КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___43___сесія VIII  скликання

РIШЕННЯ

08.12.2023                                                                                       № 1776-43/VIII

### Про затвердження Плану заходів 
з реалізації Стратегії розвитку 
Кам’янської міської територіальної 
громади на 2024–2027 роки

### З метою забезпечення високого рівня та якості життя населення, економічного та культурного зростання, впровадження інтегрованої моделі відновлення та розвитку Кам’янської міської територіальної громади, створення сприятливого екологічного середовища, відповідно до Закону України 
«Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» та Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, керуючись п.22. ч.1 ст.26, підпунктом 1 п. «а» ст.27, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

### Затвердити План заходів з реалізації Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2024–2027 роки (додається).

- Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання 
Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2024–2027 роки та надання щороку відповідної інформації до департаменту економічного розвитку міської ради.

- Департаменту економічного розвитку міської ради забезпечити організацію виконання та складання звіту про хід виконання цього рішення щорічно до 01 квітня.

- Організацію виконання цього рішення покласти на департамент економічного розвитку міської ради, координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., контроль – на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій.

Міський голова                                                                     Андрій БІЛОУСОВ

|  | Додаток до рішення міської ради 08.12.2023 №1776-43/VIII |
| --- | --- |
|  | ПЛАН заходів з реалізації Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2024–2027 роки |

2023 рік

ВСТУП

Рішенням Кам’янської міської ради від 18.12.2020 №27-03/VIII затверджена Стратегія розвитку міста Кам’янське на період до 2027 року (далі – Стратегія), яка є головним стратегічним документом, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями економічного і соціального розвитку громади 
на довгостроковий період з урахуваннях загальнодержавних та регіональних пріоритетів.

Реалізація Стратегії забезпечується двома послідовними 
та взаємопов’язаними етапами: перший – 2021–2023 роки; другий – 2024–2027 роки. Для реалізації І етапу Стратегії був затверджений План реалізації Стратегії розвитку міста Кам’янське на період до 2027 року на 2021–2023 роки.

Ураховуючи, що відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №709-р «Про визначення адміністративних центрів 
та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області» була утворена Кам’янська міська територіальна громада, виникла необхідність викласти назву Стратегії у наступній редакції: Стратегія розвитку Кам’янської міської територіальної громади на період до 2027 року та скорегувати стратегічне бачення розвитку територіальної громади.

За результатами попереднього моніторингу виконання План реалізації Стратегії розвитку міста Кам’янське на період до 2027 року на 2021–2023 роки, враховуючі проведення владою країни роботи з оновлення Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021–2027 роки, пов’язаного з наслідками збройної агресії рф проти України, розроблено План заходів з реалізації Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади на період 
до 2027 року на 2024–2027 роки.

Стратегічні напрями та цілі розвитку громади, обрані для впровадження Стратегії на довгострокову перспективу, залишаються актуальними і зараз, але потребують корегування ураховуючи ситуацію, що склалась внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Напрямами, за якими буде рухатися громада в наступний середньостроковий період до 2027 року будуть:

А. Економічне зростання, сприятливі умови для бізнесу та прозора влада.

В. Екологічна безпека та енергоефективність.

С. Безпечне середовище та високі стандарти життя.

БАЧЕННЯ

Кам’янська міська територіальна громада у майбутньому – це громада

з конкурентоспроможним потужним промисловим комплексом, екологічно-безпечний індустріальний центр з багатогранною інфраструктурою, територія розвиненого бізнесу, відкрита до співпраці, партнерства, інвестиційного розвитку, та інноваційних перетворень, безпечна та комфортна для життя

1.Економічне зростання, сприятливі умов для бізнесу

та прозора влада

2.Екологічна безпека

та енергоефективність

3.Безпечне середовище

та високі стандарти життя

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

Інноваційне та конкурентоспроможне зростання громади

на основі SMART–спеціалізації

1.2. Залучення інвестицій

у розвиток громади

1.3. Сталий розвиток підприємництва

1.4. Прозора влада

та активна громада

2.1.Екологічна безпека та здорове довкілля

2.2.Зелена чиста громада, безпечна для людей

2.3. Енерго ефективність та енергозбереження

3.1.Комфортне

та безпечне життєве середовище

3.2. Якісні соціальні послуги

3.3. Культурне життя та змістовне дозвілля

3.4. Гендерна рівність

Схема Стратегії

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2024–2027 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2024–2027 роки (далі – План) розроблений відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 №816 та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265.

План заходів з реалізації Стратегії є інструментом, який передбачає заходи у середньостроковій перспективі у рамках передбачених Стратегією завдань, відповідальних виконавців, строків виконання, обсягів і джерел фінансування 
з визначенням індикаторів результативності їх виконання, а також є основою для розроблення інвестиційних програм (проєктів), спрямованих на розвиток громади.

План формувався, базуючись на результатах аналізу соціально-економічної ситуації з урахуванням актуальних проблем розвитку громади, на основі визначених пріоритетних напрямів розвитку та шляхів досягнення динамічного, збалансованого економічного і соціального розвитку громади на 2024 – 2027 роки.

План виокремлює проблеми у всіх сферах і галузях діяльності громади 
і встановлює оперативні цілі для їхнього вирішення.

Планом визначено три програми, спрямовані на реалізацію передбачених Стратегією завдань і заходів та, у рамках яких будуть реалізовуватись проєкти Плану.

Завдання реалізації програм: створити умови для ефективного використання наявних ресурсів Кам’янської громади, використовуючи інноваційні проєкти і SMART-технології, забезпечити сталий соціально-економічний і екологічний розвиток для залучення інвестицій і покращення якості життя мешканців(ок).

Програми Плану реалізації Стратегії співпадають із стратегічними цілями Стратегії:

Програма 1 – Економічне зростання, сприятливі умови для бізнесу 
та прозора влада

Програма 2 – Екологічна безпека та енергоефективність

Програма 3 – Безпечне середовище та високі стандарти життя

Виконання Плану відбувається на основі практичної реалізації заходів 
та проєктів розвитку, проєктні ідеї щодо яких є його складовою. На наступний середньостроковий період до 2027 року для реалізації відібрано 48 проєктів, викладених у Додатку 1 до Плану «Каталог проєктів розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2024–2027 роки».

Фінансування передбачених Планом проєктів здійснюватиметься 
за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету Кам’янської міської територіальної громади, власних коштів підприємств та інвесторів, кредитних ресурсів, грантів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

При розробленні документів державного планування місцевого рівня, таких як програма економічного і соціального розвитку громади, інші цільові програми, необхідно враховувати забезпечення реалізації завдань, заходів, проєктів, що визначені в Стратегії та Плані реалізації Стратегії.

Моніторинг Плану здійснюється щороку, шляхом порівняння базових 
та фактичних значень показників та відображається у звіті, який оприлюднюються на офіційному сайті міської ради.

Програми Плану реалізації Стратегії

Програма 1. Економічне зростання, сприятливі умови для бізнесу 
та прозора влада

Програма «Економічне зростання, сприятливі умови для бізнесу 
та прозора влада» складається з 4-х напрямів, завдання та заходи, визначені напрямами, планується реалізувати на основі 5 проєктів.

Структура програми

розвиток бізнес-середовища

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ПРОЗОРА ВЛАДА

Інноваційне та конкуренто

спроможне зростання громади

на основі SMART-спеціалізації

Залучення інвестицій

у розвиток громади

Сталий розвиток підприємництва

Прозора влада та активна громада

ЗАВДАННЯ

інноваційне зростання громади на основі SMART-спеціалізації

створення конкуренто спроможного продукту

промоція інвестиційних можливостей громади

маркетинг території

та супровід інвестиційних проєктів

підтримка місцевих товаровиробників

розвиток громадської активності

підвищення ефективності управління громадою із застосуванням технологій електронного урядування

розвиток трудових ресурсів

забезпечення прозорості влади громади

Напрям 1.1. Інноваційне та конкурентоспроможне зростання громади на основі SMART-спеціалізації

Основним напрямом SMART-спеціалізації попереднього періоду Плану було обрано розвиток промислового комплексу на основі впровадження інноваційних технологій. Реалізація цього напряму стосувалась вдосконалення процесу регулювання промислового комплексу громади.

SMART-спеціалізація забезпечує системність та узгодженість інструментів розвитку громади та підприємницьких ініціатив з цілями регіональної економічної політики, стимулюючи інноваційний розвиток найбільш конкурентоспроможних видів діяльності.

В рамках напряму 1.1. у наступний середньостроковий період передбачається забезпечення:

сприяння впровадженню інноваційної діяльності, нових високотехнологічних виробництв в промисловій сфері, малому та середньому бізнесі;

активізації співробітництва між учасниками проєктів, залучення інвесторів та нових учасників, забезпечення прозорості реалізації проєктів;

підтримки у впроваджені заходів щодо диверсифікації діючих виробничих потужностей промислового комплексу, освоєння нових видів продукції, просування на внутрішній і зовнішній ринок.

Напрям 1.2. Залучення інвестицій у розвиток громади

Головною метою залучення інвестицій в розвиток громади є мобілізація 
як внутрішніх ресурсів, так і залучення зовнішніх інвесторів шляхом формування прозорого інвестиційного середовища та привабливого інвестиційного іміджу.

В рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру (UN RPP) 
за фінансової підтримки уряду Швеції в Україні, громада прийняла участь 
у пілотному проєкті зі створення Інтегрованої моделі відновлення та розвитку громади. В рамках даного проєкту створено Офіс відновлення та розвитку громади. Офіс має сприяти досягненню максимального ефективного використання ресурсів (людських, фінансових та матеріальних) для розробки, реалізації та впровадження важливих для громади проєктів та програм, залученню фінансових ресурсів, у т.ч. з боку міжнародних організацій, проведення переговорів із зацікавленими сторонами/інвесторами, презентації території, проведення тренінгів, семінарів, коворкінгів тощо.

Протягом реалізації І етапу Стратегії громада приймала участь у програмах з відновлення України, які реалізуються за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. За результатом на реалізацію інвестиційних проєктів у сферах охорони здоров’я, освіти та культури залучено 1,2 млрд.грн інвестицій.

В рамках напряму 1.2. передбачено забезпечити:

промоцію інвестиційних можливостей громади шляхом формування реєстру інвестиційних об’єктів та розміщення інвестиційних пропозицій 
на вітчизняних та міжнародних інвестиційних порталах;

налагодження співпраці через реалізацію міжнародних партнерських проєктів;

підвищення якості супроводу інвестиційних проєктів та успішної 
їх реалізації;

створення умов для залучення іноземних інвестицій у сферах цифровізації, екологічної безпеки та енергетики.

Напрям 1.3. Сталий розвиток підприємництва

Малий та середній бізнес громади є важливою часткою її економічного розвитку, що стало відчутно під час поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та в подальшому з початком повномасштабного вторгнення рф 
на територію України. МСП все більше відчуває негативний вплив економічних наслідків російської агресії: 57% підприємців відчули зниження купівельної спроможності населення, 20% були вимушені призупинити свою роботу, а ще 8% зовсім припинити діяльність.

Тому вже зараз, до закінчення бойових дій, держава робить ставку саме 
на збільшення частки найбільш активної частини населення – підприємців. Розуміючи, що гострі проблеми бізнесу та безробіття потрібно вирішувати комплексно і своєчасно, уряд у липні минулого року запустив проект «єРобота». Він складається з чотирьох грантових програм, які саме і були спрямовані на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення нових робочих місць.

Наприклад, програма «Власна справа» передбачає видачу мікрогрантів
в розмірі від 50 до 250 тис. гривень на відкриття чи розвиток бізнесу. 
За програмою розвитку переробних підприємств «Новий рівень» бізнес може отримати гранти в розмірі до 8 млн. гривень.

Відповідно, розвиток підприємництва в значній мірі залежить 
від політичної і економічної ситуації в країні. Основними напрямками розвитку малого та середнього бізнесу може стати надання фінансової, інформаційної, консультативної підтримки, розроблення та реалізація програм з підтримки 
та розвитку підприємництва.

В рамках напряму 1.3. передбачено забезпечити:

створення діалогової платформи між владою та бізнесом, що сприятиме покращенню співпраці та вирішенню проблем які стоять перед підприємницькою діяльністю;

сприяння залученню грантових програм та стимулювання кредитування для підприємців;

підтримка та супровід інвестиційних проєктів малих і середніх підприємств за пріоритетними напрямками;

популяризація підприємництва серед населення, усунення адміністративних бар’єрів у веденні бізнесу;

залучення місцевих товаровиробників до участі у заходах щодо просування товарів та послуг;

створення умов для забезпечення суб’єктів господарювання кваліфікованими кадрами, детінізації відносин у сфері зайнятості та офіційного працевлаштування.

Напрям 1.4. Прозора влада та активна громада

В сучасних умовах прозорість (транспарентність) об’єктивно спрямована 
на забезпечення інформаційної відкритості в питаннях діяльності органів управління, створення та підтримання стійких механізмів узгодження інтересів влади та громадськості.

Кам’янська громада є учасником Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України в рамках програми «TransparentCities/ Прозорі міста». За підсумками роботи у 2020 році місто отримало 74,9 балів зі 100 можливих, у 2022 році 
(за 2021 рік) – 78 балів відповідно. В умовах війни за 2022 рік громада здобула 10 місце в рейтингу, забезпечивши виконання індикаторів на 53% та зберегла статус «Частково прозоре місто».

В рамках розвитку громадської активності в громаді впроваджені та діють  інструменти громадської ініціативи «Бюджет участі. МІСТО» та «Бюджет участі. ДІТИ».

З лютого 2022 року з огляду на застереження щодо безпеки та обмеження доступу до офіційних сайтів та сервісів, суттєво змінився підхід до висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Починаючи з 2023 року в громаді частково відновлено висвітлення діяльності влади, запроваджено низку нових інструментів: онлайн-трансляції засідань колегіальних органів, пленарних засідань міської ради, виконавчого комітету та постійних комісій міської ради, змінено підхід до прийняття рішень міської ради з земельних питань тощо.

Повернення довоєнного доступу до публічної інформації буде важливим завданням для забезпечення прозорості влади перед громадянами, а також міжнародними партнерами, які вже надають фінансову допомогу для розвитку громади.

Для відкритого процесу відбудови країни необхідно забезпечити прозорість реалізації проєктів розвитку та відбудови, створити умови для проведення громадянами та міжнародними інвесторами моніторингу результативності і ефективності реалізації проєктів.

В рамках напряму 1.4. передбачено забезпечити:

підвищення ефективності управління громадою із застосуванням технологій електронного урядування;

прозорість реалізації проєктів розвитку та відбудови громади через 
до Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM);

інтеграція внутрішньо переміщених осіб у життя громади, створення 
та оновлення сервісів, що найбільше сприяють адаптації населення до викликів війни;

розвиток громадської активності шляхом сприяння реалізації громадських ініціатив та залучення мешканців до процесу партиципаторного бюджетування;

розширення участі молоді у суспільному житті громади.

Очікувані результати та показники

впровадження SMART-спеціалізації в промисловості, малому 
та середньому бізнесі;

збереження промислового потенціалу;

збільшення кількості спільних з ЄС інвестиційний проєктів;

промоція інвестиційних можливостей;

збільшення обсягу залученої міжнародної технічної та донорської допомоги та кількості укладених інвестиційних договорів;

створення сприятливих умов для започаткування нового бізнесу, збільшення кількості підприємців і компаній;

забезпечення полегшення доступу діючого бізнесу до наявних фінансових ресурсів;

підтримка та розвиток державно-приватного партнерства;

детінізація відносин у сфері зайнятості;

впровадження системи публікації відкритих даних;

розвиток громадської активності.

Орієнтовний фінансовий план

| № з/п | Назва проєкту | Вартість, тис.грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| Напрям 1.1. Інноваційне та конкурентоспроможне зростання громади на основі SMART-спеціалізації |  | - | - | - | - | - |
| 1 | Оновлення та техніко-технологічне переоснащення базових виробництв на основі впровадження сучасних енерго-, ресурсо-зберігаючих, високопродуктивних та екологічно безпечних технологій* | - | - | - | - | - |
| 2 | Диверсифікація виробництва, підвищення рівня інноваційності продукції, розширення номенклатури та освоєння нових видів продукції* | - | - |  | - | - |
| Напрям 1.2. Залучення інвестицій у розвиток громади |  | - | - | - | - | - |
| 1 | Промоція інвестиційних можливостей громади* | - | - | - | - | - |
| 2 | Маркетинг території та супровід інвестиційної діяльності* | - | - | - | - | - |
| Напрям 1.3. Сталий розвиток підприємництва |  | 5250,0 | - | - | - | 5250,0 |
| 1 | Створення Центру підтримки підприємців для розвитку бізнес-середовища громади | 5250,0 | - | - | - | 5250,0 |
| Напрям 1.4. Прозора влада та активна громада |  | 310,0 | 330,0 | 350,0 | 370,0 | 1360,0 |
| 1 | Відкритий молодіжний форум «Кам’янське: ініціюй, доводь, дій» | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 540,0 |
| 2 | Молодіжний вокальний конкурс «The Voice Kamianske» | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 820,0 |
| Всього (5 проєктів) |  | 5560,0 | 330,0 | 350,0 | 370,0 | 6610,0 |

*Викладені в формі заходів в додатку 2 до Плану.

Перелік цільових програм в рамках яких буде реалізовуватись Програма Плану:

Програма сприяння розвитку підприємництва Кам’янської міської територіальної громади;

Програма партиципаторного бюджетування (бюджету участі) Кам’янської міської територіальної громади;

Програми цифрової трансформації Кам’янської міської територіальної громади;

Програма розвитку місцевого самоврядування Кам’янської міської територіальної громади.

Передумови та ризики виконання програми

Позитивними передумовами реалізації передбачених програмою завдань та заходів є:

налагодження зв’язків між бізнесом, громадськими організаціями, освітою та органами місцевого самоврядування;

розвиток міжмуніципального та міжнародного партнерства;

впровадження Закону України про державно-приватне партнерство;

реалізація проєктів регіонального розвитку за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, інших міжнародних донорів;

наявність активного підприємництва щодо збільшення кількості нових робочих місць;

розвиток електронного урядування та налагодження інфраструктури відкритих даних.

Основні ризики для реалізації програми:

продовження бойових дій;

низький рівень впровадження інноваційних технологій в промисловості, малому та середньому бізнесі;

залежність реалізації проєктів регіонального розвитку від державного фінансування;

високий податковий тиск на підприємництво, збільшення обсягів тіньового сектору економіки;

відсутність впізнаваності громади серед інших громад;

низький рівень цифрових технологій в органах місцевого самоврядування;

недостатній рівень розробки інвестиційних проєктів та супроводу 
їх реалізації;

низький рівень громадської активності.

Програма 2. Екологічна безпека та енергоефективність

Програма «Екологічна безпека та енергоефективність» складається 
з 3-х напрямів, завдання та заходи, визначені напрямами, планується реалізувати на основі 13 проєктів.

Структура програми

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Зелена чиста громада безпечна для людей

Екологічна безпека та здорове довкілля

Енергоефективність

та енергозбереження

ЗАВДАННЯ

належне поводження

з твердими побутовими відходами

зменшення негативного впливу промисловості на довкілля

впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності та житловому фонді

запобігання виникненню техногенних та екологічних катастроф

благоустрій та озеленення, адаптація громади

до наслідків зміни клімату

ефективне управління енергетичними ресурсами

Створення умов для реалізації проєктів

в сфері відновлення енергетики

запобігання підтопленню території міста та ліквідації її наслідків

Підвищення енергоефективності та енергозбереження

Напрям 2.1.Екологічна безпека та здорове довкілля

На сучасному етапі спостерігається особливе загострення екологічних проблем, яке призводить до негативних тенденцій у соціально-економічному розвитку громади. Це виявляється перш за все у погіршенні здоров’я людей, зменшенні тривалості життя, значному соціальному розшаруванні внаслідок нерівних можливостей доступу до ресурсів. Наслідком цього є порушення балансу загальносвітової концепції сталого розвитку – «природа-економіка-соціум».

В рамках напряму 2.1. в наступний середньостроковий період передбачено забезпечити:

зменшення негативного впливу промисловості на довкілля через запровадження комплексних природоохоронних заходів на промислових підприємствах, впровадження на них нових технологій та зменшення енерго- 
і ресурсомісткості промислових виробництв, нормалізацію радіаційного стану;

запобігання виникненню техногенних та екологічних катастроф шляхом безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а також приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва ВО «Придніпровський хімічний завод»;

запобігання підтоплення території міста та ліквідація його наслідків.

Напрям 2.2. Зелена чиста громада, безпечна для людей

Якість життя людини залежить від стану навколишнього середовища. Важливим питанням залишається: як забезпечити збереження природної рівноваги, щоб навколишнє середовище не виявилося з рештою ворожим для самої ж людини. До першої десятки глобальних проблем, що чекають людство 
у XXI столітті належать: зміни клімату, дефіцит питної води, знеліснення, опустелювання, забруднення прісних вод та повітря, утрата біорізноманіття, міграція населення, зміна соціальних цінностей, утилізація відходів.

Умови пандемії та війни нас уже абсолютно перелаштували і ми можемо працювати вдома. Але, жителі(ки) громади хочуть мешкати в достатньо екологічному середовищі. Тому, сучасна громада має ефективно управляти зеленими насадженнями, планувати та виконувати роботи із озеленення. Більш того, однією із критерій, на яку акцентують увагу інвестори – озеленена територія.

В рамках напряму 2.2. передбачено забезпечити:

запровадження програми комплексного озеленення громади шляхом збільшення кількості зелених зон та громадських просторів з урахуванням розвитку пішохідної та велосипедної інфраструктури;

залучення громадських природоохоронних організацій та мешканців(нок) громади до спільних проєктів озеленення;

вжиття заходів щодо адаптації громади до наслідків зміни клімату.

Напрям 2.3. Енергоефективність та енергозбереження

Економіка України залежить від здатності адекватно реагувати на виклики сучасності, що проявляються в енергоефективних змінах економічної, екологічної та соціальної сфер діяльності громадянського суспільства. Прагнення світової спільноти до сталого розвитку робить енергоефективність одним з наріжних каменів загальносвітової повістки.

Органи місцевого самоврядування Кам’янської міської територіальної громади дбають про ефективне використання ресурсів, активно впроваджують енергоефективні заходи: утеплюють фасади та покрівлі комунальних будівель (шкіл, дитячих садочків, лікарень), замінюють двері та вікна 
на енергозберігаючі, встановлюють системи опалення на альтернативних видах палива, використовують сучасне освітлення тощо. Це дозволяє знизити енергоспоживання, а отже заощаджувати кошти бюджету громади.

Тому в рамках напряму 2.3. пріоритетними кроками для досягнення енергетичної незалежності Кам’янської громади до 2027 року за умови підтримки ЄІБ і ЄС будуть:

впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності та в житловому фонді, у т.ч. при виконанні ремонтних робіт;

сприяння розвитку використання відновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива та збільшення кількості будівель із близьким 
до нульового рівнем споживання енергії;

проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів 
і води.

Очікувані результати та показники

покращення екологічного та санітарного стану території громади;

зниження обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря
та водні об’єкти;

зниження рівня радіаційного забруднення;

захист території громади від підтоплення;

вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами;

реконструкція існуючого сміттєзвалища та ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

збагачення ландшафту зеленими насадженнями, збільшення площ зелених насаджень;

зменшення рівня втрат енергоресурсів при їх виробництві, транспортуванні та споживанні;

зниження енергоємності промислового сектора;

рівень використання газу в загальному обсязі енергоспоживання;

обсяг та частка енергії, виробленої з відновлюваних джерел;

рівень енергоємності обладнання.

Орієнтовний фінансовий план

| № з/п | Назва проєкту | Вартість, тис.грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| Напрям 2.1. Екологічна безпека та здорове довкілля |  | 53 362,0 | 61 716,0 | 37 280,0 | 30 372,0 | 182 730,0 |
| 1 | Проведення заходів з захисту населення від факторів радіаційного забруднення навко-лишнього середовища в зоні впливу хвосто-сховища по вул. Кодацька | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 480,0 | 3 120,0 |
| 2 | Використання методів, що забезпечують зниження впливу та усунення факторів повторного забруднення території громади | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 3 | Розчищення прорізі лівобережного каналу до Голубого озера | 2 648,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | 1 292,0 | 7 590,0 |
| 4 | Проведення заходів щодо поліпшення стану лівобережного каналу" м. Кам’янського. Реконструкція. коригування | 19 084,0 | 20 386,0 |  |  | 39 470,0 |
| 5 | Коригування проєкту «Розчищення р. Коноплянка» та виконання робот по проєкту | 1 500,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 16 000,0 | 51 500,0 |
| 6 | Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам’янське) | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 8 000,0 |
| 7 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 18 000,0 |
| 8 | Придбання та установка ємностей, контейнерів для роздільного збору сміття | 200,0 | 200,0 | 800,0 | 1 000,0 | 2 200,0 |
| 9 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та організація видалення відпрацьованих побутових ламп розжарювання | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| 10 | Забезпечення екологічно-безпечного захоронення відходів та небезпечних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця С.Х., 1К | 22 450,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 52 450,0 |
| Напрям 2.2. Зелена чиста громада, безпечна для людей |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 1 500,0 |
| 1 | Заходи по догляду за зеленими насадженнями | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 1500,0 |
| Напрям 2.3. Енергоефективність та енергозбереження |  | 410 964,2 | 363 415,2 | 339 927,1 | 26 520,2 | 1 140 826,7 |
| 1 | Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам’янське | 34 290,9 | 146 275,8 | 160 122,0 | 26 520,2 | 367 208,9 |
| 2 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське | 376 673,3 | 217 139,4 | 179 805,1 | - | 77 3617,8 |
| Всього 13 проєктів |  | 464 826,2 | 425 631,2 | 377 707,1 | 56 892,2 | 1 325 056,7 |

Перелік цільових програм в рамках яких буде реалізовуватись Програма Плану:

Екологічна програма Кам’янської міської територіальної громади;

Програма енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади;

Програма благоустрою на території Кам’янської міської територіальної громади;

Програма розвитку Комунальної установи «Притулок для тварин» Кам’янської міської ради;

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин Кам’янської міської територіальної громади.

Передумови та ризики виконання програми

Позитивними передумовами реалізації передбачених програмою завдань 
та заходів є:

забезпечення здійснення широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових 
та інших заходів з екологічної безпеки;

здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища автоматизованими системами якості атмосферного повітря і водоймищ;

збільшення відповідальності за правопорушення в галузі екологічної безпеки;

вдосконалення процесів формування та реалізації державної політики 
з енергозбереження й енергоефективності;

впровадження державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Основні ризики в реалізації Програми:

продовження бойових дій в країні;

недостатність фінансових ресурсів на реалізацію проєктів у сфері екологічної безпеки та енергоефективності;

недостатній рівень підтримки громадських ініціатив, спрямованих 
на покращення стану довкілля.

Програма 3. Безпечне середовище та високі стандарти життя

Програма «Безпечне середовище та високі стандарти життя» складається 
з 4-х напрямів, завдання та заходи, визначені напрямами, планується реалізувати на основі 30 проєктів.

Структура програми

БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТА ВИСОКІ СТАНДАРТИ ЖИТТЯ

комфортне та безпечне життєве середовище

культурне життя та змістовне дозвілля

гендерна рівність

модернізація та розбудова інженерної інфраструктури

ЗАВДАННЯ

Розвиток ОСББ

відновлення та подовження терміну експлуатація житлового фонду

Покращення транспортного обслуговування

збереження та розвиток національних культурних традицій та культурної спадщини

розвиток фізичної культури та спорту

якісні соціальні послуги

доступна якісна освіта

ефективна система охорони здоров’я

розвиток системи надання публічних та соціальних послуг

розвиток системи якісних спеціалізованих послуг для постраждалих осіб, внаслідок гендерно зумовленого насильства

громадська безпека та захист від надзвичайних ситуацій

створення культурно-мистецького простору

Напрям 3.1. Комфортне та безпечне життєве середовище

Новою нормою для створення суспільства без обмежень, комфортного 
та безпечного простору, в якому в усіх сферах життя та для всіх суспільних груп гарантуються рівні права та можливості у пересуванні, зайнятості, здобутті освіти, самореалізації, спілкуванні, дозвіллі, розвитку, отриманні публічної інформації, медичних та інших послуг стає безбар’єрність.

З початку повномасштабного вторгнення на фоні найбільш постраждалих громад Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, Кам’янська громада не зазнала руйнувань житлових будинків та інфраструктури, але відчула на собі наслідки притоку вимушених переселенців(нок) з постраждалих районів країни. Тому питання щодо забезпечення житлом, включаючи соціальне, в громаді залишається досить гострим.

З метою покращення стану житлового господарства Кам’янської громади планується продовження проведення капітальних та поточних ремонтів житлових будинків, ліфтів, покрівель, під’їздів, капітальних ремонтів внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, проведення заходів з децентралізації системи теплопостачання. Впровадження комплексного підходу до благоустрою та впорядкування прибудинкових територій спільно з ОСББ.

Забезпечення безпечного руху, належного стану транспортної інфраструктури (технічного стану доріг, під’їзних шляхів, мостів, залізничних шляхів, шляхопроводів тощо) та інфраструктури зв’язку також є важливими складовими в розбудові комфортного та безпечного середовища. Кризи змушують нас змінюватись і ставати більш ефективними.

На тлі логістичної та паливної нестабільності, поширення велосипедного транспорту та електромобілів, збільшення кількості сучасних світлофорних об’єктів і паркувальних майданчиків для велосипедів та електросамокатів, створить більш безпечні умови для всіх учасників дорожнього руху. Тому, транспортні проєкти, відібрані для реалізації у наступний середньостроковий період, мають одночасно відповідати трьом критеріям сталого розвитку: бути економічно ефективними, надавати пріоритети найменш захищеним верствам населення та мінімально впливати на екологію.

Новий час диктує нові загрози. Наразі відбувається перехід системи цивільного захисту від реагування на можливі надзвичайні ситуації 
до забезпечення стійкості громади та країни в цілому під час різних кризових ситуацій. За умови, якщо військові дії на території країни триватимуть, у сфері цивільного захисту населення продовжиться робота щодо проведення роз’яснювальної роботи серед населення з метою дотримання заходів безпеки під час повітряної тривоги, обстеження укриттів цивільного захисту, вжиття заходів для відновлення роботи об’єктів критичної інфраструктури сфери забезпечення життєдіяльності населення, а також посилення взаємодії між органами місцевого самоврядування та силами цивільного захисту зі збройними силами та правоохоронними органами.

Також не варто залишати поза увагою наявні, але не використовувані споруди, що розміщені на території Кам’янської громади: недобудовані, зруйновані  або залишені будівлі, арештоване нерухоме майно.  То ж для початку варто провести інвентаризацію вільного майна, проаналізувати ресурси, необхідні для приведення його у придатний для використання стан 
та особливості правових режимів такого майна. І вже від отриманих результатів рухатися у напрямку забезпечення житлом ВПО.

В рамках напряму 3.1. основними умовами, які сприятимуть 
у середньостроковій перспективі створенню умов для комфортного 
та безпечного рівня життя у громаді, будуть:

підвищення стійкості громади до безпекових ризиків;

модернізація та розбудову інженерної та комунальної інфраструктури;

поліпшення стану дорожнього господарства;

інвентаризація земельних ділянок для житлового будівництва;

капітальні та поточні ремонти житлових будинків;

модернізація зовнішніх та внутрішньобудинкових інженерних мереж, благоустрій та впорядкування прибудинкових територій,

розвиток ОСББ;

збільшення парку автомобільного та електротранспорту;

забезпечення безпеки життєдіяльності в громаді через розвиток системи цивільного захисту;

створення комунікаційних платформ із залученням органів місцевого самоврядування, охорони правопорядку, бізнесу та громадськості, 
а також проведення інформаційно-просвітницьких заходів, направлених на те, щоб безпека у громаді була організована на належному рівні.

Програма 3.2. Якісні соціальні послуги

Відновлення України ставить зовсім інші цілі та завдання перед освітньою галуззю. Неможливо без якісних освіти і науки вирішувати проблеми створення сучасного озброєння, високотехнологічних виробництв, розвитку медицини 
та цифровізації, запровадження енергоощадних технологій тощо.

Стійкість освітньої галузі Кам’янської громади перевірена часом, починаючи з розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 
і закінчуючи військовими діями в країні. Багато уваги освітянами приділено 
не лише організації дистанційного навчання, а й вирішенню проблеми забезпечення учасників(ць) освітнього процесу технічними засобами для викладання та навчання, доступності якісної освіти для постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення (ВПО, діти з тимчасово окупованих територій), яка особливо загострилась після 24 лютого 2022 року. Окрім цього, необхідно було швидко приймати рішення щодо психологічної підтримки учнівства 
та вчительства, розв’язувати проблему браку кадрів, поліпшення умов праці освітян(ок), зокрема, підвищення заробітної плати, які є дуже актуальними.

Здоров’я населення оцінюють за трьома показниками: показник дитячої смертності, кількість робочих днів, пропущених через хворобу та середня тривалість життя. Вплив медицини на ці показники, за оцінками ВООЗ, 
не перевищує 10%. Решта залежить від спадковості (20%), стану довкілля (19%), а найбільше (51%) – від нашого способу життя. Тому важливо зберігати рівновагу і дбати про здоров’я.

Якість і доступність медичних послуг – важливий чинник охорони здоров’я. У кризових ситуаціях він є вирішальним. Але набагато важливіше запобігти проблемам зі здоров’ям, тобто більше уваги приділяти профілактиці. Тому повоєнні потреби коригування фізичного і психічного здоров’я населення Кам’янської громади потребуватимуть забезпечення приємного та зручного середовища в медичних закладах під час проведення будь-яких медичних маніпуляцій, виконання реконструкцій та капітальних і поточних ремонтів діючих лікарень і амбулаторій, створення стійкої до кібератак електронної системи документообігу на всіх рівнях надання медичних послуг.

Фінансовий захист закладів охорони здоров’я та їхній власний капітал дозволить децентралізовано підтримувати тих, хто найбільше потребує медичних втручань і має обмежені фінансові можливості, а кошти від надання послуг спрямовувати для покриття поточних потреб.

Соціальні служби в Кам’янській територіальній громаді працюють 
в особливих умовах, але продовжують надавати послуги мешканцям громади.

Адміністративні послуги соціального характеру є одними з найбільш витребуваних серед населення. Незважаючи на безоплатний характер надання, ці послуги є максимально доступними у ЦНАПах Кам’янського, адже пов’язані з багатьма життєвими ситуаціями, за якими більшість громадян(ок) звертається упродовж життя. Також їх потребують багато вразливих груп населення. При цьому, пріоритетом є максимальна зручність і доступність для громадян(ок).

У Кам’янському ЦНАП щороку подають заяви на отримання ID-карти понад 1,5 тисячі громадян(ок), на отримання паспорта для виїзду за кордон – понад 3 тисячі громадян(ок). Через сервіс з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг з використанням захищених носіїв особистих ключів або власних носіїв користувачів типу USB-flash оформляються кваліфіковані електронні підписи.

В рамках напряму 3.2. передбачено забезпечити:

облаштування укриттів та організацію безпечного освітнього простору 
у школах, оновлення їх матеріально-технічної та навчально-методичної бази, підвищення інноваційності і якості освіти, посилення кадрового потенціалу, розроблення та запровадження чітких процедур реагування та поведінки 
у надзвичайних ситуаціях та адаптаційних заходів для учнів з числа ВПО, розвиток інклюзивного освітнього середовища, якісну інтеграцію ВПО 
в громаду;

надання медичної допомоги, максимально орієнтованої на пацієнта, упровадження сучасних методів лікування, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, впровадження в них інформатизації 
та поліпшення санітарно-технічного, енергоощадного та екологічного стану будівель закладів охорони здоров’я;

подальшу цифровізацію Центру надання адміністративних послуг, розвиток інформаційно-ресурсної бази системи надання публічних послуг, територіальну та онлайн доступність адміністративних та соціальних послуг за принципом «єдиного офісу».

Напрям 3.3. Культурне життя та змістовне дозвілля

Культура за даними експертів генерує приблизно 4% ВВП України 
і забезпечує більше робочих місць ніж будівельна галузь. Унікальність об’єднаних територіальних громад України в тому, що вони 
є конкурентоспроможними і мають ресурси, які можна монетизувати. Враховуючи успішний мікророзвиток окремої громади як пазл, з часом можна скласти картину з пазлів «Успішна країна».

Наразі всі регіони України через триваючі військові дії можна вважати депресивними і Кам’янська громада не є виключенням. Але ми вже зараз, незважаючи на сумну ситуацію в галузі, маємо розглядати свою культурну спадщину як джерело розвитку. Туризм також відіграє важливу роль 
в осмисленні власної ідентичності, у відродженні локальних традицій та впливає на такі сектори економіки як транспорт, зв’язок, торгівля, індустрія харчування і розваг, виробництво товарів народного споживання тощо. Інтеграція окремих пам’яток культурної спадщини в туристичну мережу стимулюватиме затвердження окремих програм реставрації, створення нових культурних локацій, ресторанів традиційних страв, розвиток креативних ідей тощо.

За останні роки вкладались мільйони в медицину, бо вона рятує життя і дає можливість знизити рівень смертності серед населення. Результат від цього очевидний вже сьогодні. Але не менш важливим для нас є спорт, адже саме він формує сильну та здорову націю.

В умовах впровадження воєнного стану та карантинних обмежень 
це набуває надзвичайної актуальності, коли весь час учасники(ці) освітнього процесу вимушені витрачати лише на розумову активність, фізична підготовка 
є надзвичайно важливою. Особливо це актуально зараз, адже вона рятує життя нашим захисникам. Ті люди, які займаються спортом, є набагато більш підготовлені, загартовані, дисципліновані та мотивовані на перемогу. Саме тому питання збереження та покращання здоров’я саме шкільної та студентської молоді, зважаючи на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших.

Адекватною та єдино можливою відповіддю на виклики сучасності, 
є використання технологій дистанційного навчання для ефективної реалізації фізичного виховання молоді в таких умовах. При цьому, однією з ключових проблем стає належна організація фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді для збереження їхнього здоров’я в умовах, вкрай обмеженої рухової активності.

Тому органи місцевого самоврядування завжди готові всіляко підтримувати та пропагувати фізичну культуру і різні види спорту, до яких залучене наше підростаюче покоління.

Завданням на наступну перспективу буде прививати мешканцям/кам громади любов до спорту та активного способу життя, розвивати масові види спорту, спорту вищих досягнень та спортивну інфраструктуру, проводити реабілітаційну роботу серед людей з інвалідністю, забезпечувати рівний доступ до об’єктів спортивної інфраструктури для всіх категорій населення.

В рамках напряму 3.3. передбачено забезпечити:

розвиток культурної інфраструктури та фестивального руху, збереження 
та розвиток національних культурних традицій та культурної спадщини;

формування позитивного конкурентоспроможного туристичного продукту;

розширення та зміцнення спортивної інфраструктури, популяризації здорового способу життя.

Напрям 3.4. Гендерна рівність

Серйозним ресурсом економічного і соціального розвитку є забезпечення гендерної рівності. На першому етапі Плану реалізації Стратегії питанням гендерної рівності увага взагалі не приділялась. Але аналіз розвитку громади
в останні роки змусив замислитися над цим питанням.

Зокрема, найбільш поширеними ознаками гендерної нерівності в громаді 
є переконання роботодавців, що родинні обов’язки жінки, яка має дітей, негативно впливають на ефективність її роботи, що спричиняє гендерний розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками, або змога брати відпустку для сім’ї без дискримінації за ознакою статі тощо.

Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 посилив наявну нерівність для жінок у всіх сферах – від охорони здоров’я та економіки до безпеки 
та соціального захисту. Жінки більше страждають від економічних наслідків COVID-19, оскільки вони непропорційно працюють на небезпечних ринках праці. Майже 60% жінок працюють в неформальному секторі економіки, або 
ж зовсім не мають роботи, що наражає їх на більший ризик опинитися 
за межею бідності. В умовах війни створюються нові гендерні нерівності, які впливатимуть на гендерну культуру і після перемоги, тому що коли в сім’ях постало питання, як захистити дітей, – багато жінок поїхали за кордон, а чоловіки залишилися в Україні.

Гендерна рівність на ринку праці сприятиме швидшому відновленню економічного зростання, підвищенню стабільності економіки, активізації повоєнного відновлення, поліпшенню умов та якості життя громадян(ок).

В рамках напряму 3.4. передбачено забезпечити:

розвиток надання якісних комплексних спеціалізованих послуг для постраждалих осіб, внаслідок гендерно зумовленого насильства;

раннє виявлення та недопущення повторних випадків домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті, насильства, зокрема сексуального, пов’язаного із збройним конфліктом.

Очікувані результати та показники

підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;

успішна реалізація інфраструктурних проєктів;

належний технічний стан житлового фонду, улаштування прибудинкових територій;

введення в експлуатацію нового житла;

поліпшення стану автомобільних доріг, тротуарів та підвищення безпеки транспортних магістралей;

ефективна діяльність ОСББ;

забезпечення цивільного захисту населення громади;

забезпечення якості перевезень;

стала ефективність освітньої мережі, підтримка інклюзивної освіти;

підвищення якості та доступності медичних послуг;

зниження рівня захворюваності та смертності;

доступність адміністративних та соціальних послуг за принципами «єдиного офісу»;

збереження культурної, історичної та архітектурної спадщини;

розвиток індустрії гостинності, туристичної інфраструктури;

створення бренду громади;

розширення та зміцнення спортивної інфраструктури;

популяризація здорового способу життя;

застосування гендерних підходів у процесах здійснення гуманітарної діяльності, післявоєнного відновлення та розвитку для забезпечення рівної участі у цих процесах жінок і чоловіків, безпеки та рівного доступу різних груп жінок і чоловіків до соціального захисту, адміністративних, соціальних, медичних, освітніх, культурних послуг, фізичної культури і спорту, працевлаштування та зайнятості, правової допомоги, природних ресурсів, фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, інформаційно комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів та послуг.

Орієнтовний фінансовий план

| № з/п | Назва проєкту | Вартість, тис.грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| Напрям 3.1. Комфортне та безпечне середовище |  | 549 551,0 | 398 800,0 | 49 533,0 | 59 067,0 | 1056 951,0 |
| 1 | Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул.Харківська, 15 | 90 000,0 | 90 000,0 | - | - | 180 000,0 |
| 2 | Розвиток ОСББ в Кам’янській міській територіальній громаді, впровадження заходів з модернізації та енергоефективності в будинках ОСББ | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 160 000,0 |
| 3 | Створення найпростіших укриттів для тимчасового перебування | 50 000,0 | 25 000,0 | - | - | 75 000,0 |
| 4 | Вдосконалення і розвиток місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Кам’янської громади | 24 701,0 | - | - | - | 24 701,0 |
| 5 | Будівництво «Центру безпеки» (пожежного депо) на лівобережній частині Кам’янської громади | 14 000,0 | 15 000,0 | - | - | 29 000,0 |
| 6 | Капітальний ремонт найпростішого укриття у комунальному закладі «Ліцей інформаційних технологій» Кам’янської міської ради, розташованої за адресою: м. Кам’янське, просп. Перемоги, 47 (в тому числі виготовлення ПКД) | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 |
| 7 | Капітальний ремонт найпростішого укриття у комунальному закладі «Ліцей №26» Кам’янської міської ради, розташованого за адресою: м. Кам’янське, вул.Освітня, 29 (в тому числі виготовлення ПКД) | 8 250,0 | - | - | - | 8 250,0 |
| 8 | Оновлення рухомого складу Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Транспорт» | 314 600,0 | 228 800,0 | 9 533,0 | 19 067,0 | 572 000,0 |
| Напрям 3.2. Якісні соціальні послуги |  | 642 692,1 | 546 117,0 | 139 218,2 | 45 849,6 | 1 373 876,9 |
| 1 | Реконструкція комунального закладу «Середня загально-освітня школа №20 ім. О.І. Стовби» Кам’янської міської ради за адресою: вул.Стовби, 2, м.Кам’янське | 40 214,0 | 50 650,0 | 93 564,1 | - | 184 428,1 |
| 2 | Реконструкція комунального закладу «Середня загально-освітня школа №28» Кам’янської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам’янське, вул.Криворізька, 41 | 65 000,0 | 35 600,0 | - | - | 100 600,0 |
| 3 | Реконструкція будівель комунального закладу «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради з оновленням матеріально-технічної бази та оснащенням предметних кабінетів за адресами: пл.Гагаріна, 1 (І корпус), пр.Гімназичний, 14 (ІІ корпус) м.Кам’янське | 118 727,0 | 85 011,6 | - | - | 203 738,6 |
| 4 | Реконструкція плавального басейну та каналізації в комунальному закладі "Ліцей №1" Кам’янської міської ради за адресою: вул. Миколи Лисенка, 2А м. Кам’янське | 15 899,6 | - | - | - | 15 899,6 |
| 5 | Благоустрій території комунального закладу «Ліцей № 40» Кам’янської міської ради, за адресою: пр.Наддніпрянський,3, м. Кам’янське | 7 519,9 | - | - | - | 7 519,9 |
| 6 | Реконструкція будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 «Водограй» Кам’янської міської ради за адресою вул.Гетьмана Сагайдачного (вул.Черняховського), б.15-А, м.Кам’янське | 10 547,7 | - | - | - | 10 547,7 |
| 7 | Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 «Дзвіночок» Кам'янської міської ради дошкільний заклад для дітей від 3 до 6 років за адресою: вул. Чорновола, 77 | 8 493,2 | - | - | - | 8 493,2 |
| 8 | Реконструкція комплексу будівель комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня № 9» за адресою: м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 72. Коригування. | 91 500,0 | 91 500,0 | - | - | 183 000,0 |
| 9 | Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Кам’янське, вул. В’ячеслава Чорновола, 79А. Коригування 1. | 97 762,9 | 97 762,9 | - | - | 195 525,8 |
| 10 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР «МЛШМД» за адресою м. Кам’янське, вул. С Слісаренка,3 | 96 306,8 | 96 306,8 | - | - | 192 613,6 |
| 11 | Капітальний ремонт будівлі КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: м.Кам'янське, вул. Сергія Слісаренка, 3-Е». Коригування. | 81 615,0 | 81 615,0 | - | - | 163 230,0 |
| 12 | Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення №5 КНП КМР «Міська лікарня №1» | - | - | 44 676,5 | 44 676,5 | 89 353,0 |
| 13 | Громада без бар’єрів | 2 856,0 | 2 856,0 | - | - | 5 712,0 |
| 14 | Вільний соціальний простір | - | 814,7 | 977,6 | 1 173,1 | 2 965,4 |
| 15 | Впровадження нових форм соціальної роботи через надання соціальних послуг денного догляду і соціальної адаптації, в тому числі «Університету третього віку» | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | 8 000,0 |
| 16 | Розширення послуг ЦНАП м.Кам’янського: Оформлення та видача біометричних паспортів | 2 250,0 | - | - | - | 2 250,0 |
| Напрям 3.3. Культурне життя та змістовне дозвілля |  | 16 900,0 | 40 150,0 | 41 150,0 | 32 100,0 | 130 300,0 |
| 1 | Капітальний ремонт фасаду та благоустрій прилеглої території КЗ «Музей Історії міста Кам’янське» Кам’янської міської ради за адресою: пр.Свободи, 39 | 5000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 55000,00 |
| 2 | Створення Центрів культурних послуг | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 9000,0 |
| 3 | Створення музею образотворчого мистецтва «Козак Мамай» | 2000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 32000,00 |
| 4 | # КЗ «Туристично-інформаційний центр» КМР – елемент інноваційної інфраструктури туризму | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 2800,00 |
| 5 | Туристичний брендінг Кам’янської міської територіальної громади | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 300,0 | 1500,0 |
| 6 | Щорічне проведення спортивно-масових заходів у Кам’янській міській територіальній громаді | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 9000,0 | 30000,0 |
| Всього 30 проєктів |  | 1 159 143,1 | 960 067,0 | 229 901,2 | 137 016,6 | 2 486 127,9 |

Перелік цільових програм в рамках яких буде реалізовуватись Програма Плану:

Програма розвитку житлового господарства Кам’янської міської територіальної громади;

Програма розвитку Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Парки Кам’янського»;

Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки на території Кам’янської міської територіальної громади;

Програма вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам’янської міської територіальної громади;

Програма соціального захисту населення Кам’янської міської територіальної громади;

Програма розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам’янської міської територіальної громади;

Комплексна програма соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил Кам’янської міської територіальної громади;

Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб;

Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам’янської міської територіальної громади;

Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів Кам’янської міської територіальної громади;

Програма підтримки органів самоорганізації населення Кам’янської міської територіальної громади у виконанні власних повноважень;

Програма розвитку транспортного комплексу Кам’янської міської територіальної громади;

Програма розвитку культури Кам’янської міської територіальної громади;

Програма розвитку освіти Кам’янської міської територіальної громади;

Програма безпечної життєдіяльності населення в закладах охорони здоров’я Кам’янської міської територіальної громади;

Комплексна програма «Здоров’я населення Кам’янської міської територіальної громади».

Передумови та ризики виконання програми

Позитивними передумовами реалізації передбачених програмою завдань 
та заходів є:

удосконалення механізмів державного управління у сфері житлового будівництва;

забезпечення сталого фінансування дорожнього господарства;

стійкий розвиток транспорту,

розвиток інфраструктури автодоріг, пішохідних та велодоріжок,

сприяння ефективній діяльності ОСББ;

забезпечення належного рівня готовності підрозділів цивільного захисту 
до реагування на надзвичайні ситуації;

використання дошкільної освіти як довготермінової інвестиції в людський капітал, впровадження освіти дорослих;

налагодження партнерства між ОМС, громадськими об’єднаннями 
й бізнесом;

якісна інтеграція ВПО в громаду;

гендерна рівність;

зменшення впливу несприятливих чинників (кліматичних, соціальних, технологій, засобів масової інформації, надзвичайних ситуацій) на стан здоров’я людей;

мотивація здорового способу життя;

комфорт та санітарія в громаді;

забезпечення ефективного діалогу між владою, жителями/ками громади через якісне надання адміністративних та соціальних послуг через ЦНАПи;

ефективна координація з правоохоронними органами;

формування відкритості та доступності місцевої влади.

Основні ризики в реалізації Програми:

продовження бойових дій в країні;

низький рівень комфорту проживання людей;

обмежений кадровий потенціал у сферах освіти та охорони здоров’явнаслідок воєнних дій та евакуації,

неефективність втілення медичної та освітньої реформ;

недостатність фінансових ресурсів на реалізацію проєктних ідей Програми;

недостатній рівень впровадження принципів є-врядування в діяльність ОМС;

низький рівень довіри населення органам місцевого самоврядування 
та правоохоронним органам;

низький рівень активності громадян/ок у вирішенні проблем громади.

Секретар міської ради                                                        Наталія КТІТАРОВА

Додаток 1 до Плану

КАТАЛОГ

проєктів розвитку Кам’янської міської територіальної громади 
на 2024–2027 роки

Каталог містить перелік основних проєктів, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів 
з реалізації Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади 
на 2024–2027 роки.

Програма 1. Економічне зростання, сприятливі умови для бізнесу 
та прозора влада

Проєкти за напрямом 1.1. «Інноваційне та конкурентоспроможне зростання громади на основі SMART-спеціалізації» та напрямом 1.2. «Залучення інвестицій у розвиток громади» викладені у вигляді заходів 
у додатку 2 до Плану «Перелік організаційних заходів Плану заходів 
з реалізації Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади 
на 2024–2027 роки».

Напрям 1.3. Сталий розвиток підприємництва

| 1. Номер технічного завдання | 3.А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Створення Центру підтримки підприємців для розвитку бізнес-середовища громади |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.С.2. Створення у монопрофільних містах інфраструктури підтримки розвитку бізнесу, зокрема, інженерно-технічної та транспортної; супровід інвестицій для подолання бюрократичних перешкод, спрощення дозвільних процедур, навчання тощо |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.3.1. Створення Центру підтримки підприємців для розвитку бізнес-середовища громади |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада та прилеглі до неї населені пункти |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | На теперішній час загальна кількість суб’єктів господарської діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) в громаді становить 16 317 осіб. Із загальної кількості платників податків (14 286 осіб) 49,6% (7 081 особа) є платниками єдиного податку, що забезпечує стабільне наповнення бюджету громади. Проєкт спрямований на створення і розвиток сприятливого бізнес-середовища та збільшення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств громади. Центр підтримки підприємців – безбар’єрний простір, в якому суб’єкти господарювання зможуть отримати безоплатні консультації, пройти навчання, орендувати приміщення для івентів, протестувати свій продукт на спеціальній локації. Центр сприятиме зростанню компетентності кам’янчан різного віку у підприємництві та зацікавленості в започаткуванні власної справи. Діяльність Центру буде охоплювати декілька напрямків: стратегія і аналітика, юридична підтримка, доступ до фінансів, підприємницька освіта та інфраструктура, цифрова трансформація, інвестиції, інновації, експорт. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення відповідної інфраструктури для розвитку і підтримки підприємництва, що призведе до розширення можливостей для підприємців та сприяти збільшенню кількості нових підприємств, створенню додаткових робочих місць. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення діалогової платформи між органами влади та бізнесом з метою покращення довіри та співпраці, а також вирішення проблем, які стоять перед підприємницькою спільнотою. Впровадження інфраструктури підтримки підприємництва може призвести до зростання підприємницької активності та позитивного впливу на економічний і соціальний розвиток громади. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Документальне оформлення ідеї створення сучасної інфраструктури для розвитку і підтримки підприємництва, підбір приміщення та проведення ремонтних робіт, забезпечення участі суб’єктів господарювання у національних проєктах із розвитку бізнес-середовища, проведення організаційних заходів щодо створення консалтинг-зони, коворкінг-центру на 100 осіб, тренінгової та переговорної зали для різних заходів, стратегічних сесій, зустрічей з бізнес-партнерами, організація роботи Центру. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 5 250,0 | - | - | - | 5 250,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 5 250,0 | - | - | - | 5 250,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | Можливе залучення міжнародних фондів для отримання грантів на розвиток підприємництва |  |  |  |  |

Напрям 1.4. Прозора влада та активна громада

| 1. Номер технічного завдання | 4.А.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Відкритий молодіжний форум «Кам’янське: ініціюй, доводь, дій» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.1. Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.4.3. Розвиток громадської активності |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | В Кам’янській міській територіальній громаді мешкає понад 50 тис. молодих осіб віком від 14 до 35 років включно, що складає майже 1/3 чисельності населення нашої громади. Проведене опитування потреб молоді Кам'янської громади засвідчило певне зниження рівня її соціальної активності – лише 15,1% опитаних готові брати участь у розвитку громади. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Збільшення кількості молоді громади з активною громадською позицією. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Розвиток молодіжного та студентського самоврядування в контексті демократичних змін, створення платформи для обговорення проблем, перспектив, підвищення ролі та посилення спроможності молодіжного середовища у забезпеченні розвитку Кам’янської громади, створення комфортних умов щодо взаємодії між молоддю та владою, спрямованої на спільну реалізацію проєктів. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Форум передбачає низку активностей різного формату, серед яких: напрацювання у робочих групах ідей та пропозицій щодо напрямків розвитку програми «Молодь Кам’янської міської територіальної громади» на 2022-2026 роки, панельні дискусії за участю представників молоді, органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу; лекції від лідерів думок молоді; презентація успішних практик та можливостей для молоді; обговорення питання працевлаштування. Також програмою форуму передбачається обговорення глобальних питань: хто така молодь? що таке молодіжна політика? тощо |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 540,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 540,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | Зазначений захід є 2-денним. Цільова аудиторія – молодь віком від 16 до 35 років. |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 4.А.2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Молодіжний вокальний конкурс «The Voice Kamianske» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.1. Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.4.3. Розвиток громадської активності |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Зміни в суспільстві, які наразі відбуваються, особливо ускладнені в період триваючих бойових дій на території України, незмінно впливають на молоде покоління громади. Незважаючи на зайнятість молоді в освітньому процесі та участь в спортивно-масових заходах, рівень самореалізації молоді знаходиться на досить низькому рівні. Тому виникла необхідність створення молодіжного простору, в якому молодь змогла реалізувати свої здібності. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Збільшення кількості молоді, якій надано підтримку в реалізації власного потенціалу. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Сприяння всебічному розвитку творчого потенціалу молоді, національне самовідтворення та самоутвердження, відтворення українських, національних традицій. Реалізація творчого потенціалу молоді, підтримка музично-обдарованої та творчої молоді, удосконалення вокальної та сучасної майстерності. Сприяння розвитку вокальних здібностей обдарованої молоді, формування художніх смаків, мотивація молоді до розвитку та вдосконалення свої творчих здібностей, сприяння участі молоді в обласних та Всеукраїнських конкурсах. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Обрання складу журі конкурсу, проведення конкурсу в два тури: І тур – відбірковий; ІІ тур – фінал; підведення підсумків та визначення переможців. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 820,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 820,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

Програма 2. Екологічна безпека та енергоефективність

Напрям 2.1. Екологічна безпека та здорове довкілля

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Проведення заходів з захисту населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього середовища в зоні впливу хвостосховища по вул. Кодацька |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.А.1. Зменшення рівня забруднення повітряного басейну області. |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Уся Дніпропетровська область |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Хвостосховище по вул. Кадацька, на якому складовані виробничі відходи переробленої уранової руди, які перероблялись у 1951 – 1960 роках та яке має статус «безхазяйне», утворилося шляхом спорудження греблі в природному ярі в наслідок виробничої діяльності колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» та ДПО «Азот». Для оцінки стану покриття хвостосховища необхідно проводити спостереження за ексхаляцією радону-222 та оцінки потенційного впливу на населення щодо додаткового опромінення продуктами його розпаду. З метою своєчасного реагування на потенційно можливі негативні наслідки щодо радіоактивного забруднення та проведення необхідних заходів, частота спостережень за рівнем потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання (ПЕД) та щільностю потоку β-частинок (ЩП) 1 раз на місяць, а спостереження за ексхаляцією радону та еквівалентною рівноважною об’ємною активністю радону - 222 (ЕРОА) проводяться 1 раз у квартал (у зимовий період даний вид спостережень проводиться у разі відсутності снігового покрову), щоб охопити періоди із різною вологістю ґрунту та температурним режимом. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Проведення радіаційного моніторингу периметру території хвостосховища, в межах території тіла хвостосховища, території безпосередньо за межами хвостосховища з боку присадибних ділянок приватного сектора по вул. Колеусівська; проведення спостереження за рівнями ексхаляції радону-222 на поверхні хвостосховища в межах хвостосховища та його периметру, а також за межами хвостосховища з боку присадибних ділянок приватного сектора по вул. Колеусівська. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Посилення контролю за станом довкілля. Накопичення бази даних щодо стану та змін складових довкілля регіону. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проведення спостереження за рівнями ексхаляції радону-222 на поверхні хвостосховища в межах хвостосховища та його периметру, а також за межами хвостосховища з боку присадибних ділянок приватного сектора по вул. Колеусівська |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 480,0 | 3 120,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 480,0 | 3 120,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Використання методів, що забезпечують зниження впливу та усунення факторів повторного забруднення території громади |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.А.1. Зменшення рівня забруднення повітряного басейну області. |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Територія Кам’янської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Викиди пилу під час проведення технологічних процесів на промислових підприємствах забруднюють повітря громади. Важкі частинки пилу осідають на асфальтне покриття доріг та зелені насадження, що є фактором повторного забруднення атмосферного повітря під час руху транспорту. Проведення регулярного поливу вулиць дозволяє змити пил на узбіччі доріг та зменшити повторне забруднення атмосферного повітря сухим пилом. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Зменшення повторного забруднення атмосферного повітря. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Посилення контролю за станом довкілля. Накопичення бази даних щодо стану та змін складових довкілля регіону. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Полив вулиць |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Розчищення прорізі лівобережного каналу до Голубого озера |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.А.2. Захист водних ресурсів |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Дніпровський район Кам’янської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Довжина русла ділянки каналу, на яких планується здійснити розчищення та врегулювання гідрологічного режиму, понад 2 км. Тому існує гостра проблема щодо захисту водних ресурсів від виснаження та забруднення шляхом створення і впровадження інтегрованої системи басейнового управління водними ресурсами; розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарно стану річок і водойм. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Захист від шкідливої дії вод понад 25 тис. мешканців лівобережної частини громади та селища Єлизоветівка. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Зниження техногенного навантаження на водні об’єкти, поліпшення гідрологічних, фізико-хімічних та біологічних показників стану водних об’єктів Дніпропетровської області, поліпшення умов проживання мешканців. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проєкт передбачає поліпшення екологічного та водогосподарського стану та збільшення площі акваторії каналу та озера від лівобережної частини Кам’янської громади до Голубого озера. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 2 648,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | 1 292,0 | 7 590,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 1 648,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | 1 292,0 | 7 590,0 |
| бюджет громади | 1 000,0 | - | - | - | - |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | Частина проєкту була виконана в період 2015-2017 років, на цей час потрібне коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням фактичного стану об’єкту та умов виконання робот з очищення прорізі каналу на вказаній ділянці |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Проведення заходів щодо поліпшення стану лівобережного каналу" м. Кам`янського. Реконструкція. коригування |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.А.2. Захист водних ресурсів |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Дніпровський район Кам’янської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Різке посилення процесів підтоплення Лівобережної частини громади останніми роками призвело до виникнення на території лівобережжя вкрай незадовільних санітарно-побутових та екологічних умов проживання людей. Зниження швидкості течії, замулення дна дренажного каналу, поява ознаки заболочування каналу, збільшення шкідливих комах тощо. Порушення режиму підземних та поверхневих вод викликане, насамперед, факторами техногенного характеру. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Захищення від шкідливої дії вод населення лівобережного району громади з чисельністю близько 100 тис. мешканців. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Зменшення причин і факторів підтоплення, запобігання розвитку цього процесу. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних та берегоукріплювальних споруд, будівництво нових та розширення існуючих місць відпочинку мешканців. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 19 084,0 | 20 386,0 | - | - | 39 470,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | - | 20 386,0 | - | - | 20 386,0 |
| бюджет громади | 19 084,0 | - | - | - | 19 084,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | Частина матеріалів, необхідних для виконання робіт, придбана у період 2020-2021 років |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Коригування проєкту «Розчищення р. Коноплянка» та виконання робот по проєкту |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.А.2. Захист водних ресурсів |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Уся Дніпропетровська область |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Різке посилення процесів підтоплення Кам’янської громади останніми роками призвело до виникнення на території громади незадовільних санітарно-побутових та екологічних умов проживання людей. Порушення режиму підземних та поверхневих вод викликане, насамперед, факторами техногенного характеру. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Недопущення підтоплення хвостосховищ колишнього ВО «ПХЗ» та ДПО «Азот». |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Зниження техногенного навантаження на водні об’єкти, зниження скидання забруднюючих речовин, поліпшення гідрологічних, фізико-хімічних, біологічних та радіаційних показників стану водних об’єктів Дніпропетровської області, поліпшення умов проживання мешканців. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проєкт передбачає поліпшення екологічного та водогосподарського стану річки Коноплянки та зменшення ризику підтоплення хвостосховищ. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 1 500,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 16 000,0 | 51 500,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 |
| державний фонд регіонального розвитку | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 |
| обласний бюджет | - | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 000,0 | 20 000,0 |
| бюджет громади | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське) |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.А.2. Захист водних ресурсів |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Уся Дніпропетровська область |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Різке посилення процесів підтоплення за рахунок замулення зливово-меліоративної системи останніми роками призвело до виникнення на території житлових районів та промислових підприємств Кам’янського вкрай незадовільних санітарно-побутових та екологічних умов проживання та праці людей. Посилилися фактори заболочування територій, погіршення якості стічних вод та їх скиду у відкриті водойми, а також – забруднення підземних вод. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Захищення від шкідливої дії вод житлових територій громади та промислових підприємств |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Зменшення причин і факторів підтоплення, запобігання розвитку цього процесу упорядкування відведення поверхневого стоку та умовно чистих зворотних стоків у міську зливово-меліоративну систему та його скиду у відкриті водойми. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд та мереж, прочищення меліоративних каналів. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 8 000,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 8 000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.В.1. Розвиток системи управління твердими побутовими відходами |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Однією з найбільш гострих комунальних проблем в Україні є збирання та утилізація твердих побутових відходів. Невиконання робіт загрожує виникненням екологічними наслідками, які пов’язані з забрудненням території міста У Кам’янській громаді зареєстровано 80 стихійних звалищ із змішаними відходами, власники яких не встановлено. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Щорічне збирання, перевезення та знешкодження близько 25000 м3 змішаних відходів. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Екологічно чиста територія громади від накопичення твердих побутових відходів. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Послуги у сфері поводження зі сміттям та твердими побутовими відходами |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 18 000,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 18 000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.8. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Придбання та установка ємностей, контейнерів для роздільного збору сміття |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень). |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.В.1. Розвиток системи управління твердими побутовими відходами |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Однією з найбільш гострих комунальних проблем в Україні є збирання та утилізація твердих побутових відходів. Громада не в повній мірі обладнана контейнерами та ємностями для роздільного збирання ТПВ. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Щорічне збирання, перевезення та знешкодження близько 25000 м3 змішаних відходів від життєдіяльності містян. Впровадження роздільного збирання ТПВ дозволить частину відходів використовувати для корисних цілей. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Усунення екологічних наслідків, пов’язаних із забрудненням території громади. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 1 000,0 | 2 200,00 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 200,0 | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 | 2 200,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.9. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та організація видалення відпрацьованих побутових ламп розжарювання |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.В.1. Розвиток системи управління твердими побутовими відходами |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | На цей час питання збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання не вирішено. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Щорічне збирання, перевезення та знешкодження близько 25000 м3 змішаних відходів, куди включені й побутові лампи розжарювання. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Екологічно безпечне збирання, перевезення та організація видалення відпрацьованих побутових ламп розжарювання. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.В.10. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Забезпечення екологічно-безпечного захоронення відходів та небезпечних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця С.Х., 1К |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.В.2. Поліпшення системи управління промисловими відходами |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Уся Дніпропетровська область |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Категорія екологічної безпеки шламонакопичувача у балці Ясинова по МВВ – «Г» - надзвичайно небезпечний об’єкт (об’єкт особливої (виключної) уваги з боку органів державного контролю, обов’язковість заходів щодо захисту та моніторингу, припинення експлуатації). На цей час в шламонакопичувачі складовано шкідливі речовини, які утворилися при переробці коксового газу, відходи (шлами) регенерації миш’ячно-содового очищення. Накопичувач не має донного та бортових ізоляційних екранів. Просліджуються локальні зсувні явища крутих берегів шламонакопичувача. Гребля знаходиться в аварійному стані, про що свідчать височування ґрунтового потоку на окремих ділянках греблі. На даний час в чаші шламонакопичувача знаходиться 190 тис. м3 освітленої води з загальною мінералізацією до 15-18 г/л. об’єм поверхневого стоку (середньорічний – 20,4 тис. м3) практично близький до об’єму випаровування з водної поверхні. При утворенні дисбалансу в башатоводні роки, стік, що утворюється, відкачується насосною станцією в каналізаційну мережу і направляється на очисні споруди громади. Рівні води в шламонакопичувачі постійно підвищуються, що негативно впливає на стійкість греблі та може спричинити аварійні ситуації. Для виконання передбачених проектом заходів, в першу чергу необхідно звільнити ложе шламонакопичувача від освітлених вод. Робочим проектом передбачено перекачування освітленої шламової води до 2-ї секції хвостосховища «Сухачівське» насосною станцією по каналізаційному колектору. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Проектні заходи з рекультивації та поетапної ліквідації шламонакопичувача у балці Ясинова розроблені з метою: ліквідації небезпечного джерела забруднення оточуючого середовища – шламонакопичувача у б. Ясинова та небезпеки прориву греблі шламонакопичувача та залпового забруднення р. Дніпро, відновлення поверхневого захисного шару (так званої «Вологої плавки») хвостосховища «Сухачівське», 2-а секція. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Поетапна ліквідація екологічно небезпечного об’єкта, рекультивація території та припинення негативних процесів на території 2-ї секціх хвостосховища «Сухачівське». |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Робочим проектом передбачені наступні об’єкти та споруди: насосна станція відкачки освітленої води, потужністю 54 м3/год; напірний каналізаційний колектор Д 200 мм, довжиною 8,6 км; тимчасова дамба – 340 м; пластиковий дренаж – 230 м; дренажна насосна станція, потужністю 36м3/год; водовідвідний лоток 660 м; регулююча ємність 1000 м3 |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 22 450,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 52 450,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: | 20 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 50 000,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 2 450,0 | - | - | - | 2 450,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

Напрям 2.2. Зелена чиста громада, безпечна для людей

| 1. Номер технічного завдання | 2.С.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Заходи по догляду за зеленими насадженнями |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.В.4. Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану території громади |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Умови пандемії та війни нас абсолютно перелаштували і ми можемо працювати вдома. Але, жителі(ки) громади хочуть мешкати в достатньо екологічному середовищі. Тому, сучасна громада має ефективно управляти зеленими насадженнями, планувати та виконувати роботи із озеленення. Крім того, однією із критерій, на яку акцентують увагу інвестори – озеленена територія. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Охорона і збереження зелених насаджень, захист і охорона здоров’я населення громади. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Завдяки всебічному догляду за зеленими насадженнями проєкт матиме комплексний вплив на екологічні та економічні результати |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Головними заходами у вирішенні проблеми захисту населення від негативного впливу викидів промислових підприємств є догляд за зеленими насадженнями міста, їх збільшення. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 1 500,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 1 500,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

Напрям 2.3. Підвищення енергоефективності та енергозбереження

| 1. Номер технічного завдання | 2.D.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам’янське |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.3.1. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності та в житловому фонді |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Бюджетні установи та заклади зазвичай використовують для своїх потреб високі обсяги теплової та електричної енергії, при цьому не створюючи комфортних умов перебування в цих будівлях. Необхідним кроком вирішення проблеми стане термомодернізація цих будівель. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Термомодернізація будівель бюджетних установ комунальної форми власності, скорочення споживання енергії на 12,53 ГВт*год/рік, скорочення викидів СО2 на 3,02 тис. т/рік. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Зниження витрат на утримання будівель закладів комунальної власності громади та сприяння покращенню екологічного стану в регіоні через зниження споживання теплової та електричної енергії. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Основними заходами проєкту є: - ізоляція зовнішніх стін та заміна зовнішніх дверей, нові вікна; - механічна вентиляція та рекуперація; - встановлення нової системи механічної вентиляції; утеплення даху; утеплення підлоги першого поверху; - влаштування нової підстанції опалення з автоматичним управлінням, повна реконструкція системи опалення будинків, ізоляція трубопроводів; - заміна та теплоізоляція розподільних трубопроводів опалення, розташованих у неопалюваному підвалі та горищі; - заміна існуючої системи освітлення на світлодіодну. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 34 290,9 | 146 275,8 | 160 122,0 | 26 520,2 | 367 208,9 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади |  |  |  |  |  |
| інші джерела (кредитні кошти ЄІБ) |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 2.D.2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.3.1. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності та в житловому фонді |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Система зовнішнього освітлення міста не відповідає стандартам енергоефективності, потребує капітального ремонту та модернізації |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Капітальний ремонт і модернізація лінії зовнішнього освітлення громади, скорочення споживання електричної енергії на 1,8 ГВт*год/рік, скорочення викидів СО2 на 6,0 тис. т/рік. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення мешканців громади якісним зовнішнім освітленням, підвищення безпеки громадян за рахунок ефективного освітлення міського простору, зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище (зниження викидів СО2) шляхом оптимізації споживання енергетичних ресурсів. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Основними заходами проєкту передбачено: - капітальний ремонт та заміна ланцюжків вуличного освітлення; - заміна світильників на енергоефективні; - встановлення опор освітлення, автоматизація системи зовнішнього освітлення; - встановлення нових світлофорних об’єктів. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 376 673,3 | 217 139,4 | 179 805,1 | - | 773 617,8 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади |  |  |  |  |  |
| інші джерела (кредитні кошти ЄІБ) |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

Програма 3. Безпечне середовище та високі стандарти життя

Напрям 3.1. Комфортне та сучасне життєве середовище

| 1. Номер технічного завдання | 3.F.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | «Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул.Харківська, 15» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |  |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.А.1. Розвиток житлового будівництва Завдання 3.А.3. Розвиток інфраструктури територій |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | У зв’язку із широкомасштабною агресією російської федерації проти України до Кам'янської міської територіальної громади постійно прибувають внутрішньо переміщені особи. Наразі в громаді проживає 26 986 ВПО, більшість з яких винаймають житло та інтегруються до міської громади (працевлаштовуються, влаштовують дітей до навчальних закладів, відвідують медичні заклади тощо). Але частина ВПО не мають фінансової можливості орендувати житло за власні кошти. Таких осіб було розміщено до місць тимчасового проживання (гуртожитків навчальних закладів, приміщень КЗ «Центру надання соціальних послуг» КМР, модульного містечка). Станом 01.10.2023 в гуртожитках навчальних закладів та приміщенні КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР проживають 306 осіб. Тому виникла необхідність у забезпеченні житлом ВПО, які знаходяться у скрутному фінансовому положенні. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Будівництво та відновлення житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб дозволить надати для проживання внутрішньо переміщеним особам 56 квартир, серед яких: однокімнатних - 52; двокімнатних - 4. Квартири на першому поверсі можуть бути пристосовані до потреб осіб з інвалідністю, маломобільних осіб та багатодітних сімей. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Реконструкція нежитлової будівлі за адресою вул.Харківська, 15 дозволить забезпечити комфортні умови проживання внутрішньо переміщеним особам, що зменшить соціальну напругу серед ВПО. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проведення реконструкції нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою вул.Харківська, 15 |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 90 000,0 | 90 000,0 | - | - | 180 000,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади |  |  |  |  |  |
| інші джерела (грантові кошти) | 90 000,0 | 90 000,0 | - | - | 180 000,0 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.F.2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Розвиток ОСББ в Кам’янській міській територіальній громаді, впровадження заходів з модернізації та енергоефективності в будинках ОСББ |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.В.1. Поліпшення комунального обслуговування населення. |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.3.1. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності та в житловому фонді. Завдання 3.1.3. Розвиток ОСББ. |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Система управління житлово-комунальною галуззю на теперішній час має комплекс системних проблем, які з кожним роком тільки поглиблюються. Застарілими є й організаційні принципи роботи та управління житловим фондом. Відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвели до незадовільного стану житла в громаді. В теперішніх економічних та соціально-політичних умовах витрати на утримання будинків постійно зростають. Все це призводить до чисельних нарікань та скарг мешканців й змушує багатьох з них власноруч і за власні кошти проводити ремонтно-відновлювальні роботи для забезпечення належного рівня проживання. Зазначені проблеми можливо вирішити шляхом створення ефективного власника будинку – ОСББ, який зможе забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців будинку. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Покращення стану багатоквартирних будинків шляхом удосконалення системи управління та збільшення кількості проведених ремонтів будинків пропорційно до суми співфінансування; прозоре залучення коштів бюджету громади для реалізації конкретних заходів, найбільш необхідних для кожного окремо взятого будинку. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | У результаті реалізації проєкту очікується пожвавлення більш активних представників громади, зацікавлених у реалізації запропонованих проєктом заходів; формування свідомого обрання ОСББ, як найбільш ефективної форми управління багатоквартирним будинком. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Організація обговорень, нарад, круглих столів, обміну досвідом, курсів, тренінгів, семінарів, проведення консультацій, навчань, надання методичної допомоги старшим будинків та ініціативним групам мешканців будинків щодо процедури створення та ефективного управління ОСББ; реалізація проєктів з ремонту та технічного переоснащення, реалізація енергоефективних заходів та заходів з модернізації багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ, у т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд у будинках; підвищення рівня поінформованості, свідомості та активності громадян (співвласників багатоквартирних будинків), згуртованості громадян при вирішенні питань житлово-комунального господарства, формування у свідомості мешканців позиції власника (співвласника) будинку; активізація громадян у вирішенні власних проблем. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 160 000,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 160 000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.F.3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Створення найпростіших укриттів для тимчасового перебування |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.В.4. Забезпечення безпеки життєдіяльності та розвиток системи цивільного захисту населення |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.1.4. Безпека життєдіяльності |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на Україну, загрозою дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та сучасної зброї масового ураження; дій звичайних засобів ураження; негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних мереж в разі їх руйнувань, що може призвести до травмування або загибелі населення; зовнішнього ізонуючого випромінювання, КЗ «Центр надання соціальних послуг» має потребу в облаштуванні найпростіших укриттів для забезпечення захисту отримувачів соціальних послуг та працівників закладу від небезпечних чинників. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Здійснення поточного ремонту та облаштування 5 підвальних приміщень в центрах надання соціальних послуг. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення найпростіших укриттів в будівлях центру дозволить забезпечити безпечні умови перебування мешканців громади. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Здійснення поточних ремонтів підвальних приміщень, придбання лавок, стільців, ємностей для питної води, забезпечення резервного штучного освітлення та засобами медичної допомоги, облаштування біотуалетів. в підвальних (цокольних) приміщення будівель, які перебувають на балансі КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, а саме: просп.Свободи,36, вул.Освітня,22, вул.Вадима Пузирьова,21А, вул.Білоцерківська,1А, просп.Перемоги,45. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 50 000,0 | 25 000,0 | - | - | 75 000,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 50 000,0 | 25 000,0 | - | - | 75 000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.F.4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Вдосконалення і розвиток місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Кам’янської громади |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.В.4. Забезпечення безпеки життєдіяльності та розвиток системи цивільного захисту населення |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.1.4. Безпека життєдіяльності |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Існуюча автоматизована система оповіщення у місті не забезпечує в повному обсязі оповіщення населення міста у разі виникнення загрози та не відповідає вимогам часу, технічному розвитку. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | 100% забезпечення інформування та доведення до населення порядку дій при надзвичайній ситуації. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, під час сигналу «Повітряна тривога!», запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та подій, мінімізація їх наслідків. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Створення місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у т.ч. у доступній формі длоя осіб з вадами зору та слуху, встановлення на території громади сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 24 701,0 | - | - | - | 24 701,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 24 701,0 | - | - | - | 24 701,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.F.5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Будівництво «Центру безпеки» (пожежного депо) на лівобережній частині Кам’янської громади |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.В.4. Забезпечення безпеки життєдіяльності та розвиток системи цивільного захисту населення |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.1.4. Безпека життєдіяльності |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Дніпровський район Камʼянської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | На території лівобережжя Кам’янської громади взагалі відсутні будь-які підрозділи та засоби державної пожежно-рятувальної служби, які б могли надавати допомогу постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Час прибуття пожежного підрозділу до місця виникнення пожежі становитиме близько 10 хвилин. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення належного та термінового захисту населення від пожеж на території лівобережної частини Кам’янської громади. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Будівництво «Центру безпеки» (пожежного депо), гаражу для розміщення штатної техніки підрозділу, караульного приміщення, навчального класу, кімнат прийому їжі, прання, сушіння та зберігання спеціального одягу, душової та санвузла, кабінету начальника зміни (караулу), приміщень для зберігання обмундирування, майна, поста технічного обслуговування, аварійного електропостачання, зберігання пожежних рукавів, пункту зв’язку підрозділу, поста газодимозахисної служби, облаштування спортивного майданчику. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 14 000,0 | 15 000,0 | - | - | 29 000,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 14 000,0 | 15 000,0 | - | - | 29 000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.F.6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | «Капітальний ремонт найпростішого укриття у комунальному закладі «Ліцей інформаційних технологій» Кам’янської міської ради, розташованого за адресою: м. Кам’янське, просп. Перемоги, 47 (в тому числі виготовлення ПКД)» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.В.4. Забезпечення безпеки життєдіяльності та розвиток системи цивільного захисту населення |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.1.4. Безпека життєдіяльності |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Дніпровський район Камʼянської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | На теперішній час в ліцеї є найпростіше укриття, в якому під час сигналу «Повітряна тривога» доводиться перебувати всім учасникам освітнього процесу, але воно не забезпечує належні санітарні та безпекові умови з урахуванням вимог чинного законодавства України. Тому проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту ліцею дозволить забезпечити комфортні та безпечні умови для збереження життя та здоров’я учням та працівникам навчального закладу під час сигналу «Повітряна тривога». |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення збереження життя та здоров’я 1052 учням та працівникам навчального закладу під час сигналу «Повітряна тривога». |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Підвищення безпеки учасників освітнього процесу та забезпечення рівних, належних і безпечних умов здобуття освіти, що особливо актуальним у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, енергоефективності, вентиляції, водопостачання та водовідведення, внутрішніх інженерних мереж, виконання санітарно-гігієнічних умов, вимог пожежної та технологічної безпеки. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.F.7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | «Капітальний ремонт найпростішого укриття у комунальному закладі «Ліцей №26» Кам’янської міської ради, розташованого за адресою: м. Кам’янське, вул. Освітня, 29 (в тому числі виготовлення ПКД)» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.В.4. Забезпечення безпеки життєдіяльності та розвиток системи цивільного захисту населення |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.1.4. Безпека життєдіяльності |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | На теперішній час в закладі є найпростіше укриття, в якому під час сигналу «Повітряна тривога» доводиться перебувати всім учасникам освітнього процесу, але воно не забезпечує належні санітарні та безпекові умови з урахуванням вимог чинного законодавства України. Тому проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту ліцею дозволить забезпечити комфортні та безпечні умови для збереження життя та здоров’я учням та працівникам навчального закладу під час сигналу «Повітряна тривога». |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення збереження життя та здоров’я 469 учням та працівникам навчального закладу під час сигналу «Повітряна тривога». |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Підвищення безпеки учасників освітнього процесу та забезпечення рівних, належних і безпечних умов здобуття освіти, що особливо актуальним у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, енергоефективності, вентиляції, водопостачання та водовідведення, внутрішніх інженерних мереж, виконання санітарно-гігієнічних умов, вимог пожежної та технологічної безпеки. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 8 250,0 | - | - | - | 8 250,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 8 250,0 | - | - | - | 8 250,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.F.8. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Оновлення рухомого складу Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Транспорт» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.В.2. Розвиток системи громадського транспорту |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.1.5. Покращення транспортного обслуговування |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Застарілість парку рухомого складу. Відповідно до технічної документації гарантійний термін експлуатації трамвайних вагонів складає в середньому 15 років. Тобто, 97,5% рухомого складу суттєво перевищили нормативний термін експлуатації, що створює небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Придбання 20 трамвайних вагонів |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Підвищення якості транспортного обслуговування населення Кам’янської міської територіальної громади, збільшення кількості перевезених пасажирів, а також покращення екологічної ситуації у Кам’янській міській територіальній громаді |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Придбання 20 трамвайних вагонів |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 314 600,0 | 228 800,0 | 9 533,0 | 19 067,0 | 572 000,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 314 600,0 | 228 800,0 | 9 533,0 | 19 067,0 | 572 000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

Напрям 3.2. Якісні соціальні послуги

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | «Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І. Стовби» Кам’янської міської ради за адресою: вул.Стовби, 2, м.Кам’янське» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.А.1. Розвиток сучасної високоякісної освіти, у тому числі професійної, вищої освіти та науки |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.1. Доступна якісна освіта |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Південний район Камʼянської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | У зв’язку з аварійним станом будівля закладу не експлуатується з 2019 року, знаходиться в неналежному стані, не відповідає вимогам діючих нормативів та потребує реконструкції для недопущення подальшого руйнування будівлі школи. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення безпечних та комфортних умов для проведення виховного процесу для близько 900 учнів закладу. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення повноцінного функціонування закладу освіти та надання якісних освітніх послуг. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проєктом передбачено реконструкцію по об’єкту: - перша черга – реконструкція корпусу №2; - друга черга – реконструкція корпусу №1; - третя черга – реконструкція корпусу №3 зі спортивним залом та харчоблоком, благоустрій території. Доступ осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення на 1 поверх будівлі буде забезпечуватись за рахунок пандусів основних входів. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 40 214,0 | 50 650,0 | 93 564,1 | - | 184 428,1 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 40 214,0 | 50 650,0 | 93 564,1 | - | 184 428,1 |
| бюджет громади |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Реконструкція комунального закладу «Середня загально-освітня школа №28» Кам’янської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам’янське, вул.Криворізька, 41 |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.А.1. Розвиток сучасної високоякісної освіти, у тому числі професійної, вищої освіти та науки |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.1. Доступна якісна освіта |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Дніпровський район Камʼянської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект, – незадовільні умови, в яких проводиться навчальний процес. Внаслідок підтоплення стічними водами в будівлі з'явилися тріщини, покрівля знаходиться у незадовільному стані, дах затікає, з’являється пліснява на стелі та стінах учбових кабінетів та спортивної зали, низький рівень енергоефективності будівлі закладу, навчальні приміщення, спортивна та актова зали, їдальня та харчоблок потребують ремонту та поліпшення матеріально-технічної бази, необхідно здійснити благоустрій території закладу. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення безпечних та комфортних умов для проведення виховного процесу для 481 учнів та 39 працівників закладу. Зменшення використання енергоресурсів. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення повноцінного функціонування закладу освіти, комфортного мікроклімату приміщень і належних санітарно-гігієнічних умов перебування учнів, покращення матеріально-технічної бази для надання якісних освітніх послуг, у тому числі інклюзивного навчання, забезпечення доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Робочим проектом передбачено виконання наступних робіт: зовнішнє утеплення фасаду будівлі, реконструкція покрівлі, заміна вікон та внутрішніх блоків, внутрішні оздоблювані роботи, заміна підлоги, внутрішніх інженерних мереж, реконструкція вимощення та ганків з влаштуванням козирків, благоустрій і озеленення території, влаштування огородження, встановлення пандусів основних виходів, влаштування спортивних площадок, влаштування системи пожежної та охоронної сигналізації. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 65 000,0 | 35 600,0 | - | - | 100 600,0 |
| державний бюджет, у т.ч.: | 65 000,0 | 35 600,0 | - | - | 100 600,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Реконструкція будівель комунального закладу «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради з оновленням матеріально-технічної бази та оснащенням предметних кабінетів за адресами: пл.Гагаріна, 1 (І корпус), пр.Гімназичний, 14 (ІІ корпус) м.Кам’янське |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.А.1. Розвиток сучасної високоякісної освіти, у тому числі професійної, вищої освіти та науки |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.1. Доступна якісна освіта |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Камʼянська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Комунальний заклад введений в експлуатацію в 1907 році. До теперішнього часу не проводився капітальний ремонт будівель, внаслідок чого спостерігається утворення тріщин на зовнішніх та внутрішніх стінах будівлі закладу. Крім того, відбувається деформація стелі, дерев’яних конструкцій горищ та деформація відмосток. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Реконструкція будівель дозволить забезпечити поліпшені показники стану здоров’я учнів відповідного віку до якісної академічної профільної освіти. Підвищення енергоефективності будівлі, що призведе до зменшення споживання електороенергії і тепла. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення повноцінного функціонування закладу освіти та надання якісних освітніх послуг. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проєктом передбачені заходи зовнішнього та внутрішнього оздоблення, посилення стін та ліквідацію тріщино-утворень, заміна дерев’яних конструкцій горища, ремонт відмосток по периметру будівель. Приведення у відповідність до діючих Державних будівельних норм. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 118 727,0 | 85 011,6 | - | - | 203 738,6 |
| державний бюджет, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Реконструкція плавального басейну та каналізації в комунальному закладі "Ліцей №1" Кам’янської міської ради за адресою: вул. Миколи Лисенка, 2А м. Кам’янське |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.А.1. Розвиток сучасної високоякісної освіти, у тому числі професійної, вищої освіти та науки |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.1. Доступна якісна освіта |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Південний район Камʼянської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Плавальний басейн введений в експлуатацію в 1918 році. До теперішнього часу не проводився капітальний ремонт, внаслідок чого спостерігається деформація на зовнішніх та внутрішніх стінах будівлі закладу, підвищена вологість, що приводить до руйнування стелі та плитки, також необхідна заміна електропостачання, зовнішніх мереж, системи кондиціювання, заміна насосів, заміна керамічного покриття великої чаші басейну, забезпечення гідроізоляції переливу басейну. Тому виникла нагальна потреба в реалізації даного проекту, який є основою оздоровчо-освітньої роботи та виконання Державних стандартів закладів освіти з плавання. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Реконструкція будівель дозволить забезпечити поліпшенні показники стану здоров’я дітей, отримати щорічний економічний ефект за рахунок модернізації басейну, забезпечити виконання вимог охорони праці та техніки безпеки в приміщеннях басейну. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення повноцінного функціонування закладу освіти та надання якісних освітніх послуг. Оновлення об’єкту дасть можливість: на більш високому та безпечному рівні проводити уроки плавання для учнів закладу згідно навчального плану та розкладу занять; розширити можливості для проведення спортивно-масової, гурткової та позакласної роботи з фізичної культури серед учнів закладу; |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Реконструкція басейну: Заміна комунікацій обігріву басейну. Забезпечення гідроізоляції переливу басейну, що має місця проникнення вологи в підвальну частину споруди. Заміна алюмінієвих елементів заходу та виходу з басейну на нові з нержавіючої сталі. Заміна керамічного покриття великої чаші басейну. Заміна керамічного покриття стін та інших елементів навколо великої чаші басейну, встановлення технологічного обладнання для фільтрації, знезаражування згідно Санітарного регламенту для закладів загальної освіти. Проектом передбачено заходи по ремонту покрівлі, енергозбереженню, заміну систем опалення, кондиціювання, каналізації, водопостачання та водовідведення.. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 15 899,6 | - | - | - | 15 899,6 |
| державний бюджет, у т.ч.: | 14 309,6 |  |  |  | 14 309,6 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 1 590,0 | - | - | - | 1 590,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Благоустрій території комунального закладу «Ліцей № 40» Кам’янської міської ради, за адресою: пр.Наддніпрянський,3, м. Кам’янське |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.А.1. Розвиток сучасної високоякісної освіти, у тому числі професійної, вищої освіти та науки |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.1. Доступна якісна освіта |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Дніпровський район Камʼянської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Територія навчального закладу не впорядкована та потребує безпечних, комфортних умов перебування учнів та впедагогів. Необхідне видалення кореневих систем дерев, відновлення тротуарів біля будівлі, озеленення прилеглої до закладу території, відновлення огорожі, встановлення поверхневих драбин, урн та лавок. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Благоустрій території забезпечить вільний доступ до навчального закладу учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивному класі школи, надасть можливість забезпечити належний естетичний стан території школи та приведення її у відповідність санітарно-гігієнічним вимогам утримання будівлі закладу освіти. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення повноцінного функціонування закладу освіти та надання якісних освітніх послуг. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проєктом передбачено висадження саджанців дерев, кущів, розсади квітів, впорядкування газонів, бордюрів, влаштування спортивного майданчика та огородження, встановлення пандусів до основних виходів з будівлі. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 7 519,9 | - | - | - | 7 519,9 |
| державний бюджет, у т.ч.: | 6 767,9 |  |  |  | 6 767,9 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 752,0 | - | - | - | 752,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Реконструкція будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 «Водограй» Кам’янської міської ради за адресою вул.Гетьмана Сагайдачного (вул.Черняховського), б.15-А, м.Кам’янське |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.С.2. Розвиток громад (навчально-виховна, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема, на засадах партнерства |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.1. Доступна якісна освіта |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Південний район Камʼянської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | В будівлі дитячого садка з моменту її введення в експлуатацію в 1965 році і до теперішнього часу не проводився капітальний ремонт, внаслідок чого спостерігається деформація на зовнішніх та внутрішніх стінах будівлі закладу та підвищена вологість, що призводить до руйнування стелі та плитки. Не забезпечуються санітарні умови під час проведення занять з плавання в плавальному басейні закладу. Потребують заміни система електропостачання, зовнішні мережі, насосні та очисні споруди, керамічне покриття великої чаші басейну та необхідне забезпечення гідроізоляції переливу басейну, що має місця проникнення вологи в підвальну частину споруди. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Охоплення дошкільною освітою 80 вихованців закладу. Забезпечення санітарних умов проведення занять з плавання, розширення можливостей для проведення спортивно-масової та гурткової роботи з фізичної культури серед вихованців закладу. Рівень енергозбереження та приведення будівлі у відповідність до санітарно-гігієнічних та будівельних норм. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення сприятливих умов для розвитку здорового способу життя вихованців закладу, зміцнення здоров’я шляхом щоденних занять фізичними вправами у басейні. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проєкт передбачає: заміну комунікацій обігріву та забезпечення гідроізоляції басейну, алюмінієвих елементів заходу та виходу з басейну на нові з нержавіючої сталі, керамічного покриття великої чаші басейну та керамічного покриття стін та інших елементів навколо великої чаші басейну, систем опалення, водопостачання та водовідведення; встановлення технологічного обладнання для фільтрації, знезаражування згідно з Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів; проведення заходів з енергозбереження та ремонту покрівлі. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 10 5747,7 | - | - | - | 10 547,7 |
| державний бюджет, у т.ч.: | 9 492,9 |  |  |  | 9 492,9 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 1 054,8 | - | - | - | 1 054,8 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 «Дзвіночок» Кам'янської міської ради дошкільний заклад для дітей від 3 до 6 років за адресою: вул. Чорновола, 77 |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.С.2. Розвиток громад (навчально-виховна, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема, на засадах партнерства |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.1. Доступна якісна освіта |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Південний район Камʼянської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Будівля закладу перебуває в аварійному стані та потребує комплексної термомодернізації і проведення капітального ремонту покрівлі. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення якісною дошкільною освітою 62 вихованців закладу. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення безпечних та комфортних умов перебування дошкільнят та працівників закладу. Приведення будівлі закладу у відповідність до санітарно-гігієнічних та будівельних норм. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проведення зовнішнього утеплення фасадів та реконструкції покрівлі будівлі, заміна вікон та внутрішніх блоків, внутрішніх оздоблювальних робіт, заміна внутрішніх інженерних мереж, ремонт системи опалення, водопостачання, каналізації, встановлення пожежної сигналізації. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 8 493,2 | - | - | - | 8 493,2 |
| державний бюджет, у т.ч.: | 7 643,9 | - | - | - | 7 643,9 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 849,3 | - | - | - | 849,3 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.8. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Реконструкція комплексу будівель комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня № 9» за адресою: м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 72. Коригування. |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4. Розвиток людського потенціалу |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.В. Здоровий та культурний розвиток населення |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Місто Кам’янське та прилеглі території, які входять до складу Кам’янського госпітального округу (Петриківський, Царичанський, Верхньодніпровський, П’ятихатський, Криничанський райони та м. Вільногірськ). |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Стан комплексу будівель та застарілі комунікаційні мережі створюють несприятливі умови для перебування медичного персоналу та пацієнтів лікарні. Асфальтне покриття потребує капітального ремонту. Наявна зона відпочинку для працівників та пацієнтів невелика та недостатньо оснащена. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Покращення якості надання медичних послуг, підвищення комфорту перебування в закладі пацієнтів та персоналу. Завдяки реалізації проекту населення міста Кам’янське та прилеглих сільських районів (загальна кількість до 500 тис. осіб, з них 27 тис. тимчасово переміщених осіб зареєстрованих в м. Камʼянському) матиме можливість отримувати якісну медичну допомогу в сучасних комфортних умовах. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Термомодернізація та ремонт будівель, приведення технічного стану будівель закладу у відповідності до технічних вимог та сучасного фасадного оздоблення, зменшення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів. Створення умов для якісної роботи медичного персоналу, зменшення періоду лікування та покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі, безпечних умов транспортування хворих до відділень територією лікарні. Облаштування комфортних та сучасних зон відпочинку для пацієнтів закладу та медичного персоналу. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Розробка проектно-кошторисної документації, реконструкція комплексу будівель лікарні (облаштування фасадів, ремонт внутрішніх приміщень, цокольних перекриттів, покрівлі, асфальтного покриття, облаштування зон відпочинку). |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 91 500,0 | 91 500,0 | - | - | 183 000,0 |
| державний бюджет(державний фонд регіонального розвитку), у т.ч.: | 74 614,7 | 74 614,7 | - | - | 149 229,5 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 16 885,3 | 16 885,3 | - | - | 33 770,5 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.9. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Кам’янське, вул. В’ячеслава Чорновола, 79А. Коригування 1. |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4. Розвиток людського потенціалу |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.В. Здоровий та культурний розвиток населення |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Місто Кам’янське та прилеглі території, які входять до складу Кам’янського госпітального округу (Петриківський, Царичанський, Верхньодніпровський, П’ятихатський, Криничанський райони та м. Вільногірськ) |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Будівлі міської лікарні швидкої медичної допомоги знаходяться у незадовільному стані, системи теплопостачання, водопостачання, водовідведення та електропостачання морально та фізично застарілі та потребують повної заміни. Асфальтне покриття на території закладу було нанесено ще у 1983 році та на теперішній час перебуває у критичному стані. Наявна зона відпочинку для працівників та пацієнтів невелика та недостатньо обладнана. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Приведення будівлі хірургічного корпусу у відповідність до сучасних вимог з енергоефективності, зниження енергоспоживання будівлі, забезпечення комфортного перебування в закладі. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Покращення якості надання медичних послуг, підвищення комфорту перебування в закладі пацієнтів та персоналу. Створення безпечних умов транспортування хворих до відділень КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», комфортних та сучасних зон відпочинку для медичного персоналу та пацієнтів закладу. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Реконструкція комплексу будівель включає: фасад (термоізоляція) - 6111,78м2; ремонт покрівлі-1479,08 м2; термоізоляція цоколів - 455,7 м2; монтаж мереж водопостачання та водовідведення – 2209 п.м.; заміна вікон та дверей; модернізація системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, електропостачання; монтаж пожежної сигналізації; доступність об’єкта для мало мобільних груп населення; благоустрій території – 3,1663 га. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 97 762,9 | 97 762,9 | - | - | 195 525,8 |
| державний бюджет(державний фонд регіонального розвитку), у т.ч.: | 79 919,4 | 79 919,4 |  |  | 159 838,7 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 17 843,5 | 17 843,5 | - | - | 35 687,1 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.10. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР «МЛШМД» за адресою м. Кам’янське, вул. С Слісаренка,3 |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4. Розвиток людського потенціалу |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.В. Здоровий та культурний розвиток населення |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Місто Кам’янське та прилеглі території, які входять до складу Кам’янського госпітального округу (Петриківський, Царичанський, Верхньодніпровський, П’ятихатський, Криничанський райони та м. Вільногірськ) |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Будівлі лікарні знаходяться у незадовільному стані, системи теплопостачання, водопостачання, каналізації, водовідведення та електропостачання морально та фізично застарілі і потребують повної заміни. Термін експлуатації ліфтів вичерпаний. Асфальтне покриття на території закладу перебуває у критичному стані. Паркова зона потребує повної санітарної обрізки дерев, відсутнє обладнання для зони відпочинку пацієнтів. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Приведення головного лікувального корпусу у відповідність до сучасних вимог з енергоефектив-ності, зниження енергоспоживання будівлі, забезпечення комфортного і безпечного перебування в закладі. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Покращення якості надання медичних послуг, створення належних умов для персоналу і пацієнтів. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Виконання комплексу будівельно-монтажних робіт, а саме: фасад (термоізоляція) – 10,3 тис. м2, ремонт покрівлі - 4850 м2; термоізоляція цоколів - 800 м2; заміна мереж водопостачання, теплопостачання, каналізації та водовідведення – 5000 п.м.; ліфтів у кількості 2-х од., вікон та дверей; модернізація системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, електропостачання; монтаж пожежної сигналізації; доступність об’єкта для маломобільних груп населення; благоустрій території – 4,5 га. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 96 306,8 | 96 306,8 | - | - | 192 613,6 |
| державний бюджет(державний фонд регіонального розвитку), у т.ч.: | 79 205,4 | 79 205,4 | - | - | 158 410,8 |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | 17 101,4 | 17 101,4 | - | - | 34 202,8 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.11. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Капітальний ремонт будівлі КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: м.Кам'янське, вул. Сергія Слісаренка, 3-Е».Коригування. |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4. Розвиток людського потенціалу |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.В. Здоровий та культурний розвиток населення |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Місто Кам’янське та прилеглі населені пункти, які відносіться до Кам’янської міської територіальної громади: с.Божедарівка, с.Вишневе, с.Лихівка, с.Затишне та інші. |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Ремонт у будівлі медичного закладу не проводився з часу введення його в експлуатацію (1974р.). Внутрішні мережі водопостачання та теплові носії на 80% прийшли в непридатність та знаходяться в аварійному стані. Вікна та двері дерев’яні, які з роками експлуатації мають негерметичне приєднання, через що в зимовий період велика втрата тепла. Таким чином, проведення ремонтних робіт дозволить створити комфортні умови для підвищення рівня та якості надання первинної та вторинної медичної допомоги населенню громади у рамках Програми Медичних гарантій. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Проведення комплексу ремонтних робіт з урахуванням енергоефективності, здійснення модернізації системи опалення, заміна вікон та дверей, фасаду будівлі та благоустрою прилеглої до закладу території. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Покращення якості надання медичних послуг, підвищення комфорту роботи персоналу та обстеження пацієнтів. Для забезпечення належного функціонування амбулаторії необхідно здійснити ремонт будівлі та приміщень у відповідності до сучасних вимог енергозбереження |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі включає: енергоефективне оновлення приміщень; заміну вікон та дверей на металопластикові, системи водопостачання. водовідведення, опалення; ремонт фасаду будівлі та благоустрій прилеглої території. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 81 615,0 | 81 615,0 | - | - | 163 230,0 |
| державний бюджет(державний фонд регіонального розвитку), у т.ч.: | 66 653,6 | 66 653,6 |  |  | 133 307,2 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 14 961,4 | 14 961,4 |  |  | 29 922,8 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.12. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення №5 КНП КМР «Міська лікарня №1» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.2. Ефективна система охорони здоров’я |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Місто Кам’янське та прилеглі населені пункти, які відносяться до Кам’янської міської територіальної громади: с.Божедарівка, с.Вишневе, с.Лихівка, с.Затишне та інші. |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Будівлі КНП КМР «Міської лікарня №1» збудовані ще у 1886 році. На теперішній час будівля стаціонарного відділення №5 вкрай потребує реконструкції, осучаснення внутрішнього облаштування та оновлення. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Покращення умов утримання пацієнтів, які потребують лікування в умовах стаціонару. Економія ресурсів та підвищення енергоефективності будівель стаціонарних відділень до 45%. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Підвищення якості медичного обслуговування в психіатрії. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Розроблення проєкту, реконструкція будівель (облаштування фасаду, ремонт внутрішніх приміщень, цокольних перекриттів, покрівлі). |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | - | - | 44 676,5 | 44 676,5 | 89 353,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | - | - | - | - | - |
| інші джерела (НСЗУ) | - | - | 44 676,5 | 44 676,5 | 89 353,0 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.13. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Громада без бар’єрів |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.D.3. Розвиток системи соціальних комунікацій та зв’язків з громадськістю |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.3. Розвиток системи надання публічних та соціальних послуг |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада та Дніпропетровська область |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Для надання транспортних послуг, в т.ч транспортної послуги «Соціальне таксі» КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР використовує автомобілі ГАЗ 2705 та ГАЗ 32213 – 2007 року випуску, які переобладнані для перевезення маломобільних категорій населення. Автотранспорт технічно зношений, часто виходить з ладу, відсутність кондиціювання створює некомфортні умови для доставки маломобільних громадян. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Придбання 2 спеціалізованих автомобілів. Збільшення кількості осіб з обмеженими фізичними можливостями, маломобільних громадян, перевезених спеціалізованим сучасним транспортом до об’єктів соціальної інфраструктури розташованих на території громади та області. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Забезпечення надання якісних транспортних послуг спеціалізованим сучасним європейським автомобілем зі спеціальним підйомником для перевезення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, учасників бойових дій, маломобільних внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Забезпечить надання на належному рівні транспортну доступність осіб з обмеженими фізичними можливостями, маломобільних громадян похилого віку до об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема установ охорони здоров’я, центрів надання адміністративних послуг, установ соціального захисту, авто- та залізничних вокзалів для подальшої евакуації у найбільш безпечні регіони України. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Придбання 2 спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями на базі VOLKSWAGEN GRAFTER 35 Kasten |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 2 856,0 | 2 856,0 | - | - | 5 712,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | - | - | - | - | - |
| інші джерела (в рамках грантової допомоги Уряду Японії за Програмою КУСАНОНЕ) | 2 856,0 | 2 856,0 | - | - | 5 712,0 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.14. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Вільний соціальний простір |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.D.3. Розвиток системи соціальних комунікацій та зв’язків з громадськістю |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.3. Розвиток системи надання публічних та соціальних послуг |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Для надання соціальної транспортної послуги КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР використовує три легкові автомобілі ВАЗ 210930 – 2004 року випуску. Автотранспорт технічно зношений, часто виходить з ладу, відсутність кондиціювання створює некомфортні умови для перевезення маломобільних громадян. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Придбання щороку по 1 легковому автомобілю. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Вирішення проблем пов’язаних з транспортною доступністю, безпекою здоров’я та життя маломобільних осіб, які за станом здоров’я, віком не можуть скористатися громадським транспортом |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Придбання трьох сучасних європейських автомобілів RENAULT для перевезення маломобільних осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб до соціально значимих об’єктів інфраструктури міста та Дніпропетровської області. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | - | 814,7 | 977,6 | 1 173,1 | 2 965,4 |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | - | 814,7 | 977,6 | 1 173,1 | 2 965,4 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.15. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Впровадження нових форм соціальної роботи через надання соціальних послуг денного догляду і соціальної адаптації, в тому числі «Університету третього віку» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.D.3. Розвиток системи соціальних комунікацій та зв’язків з громадськістю |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.3. Розвиток системи надання публічних та соціальних послуг |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Розвиток соціальних послуг є одним із пріоритетних завдань соціальної політики в громаді. З метою розширення заходів соціальних послуг та охоплення більшої кількості громадян, які потребують їх надання, у відділенні денного перебування та організації надання адресної натуральної допомоги КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР за адресами: вул.Вадима Пузирьова, 21А та просп.Перемоги, 45 планується облаштувати простори соціальної адаптації, де передбачаються локації для організації денної зайнятості, психологічної допомоги, оздоровчих заходів, культурного дозвілля, в тому числі захід «Університет третього віку» для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, в тому числі осіб, що пересуваються на інвалідних візках. Для цього необхідно здійснити поточний ремонт приміщень із застосуванням універсального дизайну, замінити вікна, двері, інженерні комунікації, облаштувати стаціонарні пандуси. З метою адаптації людей елегантного віку, осіб з інвалідністю до сучасних умов життя, оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями та користуванням сучасними гаджетами, організації денної зайнятості необхідно закупити комп’ютерне та сенсорне обладнання, мобільні телефони, гаджети, телевізори, меблі – комп’ютерні столи, стільці, шафи, куточки для відпочинку. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Збільшення кількості отримувачів послуги соціальної адаптації, отримання навичок та знань, що спрямовані на підтримання їх життєдіяльності та соціальної активності. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення комфортних умов для перебування у відділеннях денного перебування, проведення занять для осіб літнього віку і осіб з інвалідністю, що сприятиме їх соціалізації, отриманню нових знань, техніки самодопомоги, використання новітніх технологій. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | 1. Здійснення поточного ремонту в приміщеннях адміністративних будівель за адресами: вул.Вадима Пузирьова, 21А, просп.Перемоги, 45 . 2. Придбання комп’ютерного та сенсорного обладнання, мобільних телефонів, гаджетів, меблів – комп’ютерних столів, стільців, шаф. 3. Облаштування куточків для відпочинку. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | 8 000,0 |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | 8 000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | Будь-яка інша важлива інформація щодо проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.N.16. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Розширення послуг ЦНАП м.Кам’янського: Оформлення та видача біометричних паспортів |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.D.2. Підвищення якості надання адміністративних послуг (е-послуг) |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.2.3. Розвиток системи надання публічних та соціальних послуг |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада та прилеглі населені пункти: Південний та Дніпровський райони м.Кам’янського, смт Карнаухівка, селище Світле. |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Проблема зі зростанням попиту на оформлення біометричних паспортів та ID-карток в контексті європейської інтеграції України та повномасштабної війни. За останні роки, у зв'язку з розвитком інтеграційних процесів, значно збільшилася кількість громадян, які мають бажання оформити закордонні біометричні паспорти та ID-картки. Окрім цього, зросла потреба у видачі паспортів громадянина України у формі ID-картки з різних причин, таких як зменшення віку отримання паспорта вперше, обмін старих ID-карток зі спливом терміну дії та зміни у законодавстві стосовно паспортів у формі книжечки. На кінець 2023 року у ЦНАП Кам'янського найзатребуванішими, в умовах воєнного стану, залишаються послуги з оформлення паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон. За звітний період подали заяви на отримання ID-карти 1059 громадян, на отримання паспорта для виїзду за кордон – 2719 громадян. Виникла необхідність у встановленні станцій для оформлення та видачі біометричних паспортів у філіях ЦНАП м.Кам'янського, а також створення захищених каналів зв'язку, удосконалення роботи фронт-офісу через встановлення станції для видачі біометричних документів, забезпечення зручного та доступного доступу громадян до послуг оформлення документів, зменшення черг в міграційних службах та забезпечення зручності надання послуг в контексті змін у законодавстві та збільшенням обсягів роботи з паспортами та ID-картками. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Реалізація проєкту передбачає збільшення кількості надання послуг щодо отримання паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, що додатково забезпечить понад 2 тисячі звернень. Облаштування приміщення, закупівля обладнання та налагодження системи забезпечать ефективну роботу, конфіденційність та надійність процесу отримання документів. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення технічної бази для надання якісних та захищених послуг з отримання документів, ефективне вирішення проблеми черг та незручностей, пов'язаних з оформленням документів. Громадяни матимуть можливість отримати необхідні документи у зручний для них спосіб, що відповідає їхнім потребам. Це сприятиме забезпеченню територіальної доступності та комфорту надання послуг, підвищить задоволеність громадян та позитивно вплине на загальну ефективність діяльності міграційних служб. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Основні заходи технічного завдання передбачають: - облаштування відповідного приміщення для розташування станцій та серверів; - придбання трьох робочих станцій з повним комплектом обладнання, включаючи спеціалізоване програмне забезпечення та системи захисту даних; - закупівля телекомунікаційного обладнання для створення конфіденційних зв'язків; - доставка, підключення та налаштування всього обладнання; - забезпечення технічної підтримки для забезпечення безперебійної роботи системи. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 2 250,0 | - | - | - | 2 250,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | 2 250,0 | - | - | - | 2 250,0 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

Напрям 3.3. Культурне життя та змістовне дозвілля

| 1. Номер технічного завдання | 3.M.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Капітальний ремонт фасаду та благоустрій прилеглої території КЗ «Музей Історії міста Кам`янське» Кам`янської міської ради за адресою: пр.Свободи, 39 |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.В.1. Розвиток культури та збереження об'єктів культурної спадщини |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.3.2. Збереження та розвиток національних культурних традицій та культурної спадщини |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | В комунальному закладі до теперішнього часу не проводився капітальний ремонт будівлі, введеної в експлуатацію в 1985 році. У зв’язку з цим, спостерігається утворення тріщин на зовнішніх стінах будівлі закладу, на фасаді зафіксовано обвал плитки. Потребують ремонту покрівля та вікна. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення безпечних та комфортних умов для проведення мешканцям і гостям громади екскурсій, лекцій, зустрічей, кінопоказів, святкування заходів. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Збереження унікальної будівлі музею, осучаснення естетичного вигляду будівлі та території закладу. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Виготовлення проєктної документації, проведення капітального ремонту будівлі, покрівлі та заміна вікон. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 5 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 55 000,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | 5 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 55 000,0 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.M.2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Створення Центрів культурних послуг |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.В.1. Розвиток культури та збереження об'єктів культурної спадщини |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.3.2. Збереження та розвиток національних культурних традицій та культурної спадщини |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Лівобережна та центральна частина Кам’янської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | У громаді відсутні клубні заклади де мешканці різних вікових категорій можуть отримувати якісні культурні послуги. Створення багатофункціональних закладів культури, які матимуть зручне розташування для відвідування мешканцями громади в лівобережній частині Кам’янського та в житловому масиві «Черемушки» надасть можливість зібрати в одному місці дорослих, дітей, молодь і людей старшого віку аби всі могли навчатись новому, обмінюватись досвідом та вільно спілкуватись. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення майбутнього центру надання культурних послуг, забезпечення його роботи кваліфікованими кадрами та сучасною матеріально-технічною базою. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Дослідження існуючого стану сфери культури, соціологічне дослідження потреб і побажань мешканців щодо покращення якості надання культурних послуг. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | 1. Пошук підходящих приміщень для розміщення центрів культурних послуг. 2. Облаштування приміщень меблями, необхідним інвентарем та технічними засобами. 3. Розроблення та поширення рекламної продукції. 4. Організація культурних заходів. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 9 000,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 9 000,0 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.M.3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Створення музею образотворчого мистецтва «Козак Мамай» |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.В.1. Розвиток культури та збереження об'єктів культурної спадщини |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.3.2. Збереження та розвиток національних культурних традицій та культурної спадщини |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада, інші громади Дніпропетровської області та України |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Протягом 15 років у Кам’янській громаді щороку проходить Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль «Мамай-fest», відомий в Україні. Його мета – відродження історичної пам’яті українського народу, формування національної ідентичності та культурно-духовного об’єднання України на основі загального для всіх образу народного героя. За цей період у музеї зібрана велика кількість експонатів, які дають унікальну можливість через образ козака Мамая пізнати світ та стати патріотом своєї країни. Колекція блискучих робіт сучасних художників з усієї України стане основою майбутнього музею Мамаїв. Музей об’єднає сучасні рецепції образу Мамая в образотворчому мистецтві з етнологічною та фольклорною спадщиною. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення унікального культурно-історичного об’єкту, що не має аналогів в Україні та світі, який сприятиме розвитку туристичної інфраструктури в громаді. Зміцнення культурного та креативного потенціалу громади. Збільшення кількісті туристів та туристичних послуг. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Сприяння розвитку внутрішнього тризму, відродження історичної пам’яті українського народу, формування національної ідентичності та культурно-духовного об’єднання України. Створення етнологічного та фольклорного середовища громади та регіону, забезпечення культурного дозвілля. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | 1. Пошук підходящого приміщення для розміщення музею. 2. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 3. Проведення капітального ремонту приміщення. 4. Художнє оформлення, придбання та встановлення відповідного обладнання, інфраструктурне облаштування території. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 2 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 32 000,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | 2 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 32 000,0 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.M.4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | КЗ «Туристично-інформаційний центр» КМР – елемент інноваційної інфраструктури туризму |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 4.В.1. Розвиток культури та збереження об'єктів культурної спадщини |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 3.3.2. Збереження та розвиток національних культурних традицій та культурної спадщини |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада, інші громади Дніпропетровської області та України |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Туристична складова розвитку Кам’янської громади знаходиться на доволі низькому рівні. Туристичний напрямок не розвивається. При цьому громада має потужний потенціал для розвитку різних форм туризму, найперспективнішим з яких є культурно масовий туризм. Але на теперішній час в громаді відсутнє розуміння, що туристична галузь є важливою для громади, адже сприяє підприємницькій активності, збільшує надходження до бюджету громади, збільшує зайнятість та формує позитивний імідж громади. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення умов для просування туристичних можливостей громади. Розвиток внутрішнього туризму, покращення конкурентних переваг місцевості, поповнення місцевого бюджету за рахунок оподаткування суб’єктів туристичного бізнесу, раціональне використання туристичних ресурсів, залучення інвестицій у туризм. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Проєкт надасть можливість забезпечити покращення якості туристичної продукції та послуг, налагодження роботи з суб’єктами туристичного бізнесу, покращення інвестиційного клімату у громаді. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Виділення штатних одиниць для центру, оформлення туристичного офісу, придбання обладнання, меблів, виготовлення рекламної продукції, проведення рекламної компанії. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 600,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 2 800,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | 600,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 2 800,0 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.M.5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Туристичний брендінг Кам’янської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Завдання 1.D. Розвиток туристичної сфери |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Кам’янська міська територіальна громада має суттєвий туристичний потенціал: 45 пам’яток місцевого та 1 пам’ятка національного значення, академічний музично-драматичний театр ім.Лесі Українки, музей історії, кінотеатр, бібліотечна система, парки культури та відпочинку, пам’ятники. Організуються та проводяться загальноміські, регіональні та всеукраїнські заходи. Разом з тим, Кам’янська громада ще не має належної впізнаваності, що не забезпечує достатнього потоку туристів. Досвід територіальних громад, а саме: Тростянецької, Бахмутської, Міловської, Званіської та інших свідчить, що дієвим засобом в цьому напрямі є туристичний бренд. Це зумовлює необхідність формування туристичного бренду Кам’янської громади. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Залучення більшої кількості туристів, зовнішніх та внутрішніх ресурсів, підвищення якості життя населення, і, як наслідок, відсоток надходжень до бюджету громади . |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Підвищення конкурентоспроможності громади, у тому числі в туристичній галузі, зростання привабливості зосереджених у місті ресурсів, залучення інвестицій, підвищення іміджу та впізнаваності громади |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проєктом передбачається: -пошук унікальності/родзинки громади; -постановка завдань брендингу шляхом виявлення проблем; -формування концепції бренду; -створення візуальної і сенсової ідентичності бренду; -розробка комунікаційної політики з просування бренду; -підтримка позитивного іміджу громади; -розвиток ресурсної бази туризму громади; -контроль і моніторинг результатів; -маркетингово-рекламне застосування брендингу. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 300,0 | 1 500,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 700,0 |
| інші джерела | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 800,0 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

| 1. Номер технічного завдання | 3.M.6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Назва технічного завдання | Щорічне проведення спортивно-масових заходів у Кам’янській міській територіальній громаді |  |  |  |  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Завдання 2.1.7. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних громад, зокрема шляхом розширення мережі закладів фізичної культури і спорту. |  |  |  |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.3.3. Розвиток фізичної культури та спорту. |  |  |  |  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Кам’янська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | У зв’язку з появою карантину у державі з 2019 року активність людей різних вікових груп значно знизилась, погіршилось здоров’я. У доповнення, з 2022 року з початком війни люди потребують психологічної підтримки та допомоги. Одним із заходів психологічного розвантаження – є фізкультурно-спортивна діяльність. Численні дослідження довели, що люди, які займаються фізичною культурою та спортом практично не страждають від стресу та депресії. Спорт – це відмінний спосіб протистояти хронічній втомі, підвищити стійкість до стресу, збільшити запас життєвої енергії, покращити здоров’я і підтримувати гарне самопочуття. Крім того, виконуючи чергову фізичну вправу можна звільнитись від зайвого адреналіну, однією із головних причин роздратованості, що тягне за собою стрес. У зв’язку з чим збільшення проведення спортивних заходів в Кам’янській громаді люди стануть сильнішими перед впливом зовнішніх обставин і тиском буденного життя. Для проведення якісної спортивно-масової роботи недостатнє фінансування заходів. |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Щорічне збільшення спортивно-масових заходів на 5%. Збільшення на 5% залучення населення громади різних вікових груп до участі у спортивно-масових заходах. |  |  |  |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Покращення здоров’я кам’янчан. |  |  |  |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Забезпечення фінансування для проведення спортивно-масових заходів у Кам’янській міській територіальній громаді. |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього |
| Усього, у т.ч. | 6 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 30 000,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет громади | 6 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 30 000,0 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | - |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                        Наталія КТІТАРОВА

Додаток 2 до Плану

Перелік організаційних заходів Плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2024–2027 роки

| № з/п | Завдання Стратегії | Захід | Період | Відповідальний за виконання | Індикатори результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.2. Створення конкуренто-спроможного продукту | Оновлення та техніко-технологічне переоснащення базових виробництв на основі впровадження сучасних енерго-, ресурсозберігаючих, високопродуктивних та екологічно безпечних технологій | Постійно | Суб’єкти господарювання промислового комплексу громади | - стабільна та ефективна робота виробничих підприємств; - позитивна динаміка показників діяльності підприємств; - удосконалення виробничих лiнiй, полiпшення технiчного стану основних виробничих фондів; - зниження трудомiсткостi та собiвартостi продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності. |
|  |  | Диверсифікація виробництва, підвищення рівня інноваційності продукції, розширення номенклатури та освоєння нових видів продукції | Постійно | Суб’єкти господарювання промислового комплексу громади | - освоєння нових рівнів виробництва продукції; - нарощування обсягів виробництва продукції; - випуск нових видiв продукцiї та вдосконалення вже iснуючих; - пристосування виробництва до потреб споживачів на внутрішньому та зовнішньому ринках, розширення ринків збуту продукції; забезпечення відповідності продукції, що виробляється, сучасним вимогам світових стандартів і нормативів. |
| 2. | 1.2.1. Промоція інвестиційних можливостей громади | Розробка щорічного інвестиційного паспорту громади | 1 раз на рік | Департамент економічного розвитку міської ради | - прозорість та доступність інформації щодо можливостей інвестування та наявного економічного потенціалу території; - розширення кола залучених до процесу інвестування в громаді; - формування сприятливого інвестиційного іміджу (кредитний рейтинг). |
|  |  | Просування інвестиційного потенціалу громади | Постійно | Департамент економічного розвитку міської ради | - участь в онлайн та офлайн семінарах, нарадах, заходах з потенційними донорами, внутрішніми та зовнішніми інвестиційними організаціями; - висвітлення прозорої інформації щодо залучених грантів, реалізованих інвестиційних проєктів та співпраці з інвесторами у відкритих джерелах. |
| 3. | Маркетинг території та супровід інвестиційної діяльності | Взаємодія органів місцевого самоврядування та інвесторів у напрямку реалізації пріоритетних інвестиційних проєктів | Постійно | Департамент економічного розвитку міської ради | - збільшення обсягу залучених грантових коштів на реалізацію соціально значущих проєктів громади; - висока ступінь готовності проєктів, що реалізуються; - зростання кількості укладених інвестиційних договорів; - залучення нових донорів, міжнародних організацій та продовження співпраці з Європейським інвестиційним банком, Українським фондом соціальних інвестицій, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Німецьким банком розвитку Kfw. |

Секретар міської ради                                                                                               Наталія КТІТАРОВА