- Звіт

про роботу департаменту житлово-комунального господарства

та будівництва Кам'янської міської ради

за 2024 рік

1. Аналітична робота

У межах функціональних повноважень протягом 2024 року збиралась, аналізувалась та надавалась наступна інформація:

в рамках реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України на постійній основі проводиться робота щодо супроводу проєктів, подання періодичної звітності до Мінінфраструктури, збір та обробка документації за запитом експертів ЄІБ, а також підготовки документації запитуваної Мінінфраструктури;

в рамках реалізації програми Європейського інвестиційного Банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» постійно проводиться робота щодо супроводу субпроектів, надання потреб на фінансування, підготовки документації відповідно до Наказу Мінрегіону 
від 07 червня 2019 р. № 128 «Про затвердження переліків проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами) та погоджених «без заперечень» Європейським інвестиційним банком в фінансовій частині, підготовки документації запитуваної Мінінфраструктури та експертами ПРООН;

в рамках реалізації Програми з відновлення України постійно проводиться робота щодо підготовки та супроводу проєктів з реконструкції, підготовки договорів, запитів на фінансування та підготовки документації запитуваної Мінінфраструктури України.

Активізовано роботу в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва (далі-DREAМ). До системи DREAМ внесено 23 проєкта за різними сферами діяльності.

Щотижня проводиться моніторинг реалізації субпроєктів в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України, Надзвичайної кредитної програми з відновлення України, Програми з відновлення України.

На виконання доручень департаменту економічного розвитку обласної військової адміністрації постійно надається інформація щодо реалізованих проєктів за рахунок коштів міжнародних донорів.

Постійно опрацьовуються розпорядження, доручення, телефонограми, листи голови та заступників голови облдержадміністрації, департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, управління капітального будівництва ОДА, міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради.

У термін до 5-го числа місяця, наступного за звітним, готувались форми -звіти «Будівництво за рахунок усіх джерел фінансування» та надавались                    до департаменту економічного розвитку міської ради.

У термін до 5-го числа місяця, наступного за звітним, готувалась інформація-звіт про фінансування та освоєння бюджетних коштів та надавались  до департаменту фінансів управління міської ради.

У термін до 3-го числа місяця, наступного за звітним, готувалась                      та надавались до департаменту фінансів міської ради інформація-звіт щодо проведення внутрішнього фінансового контролю.

Департаментом протягом 2024 року:

щоденно оброблялися банківські виписки по поточним рахункам;

велися меморіальні журнали - ордери за призначенням, головні книги

по загальному та спеціальному фондах;

проводились реєстрація і оплата поточних договорів, рахунків, актів

виконаних робіт на утримання апарату департаменту та на капітальні видатки;

велися картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових                   та фактичних видатків;

нараховувалась та виплачувалась зарплата працівникам департаменту;

щомісяця ведуться журнали обліку основних засобів та малоцінних предметів;

виставлялися рахунки орендарям департаменту за оренду приміщення,                 та рахунки  на  відшкодування  спожитої  електроенергії,  води,  відшкодування земельного податку;

надавалися відповіді на листи стосовно доцільності використання бюджетних коштів.

Робота відділу закупівель за вказаний період спрямовувалася:

на планування та здійснення протягом звітного періоду процедур закупівель відповідно до пропозицій структурних підрозділів департаменту, бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі;

оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі»;                   організація та проведення публічних закупівель департаменту                             та підготовка відповідних документів, матеріалів та інформації на розгляд уповноваженої особи  відповідно до вимог чинного законодавства;

підготовка і розроблення відповідної документації, проведення публічних закупівель департаменту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення                       або скасування» зі змінами (далі – Особливості);

підготовка документів, що стосується проведення публічних закупівель                та їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно                     до  Закону України «Про публічні закупівлі»;

підготовка та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, шляхом застосування процедур визначених статтею 13 Закону України «Про публічні закупівлі», а також  за результатами їх проведення здійснювалась підготовка, погодження (візування), оприлюднення договорів про закупівлю;

підготовка та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг вартість яких є меншою за вартість, що вставлена в абзаці першому частини                1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»;

підготовка, погодження (візування) договорів вартість яких є меншою                за вартість, що вставлена в абзаці першому частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а також оприлюднення звіту про укладені договори                  в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

моніторинг чинного законодавства з питань публічних закупівель;

опрацювання запитів і звернень народних депутатів, депутатів місцевих рад, звернень громадян, запитів і звернень від підприємств, установ будь-якої форми власності, запитів на інформацію тощо з питань, що належать                         до компетенції відділу.

Відділом організаційного забезпечення житлової сфери департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради протягом 
2024 року проводилася робота щодо аналізу, підготовки, розроблення                          та опрацювання наступних питань (напрямків):

щодо стану ліфтового господарства міста в цілому та в розрізі окремих проблемних питань;

щодо комплексних планів заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери області (міста) до роботи 
в осінньо-зимовий період 2024-2025 років;

про непрацюючі стояки опалення;

про кількість та обладнання котелень міста;

про потребу у лічильниках тепло-, водопостачання;

про накриття оглядових колодязів;

щодо виконання поточних ремонтів по житлово-комунальним підприємствам;

опрацювання розпоряджень, доручень, телефонограм, листів голови 
та заступників голови облдержадміністрації, департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, міської ради, депутатів різних рівнів, міського голови, виконавчого комітету міської ради,

про укладання договорів на житлово-комунальні послуги;

щодо розміщення на тимчасове проживання та продовження терміну проживання внутрішньо переміщених осіб;

щодо надання інформації до ОДА розрахунку частки сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива та обсягів виробленої теплової енергії;

щодо надання до ОДА інформації впровадження нових потужностей 
з виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива;

щодо надання до ОДА інформації з питання реалізації співвласниками  права визначення форми управління багатоквартирним будинком;

щодо надання до ОДА інформації про виробництво електричної 
та теплової енергії з відновлювальних джерел по підприємствам;

здійснення моніторингу виробництва теплової енергії на установках 
з використанням альтернативних джерел енергії та надання інформації до ОДА;

щодо надання до ОДА інформації про зменшення втрат в теплових мережах;

щодо надання до ОДА інформації про виробництво енергії об’єктами відновлювальної енергетики;

щодо надання до ОДА інформації про впровадження заходів,                      які спрямовані на скорочення та заміщення споживання природного газу;

щодо надання до ОДА інформації про оснащення будинків засобами обліку споживання теплової енергії та холодного водопостачання;

щодо надання до ОДА інформації про здійснення контролю 
за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

виконання протоколів Дніпропетровської регіональної комісії 
з питань ТЕБ і НС з різних питань житлово-комунального характеру, 
що відносяться до компетенції відділу (теплопостачання, водопостачання 
та водовідведення, протипожежної безпеки житлових будинків тощо);

про належність будинків до житлового фонду комунальної форми власності міста;

про площу (загальну, житлову), етажність, та інші технічні характеристики житлових будинків;

про обладнання точок збору ТПВ та вивезення ТПВ і негабаритного сміття з прибудинкових територій, що належать до житлового фонду комунальної форми власності міста та приватного сектору;

про придбання та встановлення приладів обліку у житловому фонді комунальної форми власності міста; та інші.

Постійно ведеться робота щодо опрацювання звернень, скарг, петицій, запитів, що надходять до відділу у телефонному режимі, паперовому 
та електронному вигляді, ведуться особистий прийом та консультації мешканців.

Фахівці відділу співпрацюють та здійснюють координацію роботи, у межах наданих повноважень, наступних житлово-комунальних підприємств міста:              КП КМР «Добробут», КП КМР «Центральні тепломережі», КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія», КП КМР «Інформаційні системи»,   КП КМР «Новий квартал» КП КМР «Комунальник».

Інша документація та робота, підготовлена  та проведена відділом:

проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради;

списки запрошених та протоколи нарад за напрямком діяльності відділу (житлово-комунальних питань);

акти комісійних обстежень;

перевірка обсягів робіт та підписання актів виконаних робіт 
по аварійній службі, охороні гуртожитків та використанню депутатських коштів;

службові та доповідні записки;

листи організаціям, установам, підприємствам;

телефонограми та факсограми з питань щодо роботи житлово-комунального господарства міста.

Постійно ведеться робота щодо опрацювання та оперативного реагування на звернення громадян та депутатів рад усіх рівнів.

У межах функціональних повноважень відділом планово-економічної роботи, протягом року збиралась, аналізувалась та надавалась наступна інформація:

інформація щодо наявних ресурсів в місцевих дорожніх фондах, коштів загального фонду та коштів бюджету розвитку, що спрямовуються на дорожнє господарство у 2024 році;

постійно проводиться робота в системі АІС місцеві бюджети рівня РБК щодо внесення змін до паспортів бюджетних програм, індивідуальних бюджетних запитів та прогнозних показників;

департаменту економічного розвитку Кам’янської міської ради 
«Про підготовку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2025» надано:

звіт про очікуване виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади у 2024 році з пояснювальною запискою;

основні показники програми економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2025 рік та наступні бюджетні 2025–2026 роки з пояснювальною запискою;

пропозиції до рішення міської ради від 25.12.2024 №3231-65/VIII 
«Про затвердження Програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2025 рік»;

надано інформацію до проекту Програми економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2025 рік, а саме:

звіт про фактичний стан та очікувані показники виконання програми економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2024 рік;

матеріали до Програми економічного і соціального розвитку Кам’янської територіальної громади на 2025 рік з урахуванням пропозицій, наданих департаменту фінансів  для врахування під час формування попередніх показників проєкту бюджету Кам’янської міської територіальної громади 
на 2024 рік;

перелік інвестиційних проектів, які планується реалізувати у 2025 році 
з пояснювальною запискою;

перелік місцевих цільових програм, які передбачається фінансувати 
у 2025 році.

Відповідно до програмно-цільового методу у формуванні і виконанні місцевих бюджетів, у 2024 році розроблено 103 паспортів бюджетних програм, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетних програм.

Для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються протягом бюджетного періоду, складено 8 бюджетних запитів, 6 додаткових бюджетних запитів та 20 бюджетних запитів на 2025 рік, які містять пропозиції 
з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для діяльності департаменту. Підготовлено 103 пропозиції щодо перерозподілу коштів у розрізі кодів програмної та економічної класифікації. Підготовлено 
30 пропозиція  щодо внесення змін до річного плану закупівель на 2024 рік.

Опрацьовано відповідно до резолюцій керівництва 26 звернення громадян, 23 листа установ.

Впродовж 2024 року постійно проводився аналіз та підготовка узагальненої інформації за програмною та економічною класифікацією видатків щодо дотримання ліміту асигнувань згідно з лімітними довідками, аналізувались відповідності обсягу видатків за укладеними договорами затвердженому розпису місцевого бюджету на рік.

Постійно проводиться оновлення інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на сайті Кам’янської міської ради за напрямом діяльності департаменту.

Надавалась інформація щодо договорів оренди та вільних нежитлових приміщень

2. Методична робота

Надано консультації та роз’яснення підприємствам та організаціям  міста    з питання виконання робіт на елементах благоустрою.

Надано консультації, роз’яснення підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності а також юридичним та фізичним особам щодо дотримання Правил благоустрою м.Кам'янське.

Фахівцями департаменту надаються консультації та практична допомога підприємствам, мешканцям міста з наступних питань:

щодо проведення поточних ремонтів власних житлових квартир 
та будинків учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО;

щодо виконання заходів з підготовки та проходження опалювального сезону;

щодо підготовки поточної та квартальної звітності з різних питань житлово-комунального спрямування;

щодо диспетчерських служб підприємств, Єдиної диспетчерської служби           з питань життєзабезпечення населення та аварійної служби;

щодо приналежності територій до прибудинкових та інші.

Відділ закупівель, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує:

за необхідністю, представлення інтересів департаменту                                        в Антимонопольному комітеті України під час розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;

оперативне інформування уповноваженої особи департаменту стосовно організаційних питань його діяльності;

складання, затвердження та  зберігання відповідних документів з  питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;

планування та здійснення протягом року процедур закупівель відповідно до пропозицій структурних підрозділів департаменту, бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі;

оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі»;

організацію та проведення публічних закупівель департаменту                           та підготовки відповідних документів, матеріалів та інформації на розгляд уповноваженої особи відповідно до вимог чинного законодавства.

Відділ закупівель здійснює:                                                                          формування та оприлюднення річного плану закупівель та додатків до нього, на підставі пропозицій структурних підрозділів департаменту, бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі;

підготовку документів, що стосуються проведення публічних закупівель          та їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно                         до  Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей;

підготовку та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, шляхом застосування процедур визначених статтею 13 Закону України «Про публічні закупівлі», а також  за результатами їх проведення здійснює підготовку, погодження (візування), оприлюднення договорів про закупівлю;

за необхідністю, підготовку та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг вартість яких є меншою за вартість, що вставлена в абзаці першому частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»;

підготовку, погодження (візування) договорів вартість яких є меншою                  за вартість, що вставлена в абзаці першому частини 1 статті 3 Закону України

«Про публічні закупівлі», а також оприлюднення звіту про укладені  договори    в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

моніторинг чинного законодавства з питань публічних закупівель;

у межах компетенції відділу сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до чинного законодавства, зокрема надання                             у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень.

підготовку та проведення конкурсів відповідно до Порядку, затвердженого відповідними нормативно-правовими актами;

опрацювання запитів і звернень народних депутатів, депутатів місцевих рад, звернень громадян, запитів і звернень від підприємств, установ будь-якої форми власності, запитів на інформацію тощо з питань, що належать                            до компетенції відділу.

Готує річні та перспективні плани роботи в межах своєї компетенції.

Приймає участь у розгляді  матеріалів за наслідками перевірок.

Бере участь у підготовці, організації, проведенні нарад, семінарів 
з питань, що належать до компетенції відділу.

Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

За дорученням керівника департаменту здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством.

З метою визначення пріоритетів при розподілі коштів міського бюджету, відділом планово-економічної роботи надано:

пропозиції щодо внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2022 №704-25/VIII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2023 рік»;

пропозиції щодо внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2022 №703-25/VIII «Про бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
на 2023 рік» (зі змінами).

Фахівцями відділу організаційного забезпечення житлової сфери надаються консультації та практична допомога підприємствам, мешканцям міста з наступних питань:

методична допомога підприємствам житлово-комунальної галузі 
та населенню міста;

щодо тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб;

щодо виконання заходів з підготовки та проходження опалювального сезону;

щодо підготовки поточної та квартальної звітності з різних питань житлово-комунального спрямування;

щодо диспетчерських служб підприємств, Єдиної диспетчерської служби                      з питань життєзабезпечення населення та аварійної служби;

щодо приналежності територій до прибудинкових та інші.

3. Організаційна робота

У 2024 році відділом бухгалтерського обліку і фінансування департаменту житлово-комунального господарства та будівництва була проведена робота по освоєнню коштів, а саме:

благоустрій м.Кам’янське освоєно коштів  – 259223492,45 грн.;

поточний ремонт дорожнього покриття у м.  Кам’янське – 70923856,23 грн.;

доставка померлих та поховання безрідних, поховання загиблих, які загинули внаслідок бойових дій при захисті території України від військової агресії РФ   –11244642,00 грн.;

обслуговування прибудинкових територій, в т.ч. поточний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування, поточний ремонт внутрішньо - будинкових мереж, влаштування дорожнього покриття прибудинкових                    та внутрішньоквартальних доріг на  територіях м.Кам'янське   – 52450783,84  грн.;

диспетчеризації процесів підприємств, установ, організацій життєдіяльності міста  – 16144279,63 грн.;

висвітлення діяльності департаменту на телеканалах, публікації у інтернет виданнях – 990139,92 грн.,

капітальний, поточний ремонт захисних споруди цивільного захисту (ПКД, експертиза проектів, виконані роботи)  – 2998002,85 грн.;

будівництво захисних споруд цивільного захисту комунальних закладів – 68696053,02 грн.;

реконструкція об’єктів (проекти в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) – 21983259,11 грн.;

реконструкція об’єктів (проекти в рамках Програми для відновлення України) – 57109298,18 грн.;

У 2024 році, згідно рішень Кам’янської міської ради перераховано  кошти на поповнення статутного капіталу КП КМР «Центральні тепломережі» - 21300277,45грн., КП КМР «Добробут» - 13200000,00грн., КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія» - 17750000,00грн., КП КМР «Парки Кам’янського» - 3198368,87грн.,  КП КМР «Благоустрій» - 1045000,00грн., КП КМР «Міський спецкомбінат» - 356978,30грн., КП КМР «Комунальник» - 1200000,00грн.,                КП КМР «Інформаційні системи» - 742284,00грн.

Перераховано одержувачам коштів: КП КМР «Новий Квартал» - 3100000,00грн. на утримання, експлуатацію та благоустрій території транзитного містечка модульного типу для переселенців; КП КМР «Парки Кам’янського» - 5799114,89грн. на виплату заробітної плати та комунальних послуг, відпрацювання порушниками адмін.стягнення у вигляді суспільно корисних робіт; КП КМР «Міський спецкомбінат» - 320272,43 грн. на оплату послуг з розроділу та постачання природнього газу (пам’ятник Прометею по просп.Гімназичний), охорону кладоищ, КП КМР «Благоустрій» – 339853,03грн. на утримання об’єктів благоустрою.

Кредиторська заборгованість по департаменту станом на 01.01.2025р. складає 4263741,00 грн. у вигляді зареєстрованих фінансових зобов’язань. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025р. складає 34073,00 грн., а саме  орендна плата та відшкодування орендарями комунальних послуг.

Відділом закупівель за звітний період було укладено 275 нових договорів та 198 додаткових угод до договорів, надано консультації з питання  порядку оформлення документів, які є невід’ємною частиною кожного договору, необхідних для належної реєстрації  юридичних та фізичних зобов’язань.

В частині організації робота відділу ведеться згідно Закону України «Про публічні закупівлі» та  Постанови КМУ від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт                  і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні                          та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами:

Проведено публічні закупівлі за Постановою КМУ від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні                           та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами (далі –Особливості):

підготовлено протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи процедури закупівлі - 264

розроблено та затверджено 115 тендерних документацій, для відкритих торгів з Особливостями;

проведено процедури закупівлі за Особливостями – 115;

укладено договорів відповідно до Особливостей – 108;

моніторинги Державної аудиторської служби України (ДАСУ) в системі Prozorro –19;

здійснено реєстрацію пропозицій тендерної документації, які надійшли до департаменту;

забезпечено ведення діловодства уповноваженою особою відкритих торгів та договорів про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівлі.

Відділом закупівель здійснено планування закупівель та внесено зміни                 до річного плану з розробкою всіх необхідних документів для проведення публічних закупівель.

Відділом організаційного забезпечення житлової сфери департаменту                   у 2024 року проводилась робота по забезпеченню належної діяльності комісій та робочих груп різних рівнів, організовувались 
комісійні обстеження житлових будинків комунальної форми власності міста 
та їх прибудинкових територій.

Проводились перевірки та обстеження житлового фонду з житлово-комунальних питань, організовувалась робота та бралась участь у роботі комісій, робочих груп за напрямком діяльності відділу.

Також у 2024 році проводилися обстеження об’єктів пошкоджених/знищених  внаслідок воєнних дій російської федерації                           на території Кам’янської міської територіальної громади зі складанням відповідних актів.

Відповідальною особою департаменту в реєстрі пошкодженого                          та знищеного майна  опрацьовувалися заяви громадян щодо надання компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російською федерацією проти України на території Кам’янської міської територіальної громади.

З метою покращення стану житлового господарства міста 
КП КМР «Добробут» у 2024 році проводились поточні ремонти ліфтів                    у 151 будинку у кількості 151 од., м’якої покрівлі у 340 будинках 
на загальну площу 33058 м2, шиферної покрівлі у 265 будинках на загальну площу 4950,0 м2, ремонт під’їздів у 74 будинках у кількості 79 од., ремонт водозливних труб у 112 будинках у кількості 1021 м.п., , ремонт піддашків              у 68 будинках у кількості 99 од., заміна випусків на системі водовідведення                у 60 будинках у кількості 65 од., ремонт міжпанельних та температурних швів   у 118 будинках у кількості 5475 п.м., ремонт димо-вентканалів у 58 будинках              у кількості 98 од., дезинфекційна обробка у 498 будинках на загальну площу 418578,1 м2.

Відділом будівництва та проектування протягом 2024 року проведено наступну роботу:

отримано через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва 
містобудівні умови та обмеження для проектування 2 об’єктів будівництва.

підготовлено 8 завдань на проектування на реконструкцію об’єкту.

підготовлено 6 вихідних даних.

отримано від інженерних служб міста технічні умови для проектування об’єктів будівництва – 4.

підготовлено 10 наказів про затвердження робочого проекту                                   на реконструкцію об’єкту та загружено в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання будівельних робіт по 6 об’єктам.

виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання капітальних ремонтів по 3 об’єктам.

заповнено по 2 об’єктам акти готовності об’єкта до експлуатації                              та отримано сертифікати, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкта.

отримано дозвіл на виконання будівельних робіт по 4 об’єктам.

підготовлено пакет документів та направлено на погодження в ОДА робочий проєкт «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Комунального закладу «Ліцей №25» Кам'янської міської ради за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Українських Соколів, 10» та отримано погодження в ОДА робочого проєкту «Реконструкція будівлі комунального закладу «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам'янської міської ради за адресою: площа Театральна, 1, м. Кам'янське, Дніпропетровська область».

Комісією із визначення можливості виконання заходів по забезпеченню засобами безперешкодного доступу багатоповерхових житлових будинків,
де мешкають особи з інвалідністю проведено комісійне обстеження 5 адрес
щодо можливості виконання заходів по забезпеченню засобами безперешкодного доступу багатоповерхових житлових будинків, де мешкають особи з інвалідністю та надано інформацію до департаменту соціальної політики міської ради.

Щокварталу надано звіт до департаменту соціальної політики міської ради про виконання заходів Програми щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2029 роки.

Щомісяця надається інформація щодо стану облаштування входів та інших елементів доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту
за даними КП КМР «Добробут».

Щомісяця підготовлено та надано інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 24.10.2006 №728 “Про виконання заходів щодо виконання протизсувних робіт у районі Шамишиної балки
у відповідність до рекомендацій експертної комісії Держкоммістобудування України”.

З метою ефективного використання бюджетних коштів відділом підготовлено 11 титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт.

З метою ефективного використання бюджетних коштів в зв’язку
з перерозподілом видатків відділом підготовлено 9 титулів об’єктів будівництва.

Проведено певну роботу та отримано договір суперфіцію на земельну ділянку за адресою: площа Театральна, 1, м. Кам'янське, Дніпропетровська область, площею 1,3809 га для проведення будівельних робіт.

Проведено роботу та отримано договір суперфіцію на земельну ділянку за адресою: вул.Сержанта Коновалова, 21, м.Кам’янське, Дніпропетровська область, площею 2,2500 га для проведення будівельних робіт.

Проведено роботу та отримано договір суперфіцію на земельну ділянку за адресою: вул.Сергія Слісаренка, 30, м.Кам’янське, Дніпропетровська область, площею 1,7927 га для проведення будівельних робіт.

Проведено певну роботу та відокремлено земельну ділянку за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, район вулиці Набережна.

Проведено певну роботу та отримано договір суперфіцію на земельну ділянку за адресою: пр-кт. Відродження, 109, м.Кам’янське, Дніпропетровська область, площею 11,4064 га для проведення будівельних робіт.

Проведено роботу та отримано договір суперфіцію на земельну ділянку за адресою: вул. Сергія Слісаренка, 5, м.Кам’янське, Дніпропетровська область, площею 0,6099 га для проведення будівельних робіт.

Проведено роботу та отримано договір суперфіцію на земельну ділянку за адресою: вул. Сергія Слісаренка, 5, м.Кам’янське, Дніпропетровська область, площею 0,4183 га для проведення будівельних робіт.

Направлено 33 кошторисних документацій з визначення загальної вартості поточного ремонту та вартості поточного ремонту 1м2 житлових квартир
та будинків ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників
і Захисниць України.

Взято участь у засіданнях Комітету з питань забезпечення доступності осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Взято участь у засіданнях Комісії з питань, пов’язаних з найменуванням та перейменуванням вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо, розташованих на території Кам’янської міської територіальної громади.

Підготовлено та надано оновлену номенклатуру згідно з діючими цінами управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради щодо матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Відділом нагляду з утримання об’єктів благоустрою міста у 2024 році проведено  роботу  за наступними видами робіт:

Зовнішнє освітлення

У 2024 році на поточний ремонт та технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування та на вутрішньоквартальних і внутрішньодворових проїздах видатками міського бюджету передбачено 22371,5 тис.грн.

Для забезпечення зовнішнього освітлення на неосвітлених ділянках вулично-дорожньої мережі встановлено/замінено світильників 756 шт., замінено 1750 шт. перегорілих ламп, влаштовано кабельно-проводникової продукції в кількості 47,4 км, замінено 83 шт. аварійних електроопор.

На внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздах замінено 1030  шт. перегорілих ламп, встановлено/замінено світильників 244 шт., влаштовано кабельно-провідникової продукції 11,0 км, замінено 15 шт. аварійних електроопор.

Дозволи на порушення об’єктів благоустрою

Протягом року видано 139 дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території Кам’янської міської територіальної громади.

Безпека руху

Для забезпечення безпеки дорожнього руху та пішоходів на вулично-дорожній мережі міста нанесено 12 522 м2 дорожньої розмітки, встановлено                  312 шт. дорожніх знаків.

Засипання зруйнованих погребів

За 2024 року виконано засипання 228 зруйнованих погребів                                на прибудинкових територіях міста. Для цього було завезено та сплановано 1513м3 грунту.

Вартість робіт складає 961,58 тис.грн.

Вивезення сміття з урн

Протягом 2024 року за рахунок коштів міського бюджету з урн комунальної власності вивезено на сміттєзвалище  5651 м3 сміття.

Вартість послуг складає 5999,67 тис.грн.

Утримання зелених насаджень

У   2024 році  підрядними підприємствами:

обрізано  4229 дерев;

омолоджено 724 дерева;

виконано корчування  5 пнів;

видалено  3443 м2 порослі самосійних дерев;

перевезено  4736,3 м3 опалого гілля;

викошено    6413330 м2 газонів;

пострижено   115174,4  м2 живоплоту ;

висаджено   21036 шт. квітів.

Ремонт доріг

За 2024 рік на вулично-дорожній мережі за кошти міського бюджету проведено поточний ремонт дорожнього покриття на загальній площі                        37,41 тис. м2.

Вартість робіт   складає 70224,918 тис.грн.

Ремонтні роботи дорожнього покриття проведено по дорогах загального користування, маршрутах громадського транспорту, магістральних вулицях,                а саме, по мостовому переходу через р.Дніпро, вул.Грушевського, просп.Стуса, вул.Бурхана, просп.Аношкіна, просп.Свободи, просп.Металургів,  просп.Гімназичному, просп.Ювілейному, Січеславському шляху, вул.Сурській, вул.Тульській, вул.Памірській, вул.Черкаській, вул.Подільській, вул.Звенигородській, вул.Спортивній, просп.Конституції, вул.Героїв Рятувальників, просп.Наддніпрянському, вул.Романківській, просп.Др.Народів,  вул. Широкій, вул.Дорожній, вул.Тритузній, вул.Криворізькій, вул.Макіївській, Єлизаветівському шосе та інших об’єктах.

Крім того, проведено ремонт дорожнього покриття на дорогах прибудинкових територій на площі 1206м2. Вартість робіт складає           2475,519 тис.грн.

Ремонтні роботи асфальтобетонного покриття проведено                                    на прибудинкових територіях по просп.Гімназичному, 61, вул.Слісаренка, 32,       вул.Г.Романової, 3 А, Б. Ліквідацію ямковості пневмоструменевим методом проведено по вул.Бурхана, 5, вул.Є.Мельникова, 8, вул.М.Чиженка, 92, вул.Запорізькій, 12, вул.Республіканській, 28 А, вул.Дунайській, 39.

Ремонт мостів та шляхопроводів

Протягом 2024 року на штучних спорудах, які розміщено на вулично-дорожній мережі комунальної власності міста (мости, шляхопроводи, естакади) проведено роботи з поточного ремонту на суму 6505,664 тис.грн.

Було проведено роботи з демонтажу, заміни та фарбування металевого барєрного огородження, засипання промивин конусів насипу, укріплення конусів залізобетонними плитами, монтаж дрібних металоконструкцій, роботи з влаштування водовідведення.

Утримання ливневої каналізації

Протягом 2024 року підрядним підприємством виконано наступні види робіт з утримання мереж ливневої каналізації:

| № п/п | Види робіт | Од. вимірювання | За 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення дощеприймальних камерта Очищення оглядових колодязів | шт | 810 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Очищення колекторів | м | 15939 |
| 4 | Улаштування металевих люків | шт | - |
| 5 | Улаштування полімерних люків | шт | - |
| 6 | Улаштування залізобетонних люків | шт | 25 |
| 7 | Улаштування металевих решіток | шт | - |
| 8 | Улаштування металевих рам | шт | - |
| 9 | Улаштування залізобетонних решіток | шт | - |
| 10 | Улаштування полімерних решіток | шт | 35 |
| 11 | Перевезення мулу | т | 201 |

Санітарне утримання міста

Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва укладено договори з підрядними підприємствами щодо благоустрою 
та санітарного утримання території міста. Підприємства щоденно виконують прибирання доріг від випадкового сміття, замітання, прибирання зупинок громадського транспорту, автопавільйонів, територій прилеглих 
до пам’ятників, вивезення сміття. Щотижня виконується прибирання сміття на площі 165 тис.м2. Проводиться прибирання 73 зупинок громадського транспорту, 62 автопавільйонів, території прилеглі до пам’ятників. Крім того щоденно виконується механічне прибирання доріг міста за допомогою спецтехніки. Таким чином протягом 2024 року прибрано більш ніж 560 км доріг. Приведено до належного санітарного стану сквери та зони відпочинку.

Протяжність прибраних від сміття доріг – 560 км;

Площа упорядкованих  територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій – 515,00 га;

Виконання благоустрою пам’ятних місць – 12 од.

Виконання послуг з перевезення та захоронення

Протягом 2024 року надано 1168 послуг з перевезення померлих осіб                 до судової медичної експертизи. Здійснено поховання 156 безрідних померлих осіб. Крім того надано послуг з поховання 1949 замовникам. Здійснено поховання 124 учасників бойових дій при захисті території України від військової агресії Російської Федерації, 1 поховання почесного громадянина міста.

Відділом діловодства та кадрової роботи  постійно здійснюється  діловодне опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян. Ведуться записи прийому громадян з питань житлово-комунального господарства.

Документообіг в департаменті за  2024 рік склав:

вхідна документація – 2109 документів, з них 76 контрольних;

вихідна документація – 3411 документів;

опрацьовано та надано відповіді на 235 запитів правоохоронних                            та контролюючих органів;

депутатських звернень – 80

інформаційних запитів (які надійшли безпосередньо до департаменту) – 4

Опрацьовано 4483 звернень громадян.

Департаментом підготовлено наказів:

| з особового складу | 80 |
| --- | --- |
| про відпустки | 83 |
| з адміністративних питань | 53 |
| з основної діяльності | 60 |

Протягом року  відділом діловодства та кадрової роботи надавались                        до відділу персоналу міської ради статистичні звіти, якісний склад та списки              на преміювання.

До організаційного відділу щомісячно надавалася  інформація                               по ювілейним та знаменним датам, оновлені телефонні довідники. Щоквартально готувався та надавався звіт про роботу департаменту.

До загального відділу міської ради – звіти по запитам на інформацію.

Кожного місяця  складався та надавався до відділу бухгалтерського обліку департаменту табель обліку робочого часу працівників.

Протягом року 8 посадовим особам департаменту перераховано надбавку за вислугу років, 2 посадовим особам підвищено ранг.

Постійно здійснюється робота щодо обліку особових справ посадових осіб департаменту за допомогою комп’ютерної програми „Картка”.

Відповідальною особою за ведення військового обліку постійно ведеться робота  з питань організації військового обліку в департаменті.