- Звіт

про роботу департаменту житлово-комунального господарства

та будівництва Кам'янської міської ради

за II квартал 2025 року

1. Аналітична робота

У межах функціональних повноважень протягом ІІ кварталу 2025 року збиралась, аналізувалась та надавалась наступна інформація:

в рамках реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України на постійній основі проводиться робота щодо супроводу проєктів, подання періодичної звітності до Мінінфраструктури, збір та обробка документації за запитом експертів ЄІБ, а також підготовки документації запитуваної Мінінфраструктури;

в рамках реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України підготовлено пакет документації на резервування коштів для оплати ПКД та робіт;

в рамках реалізації Програми з відновлення України постійно проводиться робота щодо підготовки та супроводу проєктів з реконструкції, підготовки договорів, запитів на фінансуванні, оплати виконаних робіт, технічного нагляду, інженера-консутьтанта та підготовки документації запитуваної Мінінфраструктури України;

активізовано роботу в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва (далі-DREAМ). До системи DREAМ внесено 30 проєктів за різними сферами діяльності;

щотижня проводиться моніторинг реалізації субпроєктів в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України, та Програми з відновлення України;

на виконання доручень департаменту економічного розвитку обласної військової адміністрації постійно надається інформація щодо реалізованих проєктів за рахунок коштів міжнародних донорів.

Також, протягом звітного періоду департаментом житлово-комунального господарства та будівництва міської ради:

щоденно оброблялися банківські виписки по поточним рахункам;

велися меморіальні журнали - ордери за призначенням, головні книги

по загальному та спеціальному фондах;

проводились реєстрація і оплата поточних договорів, рахунків, актів

виконаних робіт на утримання апарату департаменту та на капітальні видатки;

велися картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових                   та фактичних видатків;

нараховувалась та виплачувалась зарплата працівникам департаменту;

щомісяця ведуться журнали обліку основних засобів та малоцінних предметів;

виставлялися рахунки орендарям департаменту за оренду приміщення,                 та рахунки  на  відшкодування  спожитої  електроенергії,  води,  відшкодування земельного податку;

надавалися відповіді на листи стосовно доцільності використання бюджетних коштів.

Робота відділу закупівель за вказаний період спрямовувалася:

на планування та здійснення протягом звітного періоду процедур закупівель відповідно до пропозицій структурних підрозділів департаменту, бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі;

оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі»;

організація та проведення публічних закупівель департаменту                               та підготовка відповідних документів, матеріалів та інформації на розгляд уповноваженої особи  відповідно до вимог чинного законодавства;

підготовка і розроблення відповідної документації, проведення публічних закупівель департаменту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами (далі – Особливості);

підготовка документів, що стосується проведення публічних закупівель               та їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно                        до  Закону України «Про публічні закупівлі»;

підготовка та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, шляхом застосування процедур визначених статтею 13 Закону України «Про публічні закупівлі», а також  за результатами їх проведення здійснювалась підготовка, погодження (візування), оприлюднення договорів про закупівлю;

підготовка та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг вартість яких є меншою за вартість, що вставлена в абзаці першому частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»;

підготовка, погодження (візування) договорів вартість яких є меншою                    за вартість, що вставлена в абзаці першому частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а також оприлюднення звіту про укладені договори         в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

моніторинг чинного законодавства з питань публічних закупівель;

опрацювання запитів і звернень народних депутатів, депутатів місцевих рад, звернень громадян, запитів і звернень від підприємств, установ будь-якої форми власності, запитів на інформацію тощо з питань, що належать                         до компетенції відділу.

Відділом організаційного забезпечення житлової сфери департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради протягом 
II кварталу 2025 року проведено роботу щодо аналізу, підготовки, розроблення та опрацювання наступних питань (напрямків):

щодо стану ліфтового господарства міста в цілому та в розрізі окремих проблемних питань;

щодо комплексних планів заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери області (міста) до роботи 
в осінньо-зимовий період 2025-2026 років;

про стан проходження опалювального сезону 2025-2026 років;

про розрахунки підприємств та населення за енергоносії;

про непрацюючі стояки опалення;

про кількість та обладнання котелень міста;

про потребу у лічильниках тепло-, водопостачання;

про накриття оглядових колодязів;

щодо виконання поточних ремонтів по житлово-комунальним підприємствам;

опрацювання розпоряджень, доручень, телефонограм, листів голови 
та заступників голови облдержадміністрації, департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, міської ради, депутатів різних рівнів, міського голови, виконавчого комітету міської ради,

про укладання договорів на житлово-комунальні послуги;

щодо розміщення на тимчасове проживання та продовження терміну проживання внутрішньо переміщених осіб;

щодо надання інформації до ОДА розрахунку частки сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива та обсягів виробленої теплової енергії;

щодо надання до ОДА інформації впровадження нових потужностей 
з виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива;

щодо надання до ОДА інформації з питання реалізації співвласниками  права визначення форми управління багатоквартирним будинком;

щодо надання до ОДА інформації про виробництво електричної 
та теплової енергії з відновлювальних джерел по підприємствам;

здійснення моніторингу виробництва теплової енергії на установках 
з використанням альтернативних джерел енергії та надання інформації                    до ОДА;

щодо надання до ОДА інформації про зменшення втрат в теплових мережах;

щодо надання до ОДА інформації про виробництво енергії об’єктами відновлювальної енергетики;

щодо надання до ОДА інформації про впровадження заходів,                      які спрямовані на скорочення та заміщення споживання природного газу;

щодо надання до ОДА інформації про оснащення будинків засобами обліку споживання теплової енергії та холодного водопостачання;

щодо надання до ОДА інформації про здійснення контролю 
за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

виконання протоколів Дніпропетровської регіональної комісії 
з питань ТЕБ і НС з різних питань житлово-комунального характеру, 
що відносяться до компетенції відділу (теплопостачання, водопостачання 
та водовідведення, протипожежної безпеки житлових будинків тощо);

про належність будинків до житлового фонду комунальної форми власності міста;

про площу (загальну, житлову), етажність, та інші технічні характеристики житлових будинків;

про обладнання точок збору ТПВ та вивезення ТПВ і негабаритного сміття з прибудинкових територій, що належать до житлового фонду комунальної форми власності міста та приватного сектору;

про придбання та встановлення приладів обліку у житловому фонді комунальної форми власності міста; та інші.

Надано пропозиції щодо бюджетного фінансування з питань накриття колодязів, реалізації цільових Програми розвитку житлово-комунальних підприємств міста.

Фахівці відділу оперативно співпрацюють та у межах наданих повноважень здійснюють координацію роботи наступних житлово-комунальних підприємств міста: КП КМР «Добробут», КП КМР «Міськшляхтепло», КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія», КП КМР «Інформаційні системи»,   КП КМР «Новий квартал» КП КМР «Комунальник».

Інша документація та робота, підготовлена  та проведена відділом:

проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради;

списки запрошених та протоколи нарад за напрямком діяльності відділу (житлово-комунальних питань);

акти комісійних обстежень;

перевірка обсягів робіт та підписання актів виконаних робіт 
по аварійній службі, охороні гуртожитків та використанню депутатських коштів;

службові та доповідні записки;

листи організаціям, установам, підприємствам;

телефонограми та факсограми з питань щодо роботи житлово-комунального господарства міста.

Постійно ведеться робота щодо опрацювання та оперативного реагування на звернення громадян та депутатів рад усіх рівнів.

У межах функціональних повноважень відділом планово-економічної роботи,  протягом I кварталу  2025 року збиралась, аналізувалась та надавалась наступна інформація:

інформація щодо наявних ресурсів в місцевих дорожніх фондах, коштів загального фонду та коштів бюджету розвитку, що спрямовуються на дорожнє господарство у 2025 році;

постійно проводиться робота в системі АІС місцеві бюджети рівня РБК щодо внесення змін до паспортів бюджетних програм, індивідуальних бюджетних запитів та прогнозних показників.

Відповідно до програмно-цільового методу у формуванні і виконанні місцевих бюджетів, у IІ кварталі 2025 року розроблено 10 паспортів бюджетних програм, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетних програм.

Для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються протягом бюджетного періоду, складено 2 бюджетних запита, які містять пропозиції 
з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних 
для діяльності департаменту. Підготовлено 35 пропозицій щодо перерозподілу коштів у розрізі кодів програмної та економічної класифікації. Підготовлено 
10 пропозицій  щодо внесення змін до річного плану закупівель на 2025 рік.

Впродовж року постійно проводився аналіз та підготовка узагальненої інформації за програмною та економічною класифікацією видатків щодо дотримання ліміту асигнувань згідно з лімітними довідками, аналізувались відповідності обсягу видатків за укладеними договорами затвердженому розпису місцевого бюджету на рік.

Постійно проводиться оновлення інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних,  на сайті Кам’янської міської ради за напрямом діяльності департаменту.

Надавалась інформація щодо договорів оренди та вільних нежитлових приміщень.

2. Методична робота

Надано консультації та роз’яснення підприємствам та організаціям  міста    з питання виконання робіт на елементах благоустрою.

Надано консультації, роз’яснення підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності а також юридичним та фізичним особам щодо дотримання Правил благоустрою м.Кам'янське.

Фахівцями департаменту надаються консультації та практична допомога підприємствам, мешканцям міста з наступних питань:

щодо проведення поточних ремонтів власних житлових квартир 
та будинків учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО;

щодо виконання заходів з підготовки та проходження опалювального сезону;

щодо підготовки поточної та квартальної звітності з різних питань житлово-комунального спрямування;

щодо диспетчерських служб підприємств, Єдиної диспетчерської служби           з питань життєзабезпечення населення та аварійної служби;

щодо приналежності територій до прибудинкових та інші.

Відділ закупівель, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує:

за необхідністю, представлення інтересів департаменту                                        в Антимонопольному комітеті України під час розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;

оперативне інформування уповноваженої особи департаменту стосовно організаційних питань його діяльності;

складання, затвердження та  зберігання відповідних документів з  питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;

планування та здійснення протягом року процедур закупівель відповідно до пропозицій структурних підрозділів департаменту, бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі;

оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі»;

організацію та проведення публічних закупівель департаменту                           та підготовки відповідних документів, матеріалів та інформації на розгляд уповноваженої особи відповідно до вимог чинного законодавства.

Відділ закупівель здійснює:

формування та оприлюднення річного плану закупівель та додатків                    до нього, на підставі пропозицій структурних підрозділів департаменту, бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі;

підготовку документів, що стосуються проведення публічних закупівель          та їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно                         до  Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей;

підготовку та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, шляхом застосування процедур визначених статтею 13 Закону України «Про публічні закупівлі», а також  за результатами їх проведення здійснює підготовку, погодження (візування), оприлюднення договорів про закупівлю;

за необхідність, підготовку та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг вартість яких є меншою за вартість, що вставлена в абзаці першому частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»;

підготовку, погодження (візування) договорів вартість яких є меншою                  за вартість, що вставлена в абзаці першому частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а також оприлюднення звіту про укладені  договори    в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

моніторинг чинного законодавства з питань публічних закупівель;

у межах компетенції відділу сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до чинного законодавства, зокрема надання                             у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень.

підготовку та проведення конкурсів відповідно до Порядку, затвердженого відповідними нормативно-правовими актами;

опрацювання запитів і звернень народних депутатів, депутатів місцевих рад, звернень громадян, запитів і звернень від підприємств, установ будь-якої форми власності, запитів на інформацію тощо з питань, що належать                            до компетенції відділу.

Готує річні та перспективні плани роботи в межах своєї компетенції.

Приймає участь у розгляді  матеріалів за наслідками перевірок.

Бере участь у підготовці, організації, проведенні нарад, семінарів 
з питань, що належать до компетенції відділу.

Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

За дорученням керівника департаменту здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством.

Вносить керівнику департаменту пропозиції з питань, що належать                       до компетенції відділу.

З метою визначення пріоритетів при розподілі коштів міського бюджету, відділом надано:

пропозиції щодо внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2024 №3230-65/VIII «Про бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
на 2025 рік» (зі змінами);

пропозиції щодо внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2024 №3231-65/VIII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).

Фахівцями відділу організаційного забезпечення житлової сфери надаються консультації та практична допомога підприємствам, мешканцям міста з наступних питань:

методична допомога підприємствам житлово-комунальної галузі 
та населенню міста;

щодо тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб;

щодо виконання заходів з підготовки та проходження опалювального сезону;

щодо підготовки поточної та квартальної звітності з різних питань житлово-комунального спрямування;

щодо диспетчерських служб підприємств, Єдиної диспетчерської служби                      з питань життєзабезпечення населення та аварійної служби;

щодо приналежності територій до прибудинкових та інші.

3. Організаційна робота

У ІІ кварталі 2025 року відділом бухгалтерського обліку і фінансування департаменту житлово-комунального господарства та будівництва була проведена робота по освоєнню коштів, а саме:

благоустрій м.Кам’янське освоєно коштів  – 55593926,04 грн.;

поточний ремонт дорожнього покриття у м.  Кам’янське – 16030391,89 грн.;

доставка померлих та поховання безрідних, поховання загиблих, які загинули внаслідок бойових дій при захисті території України від військової агресії РФ   –1918270,00 грн.;

обслуговування прибудинкових територій, в т.ч. поточний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування, поточний ремонт внутрішньо - будинкових мереж, влаштування дорожнього покриття прибудинкових та внутрішньоквартальних доріг на  територіях м.Кам'янське   – 12025040,89  грн.;

диспетчеризації процесів підприємств, установ, організацій життєдіяльності міста  – 4667228,93 грн.;

висвітлення діяльності департаменту на телеканалах, публікації у інтернет виданнях та надання безоплатної первинної правової допомоги населенню                  – 645096,50 грн.;

будівництво захисних споруд цивільного захисту комунальних закладів                  – 23009266,14 грн;

реконструкція об’єктів (проекти в рамках Програми для відновлення України) – 23033076,71 грн.

У ІІ кварталі 2025 року, згідно рішень Кам’янської міської ради на заходи передбачені програмами розвитку комунальних підприємств перераховано  кошти на поповнення статутного капіталу у сумі – 21099664,48 грн. та  одержувачам коштів, перераховано коштів як фінансова підтримка у сумі                    – 3682818,17 грн.

Кредиторська заборгованість по департаменту станом на 01.07.2025р. складає 66534568,00 грн. у вигляді зареєстрованих фінансових зобов’язань. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2025р. складає 26368,00 грн., а саме  орендна плата та відшкодування орендарями комунальних послуг.

Відділом  закупівель за звітний період було укладено 83 нових договорів               в тому числі договорів за виключенням 25  та 20 додаткових угод до договорів, надано консультації з питання  порядку оформлення документів, які                             є невід’ємною частиною кожного договору, необхідних для належної реєстрації  юридичних та фізичних зобов’язань.

В частині організації робота відділу ведеться згідно Закону України «Про публічні закупівлі» та  Постанови КМУ від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт                    і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні                                та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами:

Проведено публічні закупівлі за Постановою КМУ від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні                       та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами (далі –Особливості):

підготовлено протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи процедури закупівлі – 75

розроблено та затверджено 24 тендерних документацій, для відкритих торгів з Особливостями;

проведено процедури закупівлі за Особливостями – 24;

укладено договорів відповідно до Особливостей – 24;

моніторинги Державної аудиторської служби України (ДАСУ) в системі Prozorro –1.

здійснено реєстрацію пропозицій тендерної документації, які надійшли до департаменту;

забезпечено ведення діловодства уповноваженою особою відкритих торгів та договорів про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівлі.

Відділом закупівель здійснено планування закупівель та внесено зміни                     до річного плану з розробкою всіх необхідних документів для проведення публічних закупівель.

Відділом будівництва та проектування протягом ІІ кварталу 2025 року проведено наступну роботу:

отримано проектно-кошторисну документацію на виконання капітального ремонту по 8 об’єктам;

отримано матеріали вишукувальних робіт щодо коригування геодезичної зйомки по 1 об’єкту;

отримано технічний звіт щодо технічного стану житлового будинку                   по  1 об’єкту;

підготовлено накази про затвердження робочого проекту та зареєстровано
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва по 9 об’єктам;

підготовлено  завдання на проектування для 24 об’єктів;

підготовлено вихідні дані на проектування для 15 об’єктів;

отримано містобудівні умови та обмеження для проектування 11 об’єктів будівництва;

отримано зміни в дозвіл на виконання будівельних робіт по 1 об’єктам;

подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт                           по                       1 об’єкту.

З метою ефективного використання бюджетних коштів в зв’язку
з перерозподілом видатків відділом підготовлено 2 титула об’єкта будівництва.

Комісією із визначення можливості виконання заходів по забезпеченню засобами безперешкодного доступу багатоповерхових житлових будинків,
де мешкають особи з інвалідністю проведено комісійне обстеження 1 адреси
щодо можливості виконання заходів по забезпеченню засобами безперешкодного доступу багатоповерхових житлових будинків, де мешкають особи з інвалідністю та надано інформацію до департаменту соціальної політики міської ради.

Направлено 30 кошторисних документацій з визначення загальної вартості поточного ремонту та вартості поточного ремонту 1м2 житлових квартир
та будинків ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників
і Захисниць України.

Надано звіт до департаменту соціальної політики міської ради про виконання заходів Програми щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2029 роки.

Щомісяця надається інформація щодо стану облаштування входів та інших елементів доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту
за даними КП КМР «Добробут».

Щомісяця готується та надається інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 24.10.2006 №728 “Про виконання заходів щодо виконання протизсувних робіт у районі Шамишиної балки
у відповідність до рекомендацій експертної комісії Держкоммістобудування України”.

Отримано договір суперфіцію на земельну ділянку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Сурська, 174А загальною площею 0,4136 га для проведення будівельних робіт.

Отримано викопіювання з топографо-геодезичного плану по 12 об’єктам.

Взято участь у засіданнях Комісії з питань, пов’язаних з найменуванням та перейменуванням вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо, розташованих на території Кам’янської міської територіальної громади.

Підготовлено та надано оновлену номенклатуру згідно з діючими цінами управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради щодо матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У IІ кварталі 2025 року  відділом організаційного забезпечення житлової сфери проводилась робота по забезпеченню належної діяльності комісій                     та робочих груп різних рівнів, організовувались 
комісійні обстеження житлових будинків комунальної форми власності міста 
та їх прибудинкових територій.

Проводились перевірки та обстеження житлового фонду з житлово-комунальних питань, організовувалась робота та бралась участь у роботі комісій, робочих груп за напрямком діяльності відділу.

З метою покращення стану житлового господарства міста 
КП КМР «Добробут» у ІІ кварталі 2025 року проводились поточні ремонти ліфтів у 34 будинку у кількості 34 од., м’якої покрівлі 122 будинків 
на загальну площу 9570 м2, шиферної покрівлі 52 будинків на загальну площу 1157,2 м2, ремонт під’їздів у 24 будинках у кількості 24 од., ремонт водозливних труб у 27 будинках у кількості 372 м.п., ремонт ДВК 
у 5 будинках у кількості 6 од., ремонт піддашків у 21 будинках у кількості 
25 од., заміна випусків на системі водовідведення у 20 будинках у кількості 
20 од., ремонт міжпанельних та температурних швів у 12 будинках у кількості 404 п.м.

Відділом нагляду з утримання об’єктів благоустрою міста у  IІ кварталі проведено певну роботу  за наступними видами робіт:

Утримання ливневої каналізації

Протягом II кварталу 2025 року підрядним підприємством виконано наступні види робіт з утримання мереж ливневої каналізації:

| № п/п | Види робіт | Од. вимірювання | За II квартал 2025 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення дощеприймальних камер та Очищення оглядових колодязів | шт | 133 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Очищення колекторів | м | 6410 |
| 4 | Улаштування металевих люків | шт | - |
| 5 | Улаштування полімерних люків | шт | 13 |
| 6 | Улаштування залізобетонних люків | шт | - |
| 7 | Улаштування металевих решіток | шт | - |
| 8 | Улаштування металевих рам | шт | - |
| 9 | Улаштування залізобетонних решіток | шт | - |
| 10 | Улаштування полімерних решіток | шт | 15 |
| 11 | Перевезення мулу | т | 41 |

Санітарне утримання міста

Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва укладено договори з підрядними підприємствами щодо благоустрою та санітарного утримання території міста. Підприємства щоденно виконують прибирання доріг від випадкового сміття, замітання, прибирання зупинок громадського транспорту, автопавільйонів, територій прилеглих до пам’ятників, вивезення сміття. Щотижня виконується прибирання сміття на площі 165 тис.м2. Проводиться прибирання 73 зупинок громадського транспорту, 62 автопавільйонів, територій прилеглих до пам’ятників Воїнам АТО, Т.Г.Шевченку, Л.І.Брежнєву, «Жінка-мати», «Прометей», Воїнам – інтернаціоналістам, Героям Майдану. Крім того щоденно виконується механічне прибирання доріг міста за допомогою спецтехніки. Таким чином протягом II кварталу 2025 року прибрано більш ніж 560 км доріг. Приведено до належного санітарного стану сквери та зони відпочинку.

Протяжність прибраних від сміття доріг – 560 км;

Площа упорядкованих  територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій – 500,00 га;

Виконання благоустрою пам’ятних місць – 12 од.

Виконання послуг з перевезення та захоронення

Протягом 2 кварталу 2025 року КП КМР «Міський спецкомбінат» надано 418 послуг з перевезення померлих осіб до судової медичної експертизи. Здійснено поховання 56 безрідних померлих осіб. Крім того надано послуг з поховання 468 замовникам. Здійснено поховання 49 учасників бойових дій при захисті території України від військової агресії Російської Федерації.

Утримання зелених насаджень

У 2 кварталі  2025 року  підрядними підприємствами:

обрізано  1515  дерев;

омолоджено  180 дерев;

перевезено  2054,5  м3 опалого гілля;

викошено  3 369 523,6 м2 газонів;

висаджено  20101 квітку.

Ремонт доріг

За 2 квартал 2025 року на вулично-дорожній мережі проведено поточний ремонт дорожнього покриття на загальній площі  14,95 тис. м2.

Ремонтні роботи дорожнього покриття проведено по дорогах загального користування, маршрутах громадського транспорту, магістральних вулицях,                а саме, по мостовому переходу через р.Дніпро, вул.Грушевського, просп.Стуса, вул.Широка, просп.Відродження, просп.Свободи, просп.Гімназичний, вул.Заводській, вул.Малофєєва, вул. Артема Тесленка, вул.Соборна, вул.Січеславський шлях, вул.Горобця, вул.Грушевського, вул.Звенигородській, вул.Архітектурній, просп.. Конституції, вул.Тритузній, вул.Дніпробудівській, та інших об’єктах.

Вивезення сміття з урн

Протягом 2 кварталу 2025 року за рахунок коштів міського бюджету з урн комунальної власності вивезено на сміттєзвалище  3089 м3 сміття.

Вартість послуг складає 3607643,1 тис.грн.

Зовнішнє освітлення

У 2025 році на ремонт та технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування                                та на вутрішньоквартальних і внутрішньодворових проїздах видатками міського бюджету передбачено 22149,97 тис.грн. Протягом 2-го кварталу освоєно 7499,99 тис.грн.

Для забезпечення зовнішнього освітлення на неосвітлених ділянках вулично-дорожньої мережі встановлено світильників 78 шт., замінено 408 шт. перегорілих ламп, влаштовано кабельно-проводникової продукції в кількості 17,45 км, замінено 32 шт. аварійних електроопор.

На внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздах замінено 404 шт. перегорілих ламп, встановлено світильників 162 шт., влаштовано кабельно-провідникової продукції 7,59 км, замінено 3 шт. аварійних електроопор.

Дозволи на порушення об’єктів благоустрою

З початку року видано 42 дозволи на порушення об’єктів благоустрою                            на території Кам’янської міської територіальної громади.

Безпека руху

Для забезпечення безпеки дорожнього руху протягом 2-го кварталу                       на території вулично-дорожньої мережі міста нанесено 7979,39 м2.

Відділом діловодства та кадрової роботи  постійно здійснюється  діловодне опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян. Ведуться записи прийому громадян з питань житлово-комунального господарства.

Документообіг в департаменті за II квартал 2025року склав:

вхідна документація – 610 документів, з них 68 контрольних;

вихідна документація – 881 документів;

опрацьовано та надано відповіді на 56 запити правоохоронних                            та контролюючих органів;

депутатських звернень – 46

інформаційних запитів –  4

Опрацьовано 876 звернення громадян.

Департаментом підготовлено наказів:

| з особового складу | 28 |
| --- | --- |
| про відпустки | 23 |
| з адміністративних питань | 7 |
| з основної діяльності | 21 |

Протягом звітного періоду надавались до відділу персоналу міської ради статистичні звіти та списки на преміювання. До організаційного відділу щомісячно надається  інформація по ювілейним та знаменним датам.                         До загального відділу міської ради - звіти по запитам на інформацію.

Протягом II кварталу складався та надавався до відділу бухгалтерського обліку департаменту табель обліку робочого часу працівників.

Протягом звітного періоду 1 посадовій особі департаменту перераховано надбавку за вислугу років.

Постійно здійснюється робота щодо обліку особових справ посадових осіб департаменту за допомогою комп’ютерної програми „Картка”.