ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості щодо закупівлі Роботи з надання послуг інженера-консультанта для виконання функцій контролю та нагляду за будівельними роботами на об’єкті: Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР «МЛШМД» за адресою: м. Кам’янське, вул. Сергія Слісаренка,3 (ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради, 51931, м. Кам’янське, вул. Галини Романової, 4; код за ЄДРПОУ – 02012740;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Роботи з надання послуг інженера-консультанта для виконання функцій контролю та нагляду за будівельними роботами на об’єкті: Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР «МЛШМД» за адресою: м. Кам’янське, вул. Сергія Слісаренка,3 (ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт).

Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-03-012953-a.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 3 до Тендерної документації.

Послуги інженера-консультанта для здійснення робіт по виконанню функцій контролю та нагляду за будівельними роботами на  об’єкті: Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР «МЛШМД» за адресою: м. Кам’янське, вул. Сергія Слісаренка,3,

посилання на закупівлю: UA-2024-08-29-010416-a

Перелік послуг, що надаються Інженером-консультантом

| № з/п | Назва послуг | Обсяг/кількість (людино-днів/людино-місяців) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Послуги пов’язані з реалізацією Проекту |  |
| 1.1. | Вирішення спорів і медіація: - Захист законних прав і інтересів Замовника. - Аналіз фактів і виявлення проблем. - Ініціювання утворення органів з досудового розгляду та врегулювання спорів при реалізації Проекту. - Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення. - Стимулювання учасників конфлікту до пошуку нових рішень, прийнятних для всіх зацікавлених сторін. - Організація переговорів. - Створення підсумкових документів та затвердження додаткових угод (медіація). - Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем (виконавцями), пов’язаними з проектною документацією, роботами, що виконуються, поставками матеріалів, механізмів, устаткування, страхуванням відповідальності. - Запобігання виникненню потенційно спірних ситуацій. |  |
| 2. | Адміністрування Проекту (функції Замовника) |  |
| 2.1. | - Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту. - Виконання функцій менеджера/керівника Проекту. - Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців. - Розподіл ризиків та відповідальності за складовими Проекту. - Контроль і нагляд за реалізацією Договору подряду. - Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання. - Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці. - Ведення реєстру документації, передбаченої Договором, загальної звітності по Договору, облік змін у договірній документації. - Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування. - Проведення щотижневих нарад з метою контролю за виконанням сторонами умов Договору в частині дотримання строків виконання положень Договору, графіку оплати тощо. - Складення протоколів нарад та надсилання його всім учасникам. - Контроль за виконанням протокольних рішень. - Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами; встановлення зв’язку між роботами, передбаченими проектом і системою ведення бухгалтерського обліку. - Складання та надання Замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації Проекту. - Складання та оперативне надсилання Замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів. - Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій. - Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому. - Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю. - Координація пуско-налагоджувальних робіт та забезпечення їх оперативного прийняття. - Участь в організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж. - Відстеження виконання умов Договору в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості. - Перевірка та підготовка для передачі Замовнику рахунків-фактур, виставлених Підрядником (Проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання. - Підготовка та узгодження між сторонами (у разі необхідності) змін, доповнень або додаткових угод до Договору. - Щомісячне надання Замовнику доповіді про фінансовий стан реалізації Договору. - Вчасне інформування Замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування Проекту. - Контроль за усуненням Підрядником (проектувальником) виявлених недоліків. - Організація та участь у прийнятті об’єкта будівництва в експлуатацію. - Контроль за здійсненням остаточних розрахунків за виконані роботи. - Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником. |  |
| Всього: |  |  |

Розмір бюджетного призначення: 3 984 482,40 гривень (3 320 402,00 грн. кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) та 664 080,00 грн. кошти місцевого бюджету).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 984 482,40 гривень Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до зведеного кошторисного розрахунку об’єкта будівництва та відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  Відкриті торги (з особливостями), UA-2024-10-03-012953-a.