проект

## УКРАЇНА

## ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

__________43    ________сесія________VI    ________скликання

РІШЕННЯ

від    29.11.2013  №   944-43/VI

м. Дніпродзержинськ

Про затвердження міської програми

щодо створення сприятливого життєвого

середовища та доступу до об'єктів

соціальної інфраструктури для осіб

з обмеженими фізичними можливостями

та інших маломобільних груп населення

на 2014–2025 роки

З метою удосконалення системи соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, реалізації державної політики зі створення безбар’єрного середовища для таких осіб, розглянувши службову записку управління містобудування та архітектури міської ради (Бєлобородов) вих. від 22.10.2013 №3и/530, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.11.2007 №841 зі змінами, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську програму щодо створення сприятливого життєвого середовища та доступу до об'єктів соціальної інфраструктури для осіб                           з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2014–2025 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Рекомендувати Баглійській, Дніпровській, Заводській районним у місті, Карнаухівській селищній радам (Галагуза, Саусь, Пеліпас, Фріске) та зобов'язати виконавчі органи міської ради, відповідальні за здійснення заходів Програми, забезпечити:

2.1. Виконання відповідних заходів Програми та визначення шляхів їх фінансування.

2.2. Проведення постійного моніторингу відповідних об'єктів та списків за додатками до Програми:

-  щодо внесення змін до відповідних переліків об'єктів та списків (доповнення, виключення);

- щодо забезпечення засобами пристосування до потреб інвалідів по кожному з об'єктів.

2.3. Надання до управління містобудування та архітектури міської ради (Бєлобородов) для узагальнення інформації:

-  щодо  внесення  змін  до  відповідних  переліків  об'єктів  щороку                до 25 вересня;

- щодо виконання відповідних заходів Програми та забезпечення засобами пристосування до потреб інвалідів по кожному з об'єктів щокварталу до 25 числа місяця, що передує початку нового кварталу.

2.4. Надання розрахунків фінансових витрат щодо реалізації Програми при формуванні щорічного бюджету у разі необхідності бюджетного фінансування.

3. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) здійснювати видатки на реалізацію заходів міської програми в межах затвердженого на відповідний бюджетний рік кошторису.

4. Управлінню містобудування та архітектури міської ради (Бєлобородов) інформацію про хід виконання цього рішення надавати у встановленому порядку щороку до 25 січня, починаючи з 2015 року.

5. Організацію виконання цього рішення та координацію покласти                     на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Губу Т.П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника управління містобудування                     та архітектури міської ради – головного архітектора міста Бєлобородова Ю.В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Завгородню Т.Ж., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради Логінова С.В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  міської ради, директора департаменту             житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізова С.Є. контроль – на постійні комісії міської ради з питань містобудування                          та архітектури міської ради (Селищев), охорони здоров'я та соціального захисту населення (Дяченко), освіти, культури, молоді та спорту (Коробочка), транспорту та зв'язку (Лавренов), житлово-комунального господарства (Туробойський), регуляторної політики, споживчого ринку та розвитку підприємництва (Левченко), земельних ресурсів, комунальної власності                              та інвестицій (Переверзєв), соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та банківської діяльності (Боговик).

Міський голова								С.О.САФРОНОВ

Додаток

до рішення міської ради

від 29.11.2013 №944-43/VI

МІСЬКА ПРОГРАМА

щодо створення сприятливого життєвого середовища та доступу

до об’єктів соціальної інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2014–2025 роки

1. Загальні положення

1.1. Архітектурне довкілля нашого міста все ще розраховане на здорову                    за середніми стандартами людину. Але не всі люди вкладаються у ці стандарти, і саме вони переживають багато незручностей у повсякденному житті.

Станом на 01.07.2013 в м.Дніпродзержинську мешкає 8797 інвалідів різних форм захворювання. Це інваліди Великої Вітчизняної війни                              та Радянської Армії, загального захворювання, інваліди-чорнобильці, інваліди з дитинства, 708 дітей – діти–інваліди, 339 інвалідів, які пересуваються на візках і мешкають у багатоквартирній забудові, у тому числі: Баглійський район –                67 осіб, Дніпровський район – 179 осіб, Заводський район – 93 особи.

У місті творено та діє 9 громадських організацій, які об’єднують біля 3-х тисяч інвалідів по слуху, зору, людей з ураженням опорно-рухового апарату.

Проблеми інвалідності пов'язані з наявністю чисельних соціальних бар'єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й повноцінно брати участь                       у ньому в силу таких фізичних бар’єрів  як: сходинки на підходах та всередині громадських будівель і житлових будинків, по яких неможливо піднятися, дверні отвори, надто вузькі для інвалідних візків, високі бордюри, що перешкоджають вільному руху інвалідних візків, громадський транспорт, яким неможливо користуватися особам з обмеженими фізичними можливостями внаслідок його непристосованості до потреб інвалідів тощо. Внаслідок цього неповносправні живуть в умовах, що ведуть до приниження їх гідності та ізоляції в соціумі.

Міська програма щодо створення сприятливого життєвого середовища       та доступу до об’єктів соціальної інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення                               на 2014–2025 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо створення умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на місцевому рівні. Програма визначає комплекс системних заходів, спрямованих на покращення якості життя маломобільних груп населення шляхом створення доступного середовища для життєдіяльності.

1.2.  Основні терміни, що вживаються у Програмі:

- маломобільні громадяни – інваліди; громадяни похилого віку; громадяни з малолітніми дітьми, в тому числі такі, що користуються дитячими візками; інші особи з обмеженими можливостями або можливостями самостійно пересуватися,    орієнтуватися,  спілкуватися, змушені в силу стійкого або тимчасового фізичного обмеження використовувати для свого пересування і (або) споживання послуг необхідні  пристосування, засоби і собак-провідників;

- безбар’єрне середовище – сукупність умов, що дозволяють здійснювати життєві потреби маломобільних громадян, в тому числі таких, що забезпечують безперешкодний доступ до об’єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктур і послуг зв’язку, транспорту та інших, а також комплекс соціальних послуг і виховних, освітніх та інших заходів, направлених на інтеграцію маломобільних громадян в суспільство.

2. Мета та завдання

Основною метою Програми є:

- формування поважного ставлення суспільства до людей з обмеженими фізичними можливостями;

-   посилення адресності та удосконалення системи соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов                    для їх життєдіяльності;

- сприяння людям з обмеженими фізичними можливостями в реалізації конституційних прав на лікування, освіту, професію і дозвілля;

- соціальна  реабілітація  інвалідів  шляхом  створення  безбар’єрного середовища,   яке надасть їм можливість брати повноцінну участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та допоможе їм працевлаштуватися;

-  координація  дій  щодо  соціального  партнерства, спрямована на піднесення                       на якісно новий рівень турботу громади міста про своїх співгромадян з особливими потребами;

-  подальше  вивчення  та  моніторинг  стану  формування  безбар’єрного середовища міста для інвалідів та інших маломобільних груп населення.

Для досягнення основної мети передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на формування безперешкодного середовища                             для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

- створення безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів громадського та житлового призначення;

- пристосування об'єктів громадського призначення до потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення;

- пристосування  дорожньо-транспортної  мережі  до  потреб  людей  з обмеженими фізичними можливостями;

- сприяння  обслуговуванню  інвалідів  шляхом надання  послуг  з  їх транспортування;

-    обладнання місць для відпочинку інвалідів на міських пляжах.

При розробці Програми враховані пропозиції департаментів, управлінь і відділів міської ради, підприємств, організацій та установ міста, чия співпраця передбачається при виконанні означених Програмою заходів.

3. Нормативно-правове забезпечення Програми

- Конвенція ООН „Про права інвалідів”;

- Конституція України;

- Закон України „Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів”;

- Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів України”;

- Закон України „Про соціальні послуги”;

- Указ Президента України від 01.06.2005 №900/2005 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”;

- Указ Президента України від 18.12.2007 №1228/2007 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 29.07 2009 №784 „Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009 - 2015 роки „Безбар’єрна Україна”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 №1184 „Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 №245 „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій                        з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів”;

- спільний наказ Мінбуду України та Мінпраці України від 08 вересня 2006р. №300/339 „Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення                  до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури”;

- рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради                     від 28.11.2011 №841 „Про створення комітету з питань забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури”;

- державні будівельні норми: ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки                     та споруди», ДБН В.2.2-18-2007 „Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення», ДБН В.2.2-17-2006 „Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”;

- ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 „Настанова з облаштування будинків                 і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху”.

4. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

4.1. Станом на 01.07.2013 у м.Дніпродзержинську 438 інвалідів із захворюваннями органів опори й руху нижніх кінцівок, у тому числі таких, що користуються інвалідними візками, мешкають у багатоповерхових житлових будинках з ліфтами. Список таких інвалідів наведено у додатку 1 до Програми. Тому необхідно забезпечити безперебійну роботу ліфтів в будинках, де вони мешкають.

4.2. 339 інвалідів, які пересуваються на інвалідних візках і мешкають у багатоквартирній забудові, знаходяться на обліку у м.Дніпродзержинську станом на 01.07.2013. Ці громадяни не мають можливості доступу до власного житла навіть при наявності у житловому будинку ліфта, так як вхідні сходинки перешкоджають їх доступ до 1-го поверху будинку. Такі громадяни перебувають у фактичному заточенні в стінах своєї квартири.

Список інвалідів, що користуються інвалідними візками та  мешкають                  у багатоповерхових житлових будинках наведено у додатку №2 до Програми. Такі житлові будинки мають бути обладнані спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями (пандуси, поручні, підйомники, понижені пороги, двері відповідної ширини та напряму відкривання тощо).

У м.Дніпродзержинську вже є досвід улаштування пандусів безпосередньо до квартир на 1-му поверсі житлових будинків, де мешкають інваліди. Також реалізовано улаштування підйомника до 1-го поверху багатоповерхового житлового будинку. Дані про виконання таких заходів станом на 01.07.2013 наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями об'єктів житлового призначення в м.Дніпродзержинську станом на 01.07.2013

| № з/п | Адреса розміщення об'єкта | Вид засобів пристосування до потреб інваділів | Стан виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вул.Дальня, 45-2 | пандус та вхідна група у квартиру | введено в експлуатацію |  |
| 2 | Просп.Комсомольський, 16-40 | пандус та вхідна група у квартиру | введено в експлуатацію |  |
| 3 | Просп.Металургів, 84Б-40 | пандус та вхідна група у квартиру | введено в експлуатацію |  |
| 4 | Бульв. Дружби Народів, 51В-3 | пандус та вхідна група у квартиру | введено в експлуатацію |  |
| 5 | Вул.Миру, 16-2 | пандус та вхідна група у квартиру | завершено будівництво |  |
| 6 | Вул.Бойка, 27-47 | пандус та вхідна група у квартиру | завершено будівництво |  |
| 7 | Вул.Скаліка, 2/34-62 | пандус та вхідна група у квартиру | будується |  |
| 8 | Просп.Перемоги, 16-191 | пандус біля входу в сміттєзбірник, який переобладнано для розміщення підйомника до 1-го поверху | введено в експлуатацію |  |
| 9 | Бульв.Будівельників, 11-38 | пандус біля входу в сміттєзбірник, який переобладнано для розміщення підйомника до 1-го поверху | розробляється проектна документація |  |

4.3. Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями потребують також об'єкти громадського призначення для забезпечення таким громадянам безбар'єрного доступу до цих об'єктів. Перелік об'єктів громадського призначення наведено у додатках №3-17 до Програми відповідно:

| № з/п | № додатку | Найменування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Перелік будівель розміщення органів місцевого самоврядування |
| 2 | 4 | Перелік закладів соціального захисту населення |
| 3 | 5 | Перелік установ пенсійного фонду України |
| 4 | 6 | Перелік закладів охорони здоров'я |
| 5 | 7 | Перелік аптечних закладів |
| 6 | 8 | Перелік закладів освіти |
| 7 | 9 | Перелік закладів культури |
| 8 | 10 | Перелік спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів |
| 9 | 11 | Перелік закладів торгівлі |
| 10 | 12 | Перелік закладів громадського харчування |
| 11 | 13 | Перелік закладів побутового обслуговування |
| 12 | 14 | Перелік відділень зв’язку |
| 13 | 15 | Перелік готелів |
| 14 | 16 | Перелік правоохоронних закладів |
| 15 | 17 | Перелік культових споруд |

Першочерговими заходами Програми є забезпечення безперешкодного доступу до 1-го поверху таких об'єктів (див. додатки №3-17 до Програми) шляхом улаштування зовнішніх пандусів для інвалідів та кнопок виклику в місцях, де улаштування пандусів є технічно неможливим.

Інформація щодо доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 1-го поверху об'єктів громадського призначення станом на 01.10.2013 наведена у таблиці 2.

Таблиця 2.

Інформація щодо доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 1-го поверху об'єктів громадського призначення                                станом на 01.10.2013

| № з/п | Перелік об’єктів | Загальна кількість об’єктів | Кількість об’єктів, доступних до 1-го поверху | Кількість об'єктів, обладнаних лише кнопками виклику | Кількість об'єктів не забезпеч. | Орієнтовна потреба у фінансуванні, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівлі розміщення органів місцевого самоврядування | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 000 |
| 2 | Заклади соціального захисту населення | 8 | 7 | - | 1 | 100 |
| 3 | Установи Пенсійного фонду України | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Заклади охорони здоров’я | 29 | 21 | 3 | 5 | 500 |
| 5 | Аптеки | 71 | 20 | 17 | 34 | 3 400 |
| 6 | Заклади освіти | 93 | 20 | - | 73 | 7 300 |
| 7 | Заклади культури | 27 | 8 | - | 19 | 1 900 |
| 8 | Спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади | 19 | 7 | - | 12 | 1 200 |
| 9 | Основні заклади торгівлі | 251 | 74 | 126 | 51 | 5 100 |
| 10 | Заклади громадського харчування | 116 | 16 | 44 | 56 | 5 600 |
| 11 | Заклади побутового обслуговування | 223 | 5 | 38 | 180 | 18 000 |
| 12 | Відділення зв’язку | 29 | 2 | 27 | - | 29 000 |
| 13 | Готелі | 7 | 1 | - | 6 | 600 |
| 14 | Правоохоронні органи | 26 | 6 | 2 | 16 | 1 600 |
| 15 | Вокзали (станції) | 5 | 4 | 1 | - | - |
| 16 | Житлові багатоповерхові будинки, де мешкають інваліди-візочники, у т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | на 1-му поверсі у будинках без ліфтів | 56 | 5 | - | 51 | 5 100 |
|  | у будинках з ліфтами | 187 | 4 | - | 183 | 18 300 |
| 17 | Культові споруди | 74 | - | - | 74 | 7 400 |
|  | ВСЬОГО | 1206 | 207 | 308 | 688 | 106 100* |

* у тому числі 37 600 тис.грн за рахунок коштів місцевого бюджету.

За пропозиціями, наданими Дніпродзержинською територіальною                    виробничо-первинною організацією Українського товариства сліпих з метою організації безбар'єрного доступу для осіб з вадами зору сходи цих об'єктів мають бути обов'язково обладнані поручнями, також на перших та останніх сходинках зовнішніх та внутрішніх сходів мають бути нанесені смуги шириною не менше ніж 150 мм яскраво-жовтого кольору.

Такі смуги мають бути нанесені також вздовж платформ залізничних та автобусних вокзалів (див. додаток 18 до Програми) на відстані 50 см від їх краю. Фарбою яскраво-жовтого кольору повинні також маркуватись бордюри на посадочних платформах автовокзалів.

4.4. За листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва                           та житлово-комунального господарства України від 04.12.2012 №7/14-19496 інформація, необхідна для осіб з вадами зору, має дублюватися рельєфним шрифтом. З метою виконання вказаної вимоги першочергово заклади охорони здоров'я, соціального призначення, адміністративні будівлі органів місцевого самоврядування мають бути обладнані відповідними показчиками, інформація на яких виконана рельєфним шрифтом. Перелік таких об'єктів наведено у додатках 3-6 до Програми.

4.5. На теперішній час глядацькі зали об'єктів культури (музично-драматичний театр, кінотеатри, палаци культури, наведені у додатку 9 до Програми) не пристосовані до потреб інвалідів-візочників. На цих об'єктах мають бути обладнані спеціальні місця для розміщення глядачів на інвалідних колясках.

4.6. До потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення має бути пристосована також і транспортно-пішохідна мережа міста, а саме:

4.6.1. З метою забезпечення можливості проїзду на інвалідних візках тротуарна частина транспортно-пішохідної мережі повинна бути обладнана пандусами з пониженими бордюрами на перехрестях з автодорогами.                        Здійснення зазначених заходів є можливим при виконанні капітального ремонту чи реконструкції дорожнього покриття вуличної мережі міста або у складі будівництва світлофорних об'єктів на території міста. Такі роботи вже проводилися при будівництві світлофорних об'єктів на перехресті вул.Сировця і просп.Леніна,  просп. Маршала Жукова і просп.Перемоги, а також – при виконанні реконструкції дорожнього покриття просп.Ювілейного.

Обладнання пандусів та понижених бордюрів має здійснюватися у складі всіх проектів благоустрою територій, пов’язаних з реконструкцією чи капітальним ремонтом транспортно-пішохідних мереж. Першочергово вказані заходи стосуються центральних вулиць міста, а також парків та скверів на території міста, перелік яких наведено у додатку 19 до Програми).

4.6.2. Для безпечного пересування осіб з вадами зору транспортно-пішохідна мережа повинна бути обладнана спеціальними звуко-сигнальними пристроями, напрямним огородженням. Дніпродзержинська територіальна виробничо-первинна організація Українського товариства сліпих звернулася                 з проханням щодо встановлення таких пристроїв в місцях найбільшого пересування осіб з вадами зору, а саме:

-   в районі зупинки міського транспорту біля готелю "Зоря";

- в районі ЗСШ №37 (перехрестя вул. ім.В.В.Щербицького та просп.Конституції);

- в районі центрального міського ринку (перехрестя просп.Леніна з пров.Цегельним).

4.6.3. Для безпечного пересування осіб з вадами слуху у напрямку підприємства, де вони працюють, Дніпродзержинське учбово-виробниче підприємство Українського товариства глухих висунуло пропозицію щодо благоустрою вул.Широкої на ділянці від просп.Леніна до вул.Республіканської з організацією зовнішнього освітлення, встановлення звуко-сигнальних пристроїв, упорядкування тротуарної частини вулиці, майданчиків для паркування автотранспорту та зупинок громадського транспорту.

4.6.4. У зв’язку з потребою в організації додаткового місця для інвалідного візка при паркуванні автотранспорту з ручним керуванням існує необхідність в обладнанні спеціальних місць для такого автотранспорту з нанесенням відповідної розмітки та логотипу:

- не менш як одного місця на приватних автостоянках згідно з переліком автостоянок (див. додаток 20 до Програми);

- не менш як одного місця на майданчиках для паркування автотранспорту біля об'єктів громадського призначення, за умови наявності таких майданчиків (див. додатки 3-17 до Програми);

- на прибудинкових територіях багатоповерхових житлових будинків, де мешкають інваліди та інші особи маломобільних груп населення, що користуються автотранспортом з ручним керуванням згідно зі списком таких громадян (див. додаток 21 до Програми).

4.7. Пристосування до потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення потребує також рухомий склад громадського транспорту згідно з переліком маршрутів, наведеним у додатку 22, а саме:

4.7.1. В салонах транспорту мають бути визначені спеціальні місця для інвалідів та інших маломобільних груп населення з означенням відповідних написів та зображень.

4.7.2. Для громадян з вадами зору громадський транспорт має бути обладнаний внутрішньою звуковою системою для обов'язкового оголошення зупинок та зовнішньою – для озвучення номера маршруту на зупинках, а також – збільшеними номерами з додатковим освітленням в правому нижньому кутку лобового скла.

4.7.3. Для перевезення інвалідів-візочників громадський транспорт повинен мати відповідні приладдя.

4.8. За пропозицією міського товариства "Лелека" на міських пляжах для пересування до води на інвалідному візку мають бути обладнані відповідні пристрої.

5. Строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на реалізацію протягом 12 років.                                Початок  –  2014 рік. Закінчення – 2025 року.

Реалізація заходів Програми передбачається у 2 етапи: 1 етап –                       2014–2020 роки,  2 етап – 2020–2025 роки.

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів підприємств та організацій міста, фізичних та юридичних осіб, благодійних внесків, гуманітарної допомоги та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Фінансування реалізації заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Обсяг фінансування 1-го етапу орієнтовно становить за роками відповідно:

| 1-й етап за роками | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всього по 1-му етапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг фінансування, млн. грн | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 11,2 |

Обсяг коштів визначається, виходячи з бюджетного фінансування на відповідний рік.

7. Очікувані результати

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання незахищеним категоріям громадян міста різних видів соціальних послуг та створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цієї верстви населення, поліпшенню соціальної ситуації в місті.

Програма спрямована на поступове формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення (житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки відпочинку, заклади соціального захисту населення, лікарні, кінотеатри, заклади торгівлі тощо) на місцевому рівні, що надасть змогу створити умови для залучення їх в усі сфери суспільного життя та працевлаштування.

Оптимізація заходів Програми надасть можливість створення централізованого банку даних з проблем інвалідності.

8. Основні заходи Програми

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання, роки | Виконавець | Контроль за виконанням | Очікувані результати | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення безперебійної роботи ліфтів у багатоповерхових житлових будинках з ліфтами, де мешкають інваліди із захворюваннями органів опори й руху нижніх кінцівок та ті, що користуються інвалідними візками згідно зі списком таких громадян, наведеним у додатку 1 до Програми | 2014-2018 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Балансоутримувачі багатоповерхових житлових будинків ОСББ Правління житлово-будівельних кооперативів | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу інвалідів на візках до свого помешкання | Міський бюджет |
| 2 | Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями існуючі багатоповерхові житлові будинки, де мешкають інваліди, що користуються інвалідними візками згідно зі списком таких громадян, наведеним у додатку 2 до Програми | 2014-2025 | Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу інвалідів на візках до свого помешкання | Міський бюджет |
| 3 | Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями існуючі об'єкти громадського призначення згідно з переліком таких об'єктів, наведеним у додатках 3-17 до Програми, у тому числі: | 2014-2025 |  |  | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення |  |
| 3.1 | Будівлі розміщення соціальних закладів: - органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Програми; - закладів соціального захисту населення згідно з додатком 4 до Програми; - установ пенсійного фонду України згідно з додатком 5 до Програми | 2014-2018 | Виконавчі комітети міської ради, Дніпровської, Заводської, Баглійської районних у місті рад, Карнаухівська селищна рада Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради | Виконавчі комітети міської ради, Дніпровської, Заводської, Баглійської районних у місті рад, Карнаухівська селищна рада | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Міський бюджет |
| 3.2 | Заклади охорони здоров'я згідно з додатком 6 до Програми | 2014-2025 | Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради Власники (балансоутримувачі) закладів охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів, орендарів) закладів охорони здоров'я |
| 3.3 | Аптечні заклади згідно з додатком 7 до Програми | 2014-2025 | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради Власники (орендарі) аптечних закладів | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Міський бюджет Кошти власників (орендарів) аптечних закладів |
| 3.4 | Заклади освіти згідно з додатком 8 до Програми | 2014-2025 | Управління освіти і науки міської ради Власники (орендарі, балансоутримувачі) закладів освіти | Управління освіти і науки міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Міський бюджет Кошти власників (орендарів, балансоутримувачів) закладів освіти |
| 3.5 | Заклади культури згідно з додатком 9 до Програми | 2014-2020 | Управління культури міської ради Власники (орендарі, балансоутримувачі) закладів культури | Управління культури міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів, орендарів) закладів культури |
| 3.6 | Спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади згідно з додатком 10 до Програми | 2014-2020 | Департамент молоді та спорту міської ради Власники (орендарі, балансоутримувачі) спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів | Департамент молоді та спорту міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів, орендарів) спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів |
| 3.7 | Заклади торгівлі згідно з додатком 11 до Програми | 2014-2025 | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради Власники (орендарі) закладів торгівлі | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Кошти власників (орендарів) закладів торгівлі |
| 3.8 | Заклади громадського харчування згідно з додатком 12 до Програми | 2014-2025 | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради Власники (орендарі) закладів громадського харчування | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Кошти власників (орендарів) закладів торгівлі |
| 3.9 | Заклади побутового обслуговування згідно з додатком 13 до Програми | 2014-2025 | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради Власники (орендарі) закладів побутового обслуговування | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Кошти власників (орендарів) закладів побутового обслуговування |
| 3.10 | Відділення зв'язку згідно з додатком 14 до Програми | 2014-2020 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради Власники (балансоутримувачі) відділень зв'язку | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Кошти власників (балансоутримувачів) відділень зв'язку |
| 3.11 | Готелі згідно з додатком 15 до Програми | 2014-2020 | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради (міський центр муніципальних послуг) Власники (балансоутримувачі) готелів | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Кошти власників (балансоутримувачів) готелів |
| 3.12 | Правоохоронні заклади згідно з додатком 16 до Програми | 2014-2025 | Виконавчі комітети Баглійської, Дніпровської, Заводської районних у місті рад | Виконавчі комітети Баглійської, Дніпровської, Заводської районних у місті рад | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів) правоохоронних закладів |
| 3.13 | Культові споруди згідно з додатком 17 до Програми | 2014-2025 | Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради | Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Кошти власників (балансоутримувачів, орендарів) культових споруд |
| 4 | Обладнання поручнями зовнішніх сходів об'єктів громадського призначення згідно з Переліком таких об'єктів, наведеним у додатках 3-17 до Програми | 2014-2018 | Відповідно до п.3.1- 3.13 | Відповідно до п.3.1- 3.13 | Забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів громадського призначення | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів,) об'єктів громадського призначення |
| 5 | Нанесення смуг яскраво-жовтого кольору шириною 150 мм на першій та останній сходинках зовнішніх та внутрішніх сходів об'єктів громадського призначення згідно з Переліком таких об'єктів, наведеним у додатках №3-17 до Програми | 2014-2018 | Відповідно до п.3.1- 3.13 | Відповідно до п.3.1- 3.13 | Безпечне пересування осіб з вадами зору | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів, орендарів) об'єктів громадського призначення |
| 6 | Нанесення смуг яскраво-жовтого кольору шириною 150 мм вздовж платформ залізничних та автобусних вокзалів (станцій) на відстані 50 см від їх краю згідно з Переліком таких об'єктів, наведеним у додатку №18 до Програми | 2014-2018 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради Власники (балансоутримувачі) залізничних та автобусних вокзалів (станцій) | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Безпечне пересування осіб з вадами зору | Кошти власників (балансоутримувачів)залізничних та автобусних вокзалів (станцій) |
| 7 | Маркування яскраво-жовтим кольором бордюрів на посадочних платформах автовокзалів (станцій) згідно з Переліком таких об'єктів, наведеним у додатку №18 до Програми | 2014-2018 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради Власники (балансоутримувачі) автовокзалів (станцій) | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Безпечне пересування осіб з вадами зору | Кошти власників (балансоутримувачів) автобусних вокзалів (станцій) |
| 8 | Обладнання відповідними показчиками (табличками), інформація на яких виконана рельєфним шрифтом, об'єктів охорони здоров'я та соціального призначення згідно з Переліком таких об'єктів, наведених у додатках 3-6 | 2014-2018 | Виконавчі комітети міської, Баглійської Дніпровської, Заводської районних у місті, Карнаухівської селищної рад Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради Власники (балансоутримувачі) об'єктів охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради | Інформаційне забезпечення осіб з вадами зору на об'єктах соціального призначення та охорони здоров'я | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів) об'єктів охорони здоров'я |
| 9 | Обладнання спеціальних місць для розміщення глядачів на інвалідних візках в одному з рядів зали для глядачів кінотеатрів „Мир” та „ім.Шевченка”, музично-драматичного театру ім.Лесі Українки, палацу культури „Хімік” | 2016-2020 | Управління культури міської ради Власники (балансоутримувачі) кінотеатрів "Мир", "ім.Шевченка", музично-драматичного театру ім. Лесі Українки, палацу культури "Хімік" | Управління культури міської ради | Доступність об'єктів культури для людей з обмеженими фізичними можливостями | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів) об'єктів культури |
| 10 | Обладнання вулично-дорожньої мережі міста спеціальними і допоміжними засобами безперешкодного доступу для інвалідів та інших маломобільних груп населення, у тому числі: | 2014-2025 |  |  | Безбар’єрне середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями на території вулично-дорожньої мережі |  |
| 10.1 | Обладнання пандусами з пониженими бордюрами на перехрестях з автодорогами. при виконанні капітального ремонту чи реконструкції дорожнього покриття вуличної мережі міста та у складі всіх проектів благоустрою територій, пов’язаних з реконструкцією чи капітальним ремонтом транспортно-пішохідних мереж. Першочергово – центральні вулиці міста, а також парки та сквери на території міста, перелік яких наведено у додатку 19 до Програми) | 2016-2025 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Балансоутримувачі парків та скверів | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Безбар’єрне середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями на території вулично-дорожньої мережі | Міський бюджет Кошти балансоутримувачів парків та скверів |
| 10.2 | Обладнання звуко-сигнальними пристроями, напрямним огородженням транспортно-пішохідної мережі в місцях найбільшого пересування осіб з вадами зору, а саме: - в районі зупинки громадського транспорту біля готелю "Зоря"; - в районі ЗСШ №37 (перехрестя просп.Конституції та вул. ім.В.В.Щербицького); - в районі центрального міського ринку (перехрестя просп.Леніна з пров.Цегельним) | 2016-2020 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Безпечне пересування маломобільних груп населення | Міський бюджет |
| 10.3 | Благоустрій вул.Широкої на ділянці від просп.Леніна до вул.Республіканської з організацією зовнішнього освітлення, встановленням звукосигнальних пристроїв, упорядкуванням тротуарної частини вулиці, майданчиків для паркування автотранспорту та зупинок громадського транспорту | 2020-2025 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Безпечне пересування маломобільних груп населення | Міський бюджет |
| 11 | Обладнання спеціальних місць для паркування автотранспорту з ручним керуванням з нанесенням відповідної розмітки та логотипу: | 2014-2020 |  |  | Безбар’єрне паркування автотранспорту для інвалідів-візочників |  |
| 11.1 | На приватних автостоянках згідно з переліком таких автостоянок, наведеним у додатку №20 до Програми (не менш як одного місця) |  | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради Власники (орендарі) автостоянок | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва міської ради | Безбар’єрне середовища для інвалідів-візочників на автостоянках | Кошти власників (орендарів) автостоянок |
| 11.2 | Біля об'єктів громадського призначення, за умови наявності таких майданчиків, згідно з переліком таких об'єктів, наведеним у додатках 3-17 до Програми (не менш як одного місця) |  | Відповідно до п.3.1- 3.13 | Відповідно до п.3.1- 3.13 | Безбар’єрне середовища для інвалідів-візочників на паркувальних майданчиках | Міський бюджет Кошти власників (балансоутримувачів, орендарів) об'єктів громадського призначення |
| 11.3 | На прибудинкових територіях багатоповерхових житлових будинків, де мешкають інваліди та інші особи маломобільних груп населення, що користуються автотранспортом з ручним керуванням згідно зі списком таких громадян, наведеним у додатку №21 до Програми |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Балансоутримувачі житлових будинків ОСББ Правління житлово-будівельних кооперативів | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Безбар’єрне паркування автотранспорту для інвалідів-візочників на прибудинкових територіях | Міський бюджет Кошти власників, балансоутримувачів житлових будинків |
| 12 | Пристосування до потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення рухомого складу громадського транспорту згідно з переліком транспортних маршрутів, наведеним у додатку №22 до Програми | 2014-2020 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради Власники транспортних засобів | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Мобільність інвалідів та інших маломобільних груп населення |  |
| 12.1 | Визначення в салонах громадського транспорту спеціальних місць для інвалідів та інших маломобільних груп населення з означенням відповідних написів та зображень (логотипів) | 2014-2015 |  |  | Пристосованість громадського автотранспорту до потреб маломобільних груп населення | Кошти власників транспортних засобів |
| 12.2 | Обладнання громадського транспорту внутрішньою звуковою системою для обов'язкового оголошення зупинок та зовнішньою - для озвучення номеру маршруту на зупинках | 2014-2018 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради Власники транспортних засобів | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Пристосованість громадського автотранспорту до потреб осіб з вадами зору | Кошти власників транспортних засобів |
| 12.3 | Обладнання громадського транспорту збільшеними номерами з додатковим освітленням у правому нижньому кутку лобового скла | 2014-2015 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення Власники транспортних засобів | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Пристосованість громадського автотранспорту до потреб осіб з вадами зору та слуху | Кошти власників транспортних засобів |
| 12.4 | При визначенні переможців у конкурсах на перевезення пасажирів урахування наявності у претендентів рухомого складу, пристосованого для перевезення інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату та обладнаного засобами інформування пасажирів з вадами зору і слуху | 2014-2025 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Пристосованість громадського автотранспорту до потреб інвалідів | – |
| 12.5 | Внесення в умови конкурсу для перевізників пункту, який рекомендує переможцям в конкурсі придбати не менш як по одному транспортному засобу, пристосованому для перевезення інвалідів-візочників, і який має працювати за чітким встановленим графіком | 2014-2025 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Пристосованість громадського автотранспорту до потреб інвалідів | – |
| 12.6 | Організація перевезення інвалідів-візочників (за зверненням) спеціально облаштованим автотранспортом | 2014-2025 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Задоволення потреби інвалідів-візочників у пересуванні | Міський бюджет Інші кошти, не заборонені законом |
| 13 | Обладнання на міському пляжі відповідних пристроїв для пересування до води на інвалідному візку | 2016-2020 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Забезпечення безбар’єрного середовища для інвалідів-візочників на пляжах | Міський бюджет Інші кошти, не заборонені законом |
| 14 | Ведення банку даних щодо потреб людей з обмеженими фізичними можливостями | 2014-2025 | Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради Управління містобудування та архітектури міської ради | Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради | Інформаційне забезпечення та можливість ведення моніторингу потреб людей з обмеженими фізичними можливостями | – |

Секретар міської ради                                                             О.В.Рукавішнікова