Міському голові

Андрію БІЛОУСОВУ

ЗВІТ

про хід виконання рішення міської ради від 18.12.2020 №29-03/VIІІ 
«Про затвердження програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м. Кам’янському на 2021 рік»

станом на 20.01.2022

В рамках виконання програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів та комплексного вирішення питань раціонального споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами та закладами, комунальними та основними промисловими підприємствами міста впроваджуються енергозберігаючі заходи та проєкти.

Кам’янська міська териториальна громада приймає участь в Програмі розвитку муніципальної інфраструктури України (далі – ПРМІУ), яка фінансується Європейським інвестиційним банком. На теперішній час в рамках ПРМІУ реалізуються 2 субпроєкта:

1. Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки 
та спорту, закладів охорони здоров’я та спорту у м. Кам’янське. Передбачено утеплення та реконструкція інженерних мереж 17 об’єктів бюджетної сфери. Вартість проекту – 15,500 млн.євро, очікувана економія енергоносіїв –
12,5 тис.МВт*год, скорочення викидів парникових газів – 3,1 тис.т. СО2;

2. Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій м. Кам’янське. Передбачено капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення за рахунок встановлення енергоефективного обладнання. Вартість проекту – 11,406 млн.євро, очікувана економія енергоносіїв – 1,81 тис.МВт*год, скорочення викидів парникових газів –
6,0 тис.т. СО2;

Для успішної реалізації проєктів рішенням міської ради від 28.04.2021 №193-07/VIII департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради уповноважено від імені Кам’янської міської ради виконувати функції замовника в рамках реалізації проєктів ПРМІУ, а також наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради від 07.05.2021 №32 створено тендерний комітет для роботи з усіма закупівлями в рамках реалізації проєктів ПРМІУ.

Відповідно до укладеної угоди технічними експертами було розроблено ТЕО субпроєктів ПРМІУ «Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам’янське» та «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій м. Кам’янське».

Технічними консультантами розроблено тендерну документацію на виконання робіт та технічний нагляд по проєкту. Тендерна документація затверджена Групою управління та підтримки програми при Міністерстві розвитку громад та територій України та ЄІБ. По двом проектам 24.10.2021 було підписано Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерсвом розвитку громад та територій України та Кам’янською міською радою.

Завершено проєкт «Підвищення енергоефективності у місті Кам’янське», який реалізовувався у комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кам’янської міської ради». Обсяг використаних бюджетних призначень становить 1,387 млн.грн, у тому числі кредитні кошти НЕФКО – 1,180 млн.грн, співфінансування з міського бюджету – 0,207 млн. грн.

З метою раціонального використання енергетичних ресурсів та контролю за їх споживанням в бюджетних установах та закладах міста впроваджено Інформаційну систему енергомоніторингу (ІСЕ). На сьогоднішній день до інформаційної системи енергомоніторингу підключено 144 бюджетні заклади (216 об’єкти). Проект впроваджено за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Gmbh.

За інформацією департаменту з гуманітарних питань міської ради для скорочення споживання енергетичних ресурсів в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад – центр розвитку дитини №27 «Орлятко» виконано заміну вікон на енергозберігаючі на 80%, утеплення фасаду на 40% та на 60% відремонтована покрівля. Крім того по проекту «Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 - спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за адресою: вул.9-го Травня, 18» виконані роботи по утепленню фасаду, прибудові вхідної групи, ремонту покрівлі, заміні вікон на енергозберігаючі та в комунальному закладі «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16» Кам’янської міської ради виконані роботи по ремонту покрівлі, утепленню та фарбуванню фасаду, заміни інженерних та електричних мереж, ремонту навчальних кабінетів, туалетних кімнат, коридорів І-ІІІ поверхів нової будівлі.

Для стимулювання мешканців ОСББ та ЖБК на проведення енергоефективних заходів в Кам’янській міській територіальній громаді розроблено та рішенням міської ради затверджено Порядок відшкодування відсотків за кредитами об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на впровадження енергозберігаючих заходів.

У рамках Державної програми компенсації частини суми кредиту 
на придбання енергоефективних товарів та обладнання в Кам’янській міській територіальній громаді у 2021 році АБ «УКРГАЗБАНК» видано 6 «теплих» кредитів на загальну суму 282,55 тис.грн, АТ «ОЩАДБАНК» – 16 «теплих» кредитів на загальну суму 499,72 тис.грн.

Протягом поточного року Комунальні підприємства Кам’янської міської ради на заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження витратили близько 219,00 тис.грн.

КП «Кам'янський водоканал «ДОР» проведено модернізацію існуючого зовнішнього та внутрішнього освітлення з впровадженням світлодіодних ламп на насосних станціях водопроводу та каналізації на суму 50,00 тис.грн, виконано перехід з централізованого теплопостачання адміністративно-побутового корпусу комплексу очисних споруд каналізації за адресою:
вул. Індустріальна, 30 на загальну суму 150,00 тис.грн. Очікувана економія енергоресурсів при впровадженні цих заходів становить – 278,20 тис.грн.

КП КМР «Транспорт» проводить роботи, спрямовані на зниження споживання енергоресурсів: проведено зварювання трамвайних стиків 
на суму 18,70 тис.грн, впроваджується раціональний режим руху трамваїв. 
Ці заходи дозволять заощадити електричну та теплову енергію 
на суму 586,50 тис.грн.

У промисловому секторі протягом 2021 року на впровадження заходів
з енергозбереження витрачено близько 65,59 млн.грн.

ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» було виконано заміну ртутних ламп на світлодіодні, режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні випробування сушильних барабанів, оптимізацію режиму роботи та утеплення сушильних барабанів. Загальний обсяг фінансування виконаних заходів 120 тис.грн, розрахункова вартість зекономлених ПЕР за рік 3,07 млн.грн.

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» металургійного виробництва» виконано капітальний ремонт баштової градирні
1600 оборотного циклу киснево компресорного цеху, турбоповітродувки №16 АКВ-18-II К-5500-41-II, котельних агрігатів №7 та №9, повітряних турбокомпресорів К-1500-62-2 №5 та №8. Загальний обсяг фінансування виконаних заходів 62,56 млн.грн. Виконання цих заходів дозволить зекономити  ПЕР на суму 71,60 млн.грн.

Філією Середньодніпровська ГЕС ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» виконано заміну світильників з люмінесцентних ламп на енергозберігаючі на суму 
50 тис.грн. За кредитні кошти по Інвестиційній програмі 2021 року реконструкція ІІ черга виконано заміну трансформатора власних потреб вартість заходу 2560,00 тис.грн. Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходів 270,00 тис.грн.

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» для зниження споживання ПЕР виконали заміну зовнішнього освітлення на ділянці сушіння, електродвигуна обесфенолівающей установкі №1 потужністю 15 кВт
на потужність 7,5 кВт, електродвигуна котловану Монжус машинного залу потужністю 18,5 кВт на потужність 11 кВт. Загальна вартість робіт –
290,90 тис.грн.

Департаментом економічного розвитку в грудні 2021 року було розроблено Програму енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік, яку затверджено рішенням міської ради від 22.12.2021 №393-14/VIІI.

Враховуючи зазначене вище, просимо дане рішення зняти з контролю та списати до справи.

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради			Галина ЄРМОЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО

| Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ________ Олександр ЧЕРНИШОВ | Голова постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій ________ Наталія ШКУРЕНКО |
| --- | --- |

Голова постійної комісії

міської ради з питань

екології, промислової

політики, економіки,

праці, енергозбереження

__________   Олександр ЛУКАШОВ

Аліна Коломоєць 55-41-38