Додаток 4

до рішення міської ради

від 18.12.2020 №28-03/VIII

#### ПЕРЕЛІК

об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких намічається здійснити у 2021 році в м. Кам’янське

| Найменування замовника, об’єкта (згідно ПКД), місце знаходження об’єкту | Роки будів- ництва | Проектна потуж- ність Залишок проектної потуж- ності на 01.01. 2021 | Кошто- рисна вартість (у діючих цінах на 01.01. 2021), тис.грн | Виконання на 01.01.2021 |  |  |  | Залишок кошторисної вартості на 01.01.21, тис.грн | 2021 рік |  | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Капі- тальні вкла-дення, тис.грн, усього | у т.ч. за 2020 рік |  |  |  | Капі-тальні вкла- _дення, видатки розвитку тис.грн | Введення в дію потужнос-тей (у відп. од.) |  |
|  |  |  |  |  | Капі-тальні вкладен-ня тис.грн |  | Введення в дію потуж-ностей (у відп. од.) |  |  |  |  |
| Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 - спеціалізована школа з поглибленим вивчанням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за адресою: вул.9 Травня, 18 | 2018-2021 | 240 місць | 65095,17 | 23996,88 | 22 797,3 |  |  | 41 098,290 | 39 477,191 32 923,984 6 553,207 | 240 місць | державний бюджет (проєкт) міський бюджет |
| 2. Реконструкція комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16» Кам’янської міської ради за адресою: просп.Тараса Шевченка,8, м.Кам'янське | 2018-2021 | 860 місць | 127449,781 | 5809,05 | 4 670,1 |  |  | 121 640,731 | 119 766,01 99 908,858 19 857,152 | 860 місць | державний бюджет (проєкт) міський бюджет |
| 3. «Реконструкція стадіону комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 – спеціалізована школа з поглибленим вивчанням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за адресою: вул.Миру, 20» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  | міський бюджет |
| 4. «Реконструкція будівлі комунального закладу «Дитяча юнацька спортивна школа №2» Кам’янської міської ради за адресою: вул.Миру, 19А в м.Кам'янське Дніпропетровської області» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | міський бюджет |
| 5. «Реконструкція будівлі майстерні під спортивний комплекс комунального закладу «Гімназія №8» Кам’янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 16 м.Кам’янське Дніпропетровської області» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | міський бюджет |
| Здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкція лікарні (пологового будинку) комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня №9» за адресою: м.Кам'янське, просп.Аношкіна, 72. Коригування | 2016-2021 | 80 ліжко-місць | 291111,252 | 1583,79 | 300,0 |  |  | 289227,462 | 289227,462 |  | державний бюджет (проєкт) |
| Комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші об’єкти комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Будівництво світлофорного об'єкта на Майдані Героїв у м.Кам'янському» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | міський бюджет |
| 2. «Капітальний ремонт частини фасаду житлового будинку за адресою: вул. Широка,1, м.Кам’янське» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 73,797 |  | міський бюджет |
| 3. «Капітальний ремонт частини фасаду житлового будинку за адресою: просп. Свободи,51, м.Кам’янське» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 122,587 |  | міський бюджет |
| 4. «Капітальний ремонт частини фасаду житлового будинку за адресою: просп. Свободи, 49, м.Кам’янське» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 117,452 |  | міський бюджет |
| 5.«Капітальний ремонт частини фасаду житлового будинку за адресою: просп. Свободи, 30, м.Кам’янське» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 114,631 |  | міський бюджет |
| 6. «Капітальний ремонт частини фасаду житлового будинку за адресою: просп. Т.Шевченка, 2/28, м.Кам’янське» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 73,797 |  | міський бюджет |
| 7. «Капітальний ремонт частини фасаду житлового будинку за адресою: вул. Лісопильна, 1/28, м.Кам’янське» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 70,043 |  | міський бюджет |
| 8. «Капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи в м. Кам’янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів» (коригування ПКД) | 2019-2021 |  | 35885,101 | 312444,933 | 30646,526 |  |  | 4640,168 | 200,0 |  | міський бюджет |
| 9. «Реконструкція транспортного вузла на перехресті просп. Аношкіна та просп. Тараса Шевченка в м.Кам’янському Дніпропетровської області» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | міський бюджет |
| 10. «Нове будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Пушкіна, смт. Карнаухівка м. Кам’янське Дніпропетровської області» (коригування ПКД) | 2020-2021 |  | 5056,972 | 4545,47 | 4545,47 |  |  | 511,502 | 70,0 |  | міський бюджет |
| 11. «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Конституції в м. Кам’янське Дніпропетровської області» (коригування ПКД) | 2020-2021 |  | 35697,454 | 11139,673 | 11139,673 |  |  | 24557,781 | 200,0 |  | міський бюджет |
| 12. «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Перемоги в м. Кам’янське Дніпропетровської області» (коригування ПКД) | 2020-2021 |  | 35898,559 | 10688,997 | 10688,997 |  |  | 25209,562 | 200,0 |  | міський бюджет |
| 13. «Капітальний ремонт фонтану-каскаду біля Пам’ятника Матері по просп.Свободи у м.Кам’янське» (коригування ПКД) | 2016-2021 |  | 4017,110 | 290,191 |  |  |  |  | 400,0 |  | міський бюджет |
| 14. «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул.Сергія Слісаренка, 12А в м.Кам’янське Дніпропетровської області» (ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | міський бюджет |
| Управління охорони здоров’я міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Капітальний ремонт терапевтичного відділення КНП КМР «Міська лікарня №7» за адресою: м.Кам’янське, вул.Сергія Слісаренка, 3» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | міський бюджет |
| 2. «Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення (блок Б, В) КНП КМР «Міська лікарня №7» за адресою: м.Кам’янське, вул.Сергія Слісаренка, 3» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | міський бюджет |
| 3. «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул.Вячеслава Чорновола, 79А» (в тому числі виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | міський бюджет |
| 4. «Капітальний ремонт покрівлі 4-х поверхової будівлі стаціонарного корпусу КНП КМР «Міська лікарня №9» за адресою: вул. Йосипа Манаєнкова, буд. 24, м. Кам’янське» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | міський бюджет |
| 5. «Капітальний ремонт ІV поверху педіатричного відділення (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР «Міська лікарня №9» за адресою: вул. Йосипа Манаєнкова, буд.24, м. Кам’янське» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | міський бюджет |
| 6. «Капітальний ремонт реанімаційного відділення КНП КМР «Міська лікарня №9» за адресою: по просп. Аношкіна, 72» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | міський бюджет |
| 7. «Капітальний ремонт даху терапевтичного корпусу «Міська лікарня №9» по просп. Аношкіна, 72» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | міський бюджет |
| 8. «Капітальний ремонт терапевтичного відділення 3-го поверху «Міська лікарня №9» по просп. Аношкіна, 72» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | міський бюджет |
| 9. «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі АЗПСМ № 12 КНП КМР "Центр ПМСД № 3" за адресою: по вул. Менделєєва,21» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | міський бюджет |
| 10. «Капітальний ремонт системи киснезабезпечення КНП КМР «Міська лікарня №7» за адресою: м.Кам’янське, вул.Сергія Слісаренка, 3» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020- 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | міський бюджет |
| 11. «Реконструкція частини приміщення І поверху 4-х повер-хової будівлі лікувального корпусу КНП КМР «Міський консультативно-діагностичний центр» за адресою: просп.Аношкіна, 67 м.Кам’янське» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | міський бюджет |
| Департамент з гуманітарних питань міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Реконструкція приміщення басейну «Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) – центр розвитку дитини №30 «Мальва» Кам'янської міської ради, за адресою: м. Кам'янське, бульвар Незалеж-ності, 11» (в тому числі ПКД) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 1900,0 |  | міський бюджет |

Секретар міської ради                                                                                                                                  Наталія КТІТАРОВА