- КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

14     сесія          VIIІ        скликання

РІШЕННЯ

22.12.2022№ 473-14/VIII

Про затвердження Програми розвитку

міського електричного транспорту

Кам’янської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

З метою забезпечення безперебійного перевезення пасажирів міським електричним транспортом, відповідно до законів України «Про транспорт»,                  «Про міський електричний транспорт», керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити Програму розвитку міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (додається).

2.	Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на відповідний рік.

3.Управлінню транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради забезпечити звітування про хід і результати виконання Програми розвитку міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки щороку до 30 січня.

4.	Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради                від 25.04.2019 №1430-32/VIІ «Про затвердження програми розвитку міського електричного транспорту міста Кам’янського на 2019-2021 роки» (зі змінами).

5.	Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.

6.	Організацію виконання цього рішення покласти на управління транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради, координацію - на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Саусь К.В., контроль - на постійну комісію міської ради з питань транспорту, зв’язку та інфраструктури та постійну комісію міської ради             з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів                 та інвестицій.

Міський голова						              Андрій БІЛОУСОВ

Додаток

до рішення міської ради

від 22.12.2022№ 473-14/VIII

Програма

розвитку міського електричного транспорту

Кам'янської міської територіальної громади

на 2022 – 2025 роки

1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розробки і виконання програми

Програма розвитку міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки (далі – Програма) розробляється           із метою підвищення якості транспортного обслуговування населення Кам’янської міської територіальної громади, а також із метою покращення екологічної ситуації     у Кам’янській міській територіальній громаді.

Нормативно - правовою базою для розробки цієї програми є Закон України «Про міський електричний транспорт» та постанова Кабінету Міністрів України     від 23 грудня 2004 року №1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг із перевезення міським електротранспортом».

Міський електричний транспорт Кам’янської міської територіальної громади, представлений трамвайним сполученням – це частина інфраструктури Кам’янської міської територіальної громади, важливий атрибут забезпечення життєдіяльності     й задоволення соціально - побутових та культурних потреб усіх верств населення. Сьогодні це екологічно чистий, загальнодоступний транспорт, має високу провізну здатність та на якому виконуються всі закони України про надання права безкоштовного проїзду окремим категоріям громадян.

Підприємства міського електричного транспорту належать до категорії підприємств з підвищеною небезпекою, тому рухомий склад, споруди депо              та ремонтні майстерні, колійне господарство і контактна мережа потребують постійної уваги й технічного нагляду.

2. Аналіз сучасного стану та проблеми розвитку міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади

Загальна інформація

Управління міським електричним транспортом Кам’янської міської територіальної громади здійснює комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт».

Координацію роботи транспорту (включно із електричним транспортом) здійснює управління транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради.

Основний вид діяльності комунального підприємства Кам’янської міської ради «Транспорт» – перевезення пасажирів трамваями.

Проблеми розвитку електричного транспорту

Основними проблемами розвитку електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади є:

1.Застарілість парку рухомого складу.

Відповідно до технічної документації гарантійний термін експлуатації трамвайних вагонів складає в середньому 15 років. Тобто, 97,5 % рухомого складу суттєво перевищили нормативний термін експлуатації.

2. Незадовільний технічний стан рухомого складу.

3. Наявність дільниць трамвайної колії та контактно-кабельної мережі, тягових підстанцій, які не відповідають вимогам ПТЄ.

Довжина контактно-кабельних мереж 77,9 км, не пройшли техогляд               з причини невідповідності вимогам ПТЕ – 10,24 км. Довжина трамвайних колій 77,6 км, не пройшли техогляд 3,11 км трамвайних колій з причини невідповідності вимогам ПТЕ. Не відповідають вимогам «Правил технічної експлуатації трамвая» – 5 тягових підстанцій.

4. Збитковість міськелектротранспорту.

В зв’язку з тим, що 65-70 % пасажирів міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади користуються правом безкоштовного проїзду і затверджений тариф нижчий, ніж собівартість проїзду 1 пасажира, процент покриття витрат на перевезення  доходами від проїзду платних пасажирів складає 22%. Тому, для надання послуг населенню по перевезенню пасажирів своєчасно та якісно, міському електричному транспорту 13

потрібні кошти на компенсацію витрати з перевезення пільгових категорій населення та фінансову підтримку.

3.	Мета Програми

Метою розвитку міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки є:

- створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення їх трамваями;

- забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку                    і реконструкції міського електричного транспорту в Кам’янській міській територіальній громаді;

- покращення екологічної безпеки населення;

- покращення фінансово-економічних показників міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- збільшення питомої ваги міського електричного транспорту                     в пасажироперевезеннях.

4.	Основні напрями, шляхи та заходи з виконання Програми

4.1.	Основними напрямами виконання Програми є:

- приведення технічного стану контактної мережі, трамвайної колії, тягових підстанцій у відповідність до Правил технічної експлуатації;

- формування ефективної системи управління міським електричним транспортом та якісних механізмів використання його майнового комплексу.

4.2.	Основні шляхи та механізм виконання Програми.

- відновлення технічного ресурсу рухомого складу шляхом проведення ремонту трамваїв, реконструкція тягових підстанцій та заміна зношеного обладнання, проведення робіт з ліквідації аварійного стану контактних мереж        та трамвайної колії

- оновлення рухомого складу новими трамваями або трамваями, які були у використанні.

5.	Заходи програми та їх фінансове забезпечення

Заходи Програми та їх фінансове забезпечення відображені у додатках     №№1 – 16, а саме:

- Загальний обсяг фінансування заходів щодо програми розвитку міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки;

- Фінансування здійснення оновлення рухомого складу                             КП КМР «Транспорт» шляхом придбання рейкового рухомого складу (придбання пасажирських самохідних трамвайних вагонів, нових та які були у використанні).

Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв  (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні  послуги, реєстраційні послуги, тощо);

- Фінансування заходів щодо реконструкції рухомого складу міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- Фінансування заходів з придбання спеціального транспорту (аварійні машини, автовишки тощо) за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади. Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні послуги, реєстраційні послуги тощо);

- Фінансування заходів з проведення усіх видів ремонтів парку рухомого складу міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- Фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів трамвайної колії та дільниць трамвайної колії, що підтоплені водою;

- Фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів, реконструкції контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій та будівель тягових підстанцій  міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- Фінансування заходів з придбання обладнання, інструментів, запасних частин, матеріалів, робіт та послуг для проведення першого технічного обслуговування (ТО-1), другого технічного обслуговування (ТО-2), сезонного технічного обслуговування (СО), щоденного обслуговування, капітального, середнього, поточного, планово-попереджувального, непланового ремонтів рухомого складу, вузлів і агрегатів рухомого складу, трамвайної колії та контактно-кабельної мережі, тягових підстанцій міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- Фінансування заходів з проведення капітальних та поточних ремонтів дахів будівель комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт»;

- Фінансування заходів по енергозбереженню міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- Фінансова підтримка з бюджету Кам’янської міської територіальної громади на забезпечення експлуатаційної діяльності;

- Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт»;

- Порядок використання бюджету Кам’янської міської територіальної громади для фінансової підтримки на забезпечення експлуатаційної діяльності міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- Порядок перерахування внесків органів місцевого самоврядування до статутного капіталу комунального підприємства Кам’янської міської ради «Транспорт»;

- Оплата за постачання електроенергії, послуги з розподілу електричної енергії та послуги, пов’язані з перетіканням реактивної електроенергії (у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди);

- Оплата за постачання електроенергії, послуги з розподілу електричної енергії та послуги, пов’язані з перетіканням реактивної електроенергії

(у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди).

6.	Координація та контроль за ходом Програми

Координація діяльності міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади щодо виконання заходів Програми покладена         на управління транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни та доповнення.

Основними функціями управління транспортної інфраструктури та зв’язку  Кам’янської міської ради в частині виконання заходів Програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- інформування міської ради щодо виконання заходів Програми.

Секретар міської ради                                                    Наталія КТІТАРОВА

Додаток 1 до Програми

Загальний обсяг фінансування заходів щодо програми розвитку міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

| Найменування заходів | Кількість | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | У тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| - Фінансування здійснення оновлення рухомого складу КП КМР «Транспорт» шляхом придбання рейкового рухомого складу (придбання пасажирських самохідних трамвайних вагонів, нових та які були у використанні). Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні послуги, реєстраційні послуги, тощо) | 25 | 455,0 | - | 455,0 | - |
| - Фінансування заходів щодо реконструкції рухомого складу міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | 9 | 99,0 | - | 90,0 | 9,0 |
| - Фінансування заходів з придбання спеціального транспорту (аварійні машини, автовишки тощо) за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади. Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні послуги, реєстраційні послуги, тощо) | 4 | 4,4 | - | 4,4 | - |
| - Фінансування заходів з проведення усіх видів ремонтів парку рухомого складу міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | 13 | 22,8 | - | 13,5 | 9,3 |
| - Фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів трамвайної колії та дільниць трамвайної колії, що підтоплені водою | - | 23,8 | - | 20,5 | 3,3 |
| 6.Фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів, реконструкції контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій та будівель тягових підстанцій міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | - | 25,7 | - | 21,8 | 3,9 |
| 7. Фінансування заходів з придбання обладнання, інструментів, запасних частин, матеріалів, робіт та послуг для проведення першого технічного обслуговування (ТО-1), другого технічного обслуговування (ТО-2), сезонного технічного обслуговування (СО), щоденного обслуговування, капітального, середнього, поточного, планово- попереджувального, непланового ремонтів рухомого складу, вузлів і агрегатів рухомого складу, трамвайної колії та контактно- кабельної мережі, тягових підстанцій міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | - | 24,7 | - | 17,2 | 7,5 |
| 8. Фінансування заходів з проведення капітальних та поточних ремонтів дахів будівель комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт» | - | 4,85 | - | 1,85 | 3,0 |
| 9. Фінансування заходів по енергозбереженню міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | - | 1,6 | - | 0,4 | 1,2 |
| 10. Фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади на забезпечення експлуатаційної діяльності | - | 431,64 | - | 431,64 | - |
| 11. Оплата за постачання електроенергії, послуги з розподілу електричної енергії та послуги, пов’язані з перетіканням реактивної електроенергії (у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди) | - | 18,0 | - | 16,0 | 2,0 |
| 12. Оплата за постачання теплової енергії (у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди з відповідними судовими витратами) | - | 3,5 | - | 3,0 | 0,5 |
| Всього для виконання заходів по програмі |  | 1114,99 | - | 1075,29 | 39,7 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				     Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 2 до Програми

Фінансування здійснення оновлення рухомого складу

КП КМР «Транспорт» 
шляхом придбання рейкового рухомого складу

(придбання пасажирських самохідних трамвайних вагонів,

нових та які були у використанні).

Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв  (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні  послуги, реєстраційні послуги, тощо)

| Рік | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | Трамваїв (кільк.од) |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 140,0 | 8 |
| 2023 | 110,0 | 7 |
| 2024 | 105,0 | 5 |
| 2025 | 100,0 | 5 |
| Разом | 455,0 | 25 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 3 до Програми

Фінансування заходів щодо реконструкції рухомого складу

міського електричного транспорту

Кам’янської міської територіальної громади

| Рік | Кількість, од. | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | У тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| 2022 | 3 | 33,0 | - | 30,0 | 3,0 |
| 2023 | 3 | 33,0 | - | 30,0 | 3,0 |
| 2024 | 3 | 33,0 | - | 30,0 | 3,0 |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| Разом | 9 | 99,0 | - | 90,0 | 9,0 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 4 до Програми

Фінансування заходів з придбання спеціального транспорту

(аварійні машини, автовишки тощо) за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади. Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні  послуги, реєстраційні послуги, тощо)

| Рік | Кількість, од. | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | У тому числі: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | депо, млн. грн. | служба колії млн. грн. | служба електрогосподарства млн. грн. |
| 2022 | 1 | 1,4 | - | - | 1,4 |
| 2023 | 1 | 1,2 | - | - | 1,2 |
| 2024 | 1 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 2025 | 1 | 0,8 | - | - | 0,8 |
| Разом | 4 | 4,4 | - | - | 4,4 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 5 до Програми

Фінансування заходів з проведення усіх видів ремонтів

парку рухомого складу міського електричного транспорту

Кам’янської міської територіальної громади

| Рік | Кількість, що підлягає ремонту, од. | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | У тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| 2022 | 4 | 9,0 | - | 6,0 | 3,0 |
| 2023 | 3 | 7,6 | - | 4,5 | 3,1 |
| 2024 | 6 | 6,2 | - | 3,0 | 3,2 |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| Разом | 13 | 22,8 | - | 13,5 | 9,3 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 6 до Програми

Фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів

трамвайної колії та дільниць трамвайної колії, що підтоплені водою

| Рік | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | у тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| 2022 | 6,2 | - | 5,2 | 1,0 |
| 2023 | 6,1 | - | 5,0 | 1,1 |
| 2024 | 11,5 | - | 10,3 | 1,2 |
| 2025 | - | - | - | - |
| Разом | 23,8 | - | 20,5 | 3,3 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 7 до Програми

Фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів, реконструкції

контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій  та будівель тягових підстанцій  міського електричного транспорту

Кам’янської міської територіальної громади

| Рік | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | у тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| 2022 | 9,7 | - | 8,5 | 1,2 |
| 2023 | 9,4 | - | 8,1 | 1,3 |
| 2024 | 6,6 | - | 5,2 | 1,4 |
| 2025 | - | - | - | - |
| Разом | 25,7 | - | 21,8 | 3,9 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 8 до Програми

Фінансування заходів з придбання обладнання, інструментів, запасних частин, матеріалів, робіт та послуг для проведення першого технічного обслуговування (ТО-1), другого технічного обслуговування (ТО-2), сезонного технічного обслуговування (СО), щоденного обслуговування, капітального, середнього, поточного, планово-попереджувального, непланового ремонтів рухомого складу, вузлів і агрегатів рухомого складу, трамвайної колії та контактно-кабельної мережі, тягових підстанцій міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади

| Рік | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | Загальний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | Загальний обсяг фінансування за рахунок власних коштів, млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 7,9 | 4,4 | 3,5 |
| 2023 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 2024 | 3,8 | 3,8 | - |
| 2025 | 3,0 | 3,0 | - |
| Разом | 24,7 | 17,2 | 7,5 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 9 до Програми

Фінансування заходів з проведення капітальних та поточних ремонтів дахів будівель комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт»

| Рік | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | у тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| 2022 | 2,25 | - | 1,35 | 0,9 |
| 2023 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 2024 | 1,6 | - | 0,5 | 1,1 |
| 2025 | - | - | - | - |
| Разом | 4,85 | - | 1,85 | 3,0 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 10 до Програми

Фінансування заходів по енергозбереженню

міського електричного транспорту

Кам’янської міської територіальної громади

| Рік | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | у тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| 2022 | 0,8 | - | 0,4 | 0,4 |
| 2023 | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 2024 | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 2025 | - | - | - | - |
| Разом | 1,6 | - | 0,4 | 1,2 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 11 до Програми

Фінансова підтримка

з бюджету Кам’янської міської територіальної громади

на забезпечення експлуатаційної діяльності

| Рік | Фінансова підтримка з бюджету Кам’янської міської територіальної громади на забезпечення експлуатаційної діяльності міського електричного транспорту міста Кам’янського, млн. грн. |
| --- | --- |
| 2022 | 107,91 |
| 2023 | 107,91 |
| 2024 | 107,91 |
| 2025 | 107,91 |
| Всього | 431,64 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 12 до Програми

Внески органів місцевого самоврядування

до статутного капіталу

комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт»

| Фінансування заходів з бюджету Кам’янської міської територіальної громади | Роки |  |  |  | Всього млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 млн. грн. | 2023 млн. грн. | 2024 млн. грн. | 2025 млн. грн. |  |
| 1. Фінансування здійснення оновлення рухомого складу КП КМР «Транспорт» шляхом придбання рейкового рухомого складу (придбання пасажирських самохідних трамвайних вагонів, нових та які були у використанні). Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні послуги, реєстраційні послуги, тощо) | 140,0 | 110,0 | 105,0 | 100,0 | 455,0 |
| 2. Фінансування заходів щодо реконструкції рухомого складу міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | 90,0 |
| 3. Фінансування заходів з придбання спеціального транспорту (аварійні машини, автовишки тощо) з бюджету Кам’янської міської територіальної громади. Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні послуги, реєстраційні послуги, тощо) | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 4,4 |
| 4. Фінансування заходів з проведення усіх видів ремонтів парку рухомого складу міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | 6,0 | 4,5 | 3,0 | - | 13,5 |
| 5. Фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів трамвайної колії та дільниць трамвайної колії, що підтоплені водою | 5,2 | 5,0 | 10,3 | - | 20,5 |
| 6. Фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів, реконструкції контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій та будівель тягових підстанцій міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | 8,5 | 8,1 | 5,2 | - | 21,8 |
| 7. Фінансування заходів з придбання обладнання, інструментів, запасних частин, матеріалів, робіт та послуг для проведення першого технічного обслуговування (ТО-1), другого технічного обслуговування (ТО-2), сезонного технічного обслуговування (СО), щоденного обслуговування, капітального, середнього, поточного, планово-попереджувального, непланового ремонтів рухомого складу, вузлів і агрегатів рухомого складу, трамвайної колії та контактно-кабельної мережі, тягових підстанцій міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | 4,4 | 6,0 | 3,8 | 3,0 | 17,2 |
| 8. Фінансування заходів з проведення капітальних та поточних ремонтів дахів будівель комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт» | 1,35 | - | 0,5 | - | 1,85 |
| 9. Фінансування заходів по енергозбереженню міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
| 10. Оплата за постачання електроенергії, послуги з розподілу електричної енергії та послуги, пов’язані з перетіканням реактивної електроенергії (у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 11. Оплата за постачання теплової енергії (у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди з відповідними судовими витратами) | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| Всього | 204,25 | 168,8 | 162,8 | 107,8 | 643,65 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 13 до Програми

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

бюджету Кам’янської міської територіальної громади

для фінансової підтримки на забезпечення  експлуатаційної діяльності міського електричного транспорту

Кам’янської міської територіальної громади

1. Порядок використання (далі – порядок) визначає механізм використання коштів з бюджету Кам’янської міської територіальної громади за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (далі – бюджетні кошти).

2. Одержувачем бюджетних коштів, що надаються згідно з цим порядком є  комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт».

3. Для отримання бюджетних коштів комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Транспорт» раз на рік подає до управління транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради заяву про надання фінансової підтримки на забезпечення експлуатаційної діяльності.

До заяви додаються:

-	копія річної фінансової звітності про діяльність підприємства на звітну дату (баланс з додатками), підписана керівником та засвідчена печаткою підприємства;

-   копія фінансового плану підприємства, завіреного керівником засвідченого печаткою підприємства;

-        напрями використання коштів, підписані керівником та засвідчені печаткою підприємства.

4. Фінансування комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт» здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України.

5. Бюджетні кошти за КЕКВ 2610 використовуються                             комунальним підприємством Кам'янської міської ради «Транспорт» для:

-    оплати заробітної плати;

-    оплати відрахувань та нарахувань на заробітну плату;

- оплати за користування в межах середніх норм споживання   комунальними послугами (водо та теплопостачання), послугами  електрозв’язку;

- оплата за постачання та послуги з розподілу електричної енергії;

-  оплати послуг з охорони майна;

-  оплата за постачання електроенергії, послуги з розподілу електричної енергії та послуги, пов’язані з перетіканням реактивної електроенергії                  (у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди).

6. Комунальному підприємству Кам'янської міської ради «Транспорт» дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктами 5 цього Порядку.

7. Розмір фінансової підтримки на забезпечення експлуатаційної діяльності, що надається комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Транспорт», встановлюється в межах затверджених бюджетних призначень з урахуванням відповідного  додатка до Програми з урахуванням розрахунків та обґрунтувань, поданих підприємством.

8. Проведення всіх операцій з бюджетними коштами здійснюються відповідно до порядку обслуговування бюджету Кам’янської міської територіальної громади за видатками, затвердженого Державною казначейською службою України.

Складання і подання бухгалтерської та фінансової звітності здійснюється в установленому законодавством порядку.

9. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на визначеного головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів.

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 14 до Програми

ПОРЯДОК

Перерахування внесків органів місцевого самоврядування

до статутного капіталу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт»

1. Порядок перерахування (далі – порядок) визначає механізм перерахування бюджетних коштів (далі – кошти).

2. Кошти управлінням транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради перераховуються на рахунок комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», відкритий в банківській установі, яке отримує їх в рамках виконання програми.

3. Для отримання коштів комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт» подає до управління транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду бюджету Кам’янської міської територіальної громади, в якій визначена необхідна сума грошових коштів.

4. Кошти використовуються комунальним підприємством Кам'янської міської ради «Транспорт» для:

- Фінансування здійснення оновлення рухомого складу КП КМР «Транспорт» шляхом придбання рейкового рухомого складу (придбання пасажирських самохідних трамвайних вагонів, нових та які були у використанні). Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв  (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні  послуги, реєстраційні послуги, тощо);

- фінансування заходів щодо реконструкції рухомого складу міського електричного транспорту  Кам’янської міської територіальної громади;

- фінансування заходів з придбання спеціального транспорту (аварійні машини, автовишки тощо) за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади. Погашення платежів, пов’язаних з договорами фінансового лізингу, кредитів, розстрочки щодо придбання трамваїв  (у т.ч. комісії, відсотки, страхування, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні  послуги, реєстраційні послуги, тощо);

-  фінансування заходів з проведення усіх видів ремонтів

парку рухомого складу міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

-  фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів трамвайної колії та дільниць трамвайної колії, що підтоплені водою;

- фінансування заходів з проведення капітальних ремонтів, реконструкції контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій  та будівель тягових підстанцій  міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- фінансування заходів з придбання обладнання, інструментів, запасних частин, матеріалів, робіт та послуг для проведення  першого технічного обслуговування (ТО-1), другого технічного обслуговування (ТО-2), сезонного технічного обслуговування (СО), щоденного обслуговування, капітального, середнього, поточного, планово-попереджувального, непланового ремонтів рухомого складу, вузлів і агрегатів рухомого складу, трамвайної колії та контактно-кабельної мережі, тягових підстанцій міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

-   фінансування заходів з проведення капітальних та поточних ремонтів дахів будівель комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт»;

- фінансування заходів по енергозбереженню міського електричного транспорту Кам’янської міської територіальної громади;

- оплата за постачання електроенергії, послуги з розподілу електричної енергії та послуги, пов’язані з перетіканням реактивної електроенергії (у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди);

- оплата за постачання теплової енергії (у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди з відповідними судовими витратами).

5. Розмір фінансування, що надається комунальному підприємству Кам'янської міської ради «Транспорт», встановлюється в межах затверджених бюджетних призначень головного розпорядника коштів з урахуванням додатків до Програми, з урахуванням розрахунків та обґрунтувань, поданих підприємством.

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 15 до Програми

Оплата за постачання електроенергії, послуги з розподілу електричної енергії та послуги, пов’язані з перетіканням

реактивної електроенергії

(у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди)

| Рік | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | у тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| 2022 | 4,5 | - | 4,0 | 0,5 |
| 2023 | 4,5 | - | 4,0 | 0,5 |
| 2024 | 4,5 | - | 4,0 | 0,5 |
| 2025 | 4,5 | - | 4,0 | 0,5 |
| Разом | 18,0 | - | 16,0 | 2,0 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

Додаток 16 до Програми

Оплата за постачання теплової енергії

(у тому числі погашення заборгованості за минулі періоди                           з відповідними судовими витратами)

| Рік | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | у тому числі за рахунок: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | державного бюджету, млн. грн. | бюджету Кам’янської міської територіальної громади, млн. грн. | власних коштів, млн. грн. |
| 2022 | 3,5 | - | 3,0 | 0,5 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| Разом | 3,5 | - | 3,0 | 0,5 |

Начальник управління

транспортної інфраструктури

та зв’язку міської ради				Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ